ПРОГРАМ ЈЕДНОГОДИШЊЕГ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

1. **ОПИС ПОСЛОВА, ИНТЕЗИТЕТ И КАЛЕНДАР РАДОВА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РБ | Назив јавне површине | **Јед.мере** | **Количина**  **-**просечно- | **бр.понављ.**  **операција** | | | | | |
| 1. | Чишћење :- ШЕТАЛИШТА- ручно уз усисивач  -ПАРКОВА– ручно са уклањањем папира, отпадака, самоникле траве, лишћа, лешева животиња, пражњење корпи са одвожењем на депонију  ЗА ПЕРИОД од 1.5-1.11 текуће године  / са почетком па до краја школског распуста односно у трајању „летњих башти“/по потреби и раније  I./ СЕДМИЧНО – сваке НЕДЕЊЕ са дневним |  |  |  | | | | | |
|  | **ДВОКРАТНИМ** радним временом- |  |  |  | | | | | |
|  | **РАНО** јутро **и КАСНО** вече |  |  |  | | | | | |
|  | **/**од **06-10** сати и **18-22** сата/ |  |  |  | | | | | |
|  | -ЛЕТИ на простору ШЕТАЛИШТА | **м2** |  |  | | | | | |
|  | у оквиру ПЕШАЧКЕ ЗОНЕ и **Трга Слободе** |  |  |  | | | | | |
|  | /на начин предвиђен кроз **ТАБЕЛУ** |  |  |  | | | | | |
|  | чишћења у **НЕРАДАН ДАН**/ | **м2** | **12.393,60** | **16** | | | | | |
|  | 1.4.-15.11.текуће године |  |  |  | | | | | |
|  | **II/ СЕДМИЧНО – четвртком** |  |  |  | | | | | |
|  | **-** Парк Народних Хероја  -Кошаркашки терен | **м2**  **m2** | **750**  **200** | **30**  **20** | | | | | |
|  | - Борићи:-(дечије и кошаркашко игралиште) | **м2** | **700** | **30** | | | | | |
|  | - Шеталиште /стазе и зелена пов.уз стазе  - Радовина стаза поред ограде вртића | **м2**  **м2** | **1600**  **270** | **30**  **30** | | | | | |
|  | - В.Путника до ул.Дринске Дивизије/тротоар | **м2** | **360** | **30** | | | | | |
|  | - Карађорђева број 1-3 (зелена површина у платанима уз саобрађајницу) | **м2** | **500** | **30** | | | | | |
|  | -Карађорђева бр.5/простор између живе огра./ | **м2** | **550** | **30** | | | | | |
|  | -Бедем ка Железничкој станици | **м2** | **1950** | **30** | | | | | |
|  | -Н.Пашић /шеталиште од Аут.станице до моста „Габор“ десно са зел.површ. прос.3м/ | **м2** | **850** | **30** | | | | | |
|  | -М.Тешића /степен., стаза и паркинг за базен/ | **м2** | **1080** | **30** | | | | | |
|  | -В.Степе /простор око дечијих справа/ | **м2** | **100** | **30** | | | | | |
|  | -Ј.Демира /стаза „Тојо“ до градске капеле/ | **м2** | **100** | **30** | | | | | |
|  | **-**Асв. повр. око Спор. терена у ул.К.Јунака | **м2** | **100** | **30** | | | | | |
|  | -Савинац –простор око спомен чесме ,игралиште и око цркве  -Одржавање ,купљење папира и др.на игралишту у Татојевици; остало: поправка опреме, тримерисање и др. по посебном налогу тј.по потреби | **м2**  **м2** | **1500**  **300** | **30**  **30** | | | | | |
|  | **III/ СЕДМИЧНО –уторак и петак** |  |  |  | | | | | |
|  | -Вука Караџића 3-9 /зел.површ. уз саобраћ./са пражњењем корпи на улици | **м2** | **579** | **60** | | | | | |
|  | -Парк Зелена пијаца са тротоаром | **м2** | **300** | **60** | | | | | |
|  | -Књаза Милоша /код Лучне зграде/ | **м2** | **240** | **60** | | | | | |
|  | -Књаза Милоша /простор уз жардињере – ''сквер'' са ул.1300 Каплара | **м2** | **360** | **60** | | | | | |
|  | - Француска ул./зел. повр., паркинг и тротоар/ | **м2** | **200** | **60** | | | | | |
|  | -В.Мишића /зел.простор код ''taxi'' –станице и плато нове Робне кућа | **м2** | **210** | **60** | | | | | |
|  | - Паркинг ''Бувљак''-Хала – ул.В.Мишића | **м2** | **1.338** | **60** | | | | | |
|  | **(до промене намене у паркинг сервис)- за случај по налогу надлежног органа** |  |  |  | | | | | |
|  | -Пракинг, ригола и ТС „Беко“ | **м2** | **50** | **60** | | | | | |
|  | -Карађорђева /плато дечијег игралишта/  - Избегличко насеље – парк | **м2**  **м2** | **729**  **500** | **30**  **30** | | | | | |
|  | -**Парк Младости:**  а/ асвалтна површина | **м2** | **1400** | **60** | | | | | |
| б/ травњак око парковских клупа, контејнера и бочни део објекта Д.здравља до ул.К.Алекс.  **Напомена: код чишћења паркова узета је просечна квадратура, обзиром да се делимично чисти зел.пов., купи папир, грање. Првенствено и у целости чисте платое, тротоаре стазе, степенице, празне корпе, коловоз уз ивичњак .** | **м2** | **2100** | **60** | | | | | |
|  | **СВЕГА:** | **м2** | **18.716** |  | | | | | |
| **2.** | **Чишћење платоа,стаза –** од самоникле траве и корова по нал. орг. управе: /просечно-од укупне површине за ефективан рад/ | **м2** |  |  | | | | | |
|  | -ручно са одвозом на депонију | **м2** |  |  | | | | | |
|  | -хемиским препаратима са избрисивањем и одвозом на депонију | **м2** |  |  | | | | | |
|  | -набавка препарата: доказ рачуни о набавци | **дин.** |  |  | | | | | |
|  | -Плато Трга у IV,V,VI,VII,VIII IX и X мес. | **м2** | **6.244** | **7** | | | | | |
|  | -Паркинг у Француској улици ''Бизнис центар'' у V,VII и IX месецу, **фугне и ивичњак** | **м2** | **26** | **3** | | | | | |
|  | -Степенице у насељу М.Брдо између Ул.М.Смиљанића-Цимерове и Ослобођења дим.~1.8-2.0 м1 х 80 м1 у V, VII и IX са зел.површ.уз степенице у целости | **м2** | **152** | **3** | | | | | |
|  | -Стаза између Ул.Ослобођења и Б.Смиљанића дим.~1.5х58м1 у V, VII и IX у целости | **м2** | **87** | **3** | | | | | |
|  | -Степенице између у.Б.Смиљанића и Војводе Танкосића у V,VII и IX са зеленом површином уз степенице у целости | **м2** | **120** | **3** | | | | | |
|  | -Степенице у насељу Лисиште између Ул.Момчила Тешића и Васе Пелагића дим.15 х 2м1 у V,VII и IX са зеленом површином уз степенице у целости | **м2** | **30** | **3** | | | | | |
|  | **СВЕГА:** | **м2** | **6.659** |  | | | | | |
| **3.** | **Чишћење травњака –** са сакупљањем- **грабљењем** и одвозом на депонију |  |  |  | | | | | |
|  | -На Тргу Слободе | **м2** | **2.590** | **1** | | | | | |
|  | а/ пролеће: април месец |  |  |  | | | | | |
|  | **јесен: од 15.09.-15.10. по налогу** |  |  |  | | | | | |
|  | б/ **сваког дана** у седмици након **15.10.** текуће год. док има лишћа | **м2** | **/** | **1** | | | | | |
|  | **Пролеће / јесен:** |  |  |  | | | | | |
|  | -У парку Зелена пијаца / IV месец / по налогу органа управе | **м2** | **300** | **1** | | | | | |
|  | -В.Караџића (IVи ХI месецу) | **м2** | **579** | **2** | | | | | |
|  | -Парк Нар.Хероја ( IV и XI месецу) | **м2** | **2.440** | **2** | | | | | |
|  | -У ул. К.Милоша (Лучна зграда-IVи XIмес.) | **м2** | **200** | **2** | | | | | |
|  | -Парк Младости (IVиXI месец) по налогу органа управе | **м2** | **9.440** | **2** | | | | | |
|  | -Путно земљиште у улици Краља Александра /IV и XI месец/  a/ зелени појас уз саоб. и ограду цркв. порте | **м2** | **830** | **2** | | | | | |
|  | б/ зелени појас уз саобраћајницу и Парк Младости: | **м2** | **800** | **2** | | | | | |
|  | -У улици Карађорђева бр.1-3 /IV и XI месец/ | **м2** | **500** | **2** | | | | | |
|  | -У улици Карађорђева бр.5 /IV и XI месец/ | **м2** | **350** | **2** | | | | | |
|  | -Путно зем. - Ул.Н.Пашића /лево од тротоара до Ул.Ц.Лазара у IV и XI месец/ | **м2** | **200** | **2** | | | | | |
|  | **-Савинац- простор око спомен чесме** | **м2** | **500** | **1** | | | | | |
|  | **СВЕГА:** | **м2** | **18.729** |  | | | | | |
| **4.** | **Кошење паркова –** машински, са грабуљањем и одвозом на депонију / код нових травњака треба предвидети прва два кошења ручно, висина траве не сме прећи **5 cm**/ код нових травњака (Трг и СУП)/, код старих травњака до **10 cm месечно:**, | **м2** |  |  | | | | | |
|  | **- Трг Слободе: IV-1,V-1;VI-2;VII-3; VIII-3; IX-3; Х-1: -СУП-ово, двориште IV-1;V-3;VI-3;VII-3; VIII-3; IX-3; Х-1** | **м2**  **м2** | **2.590**  **50** | **14**  **17** | | | | | |
|  | -У Парку Зелена пијаца: **по налогу органа** **Управе** V;VI;VII; VIII; IX – по 1-дном; | **м2** | **250** | **5** | | | | | |
|  | -Парк Нар.Хероја:V-1;VI-2;VII-2; VIII-2;IX-1 | **м2** | **2.440** | **8** | | | | | |
|  | -Дечије игралиште на Лисишту у ''Борићима'' V;VI;VII; VIII; IX – по 1-дном; | **м2** | **1.100** | **5** | | | | | |
|  | -Кошење око старе ПЕКАРЕ до вртића и око стамбене зграде у ул.Бана Милутина по налогу НО | **м2** | **3 000** | **До 8х** | | | | | |
|  | -Кошење косина од кошаркашког игралишта до фудбалског игралишта поред Музичког клуба по налогу НО | **м2** | **2 000** | **До 4х** | | | | | |
|  | -Кошење део између Мини-Пич терена и зграде Црвеног Крста по налогу НО | **м2** | **1500** | **До 8х** | | | | | |
|  | -Кошење у кругу Новог игралишта између Трафо станице и паркинга код Нове цркве по налогу НО | **м2** | **1500** | **До 8х** | | | | | |
|  | -Кошење болничког круга,на Савинцу по налогу НО | **м2** | **15.000** | **До 2х** | | | | | |
|  | -Koшење траве у дворишту, испред јавног објекта СКЦ-а у Пожеги /биоскоп/ | **М2** | **100** | **До 3х** | | | | | |
|  | -Кошење између две стамб.зграде-у Карађорђевој ул. и зграде у Змајевој улици кошење иза зграде од фасадне цигле у ширини од 5м1 и са бочне стране по косини-све јав.пов. | **М2** | **300** | **До 3х** | | | | | |
|  | -Кошење ширег појаса траве и корова у улици Боже Смиљанића /терен у нагибу/-парцела у власништву општине Пожега | **М2** | **300** | **До 3х** | | | | | |
|  | -кошење траве и корова у улици Ослобођења и то по косинама канала који протиче како би канал могао да се одржава и чисти уз прив.обј. | **М2** | **200** | **До 3 х** | | | | | |
|  | -Сквер у ул.Уче Димитријевића са Немањином V;VI;VII; VIII; IX – по 1-дном; | **м2** | **50** | **5** | | | | | |
|  | - Сквар у ул. Хиландарска V;VI;VII; VIII; IX – по 1-дном; | **м2** | **24** | **5** | | | | | |
|  | -Сквер у ул.Д.Лапчевића и В.Степе (код продавнице намештаја)V;VI;VII;VIII и IX– по 1-дном; | **м2** | **20** | **5** | | | | | |
|  | -У улици Књаза Милоша (Лучна зграда) V;VI;VII; VIII; IX – по 1-дном; | **м2** | **170** | **5** | | | | | |
|  | -Сквер у ул.Ј.Демира V;VI;VII; VIII; IX | **м2** | **3** | **5** | | | | | |
|  | -Парк Младости: **по налогу органа Управе** V-1;VI-2;VII-2; VIII-2; IX -1; **без парк.-бочно** | **м2** | **8.940** | **8** | | | | | |
|  | -Унутрашња страна Бедема код Дома здравља за ширину 4м; **по нал. НО**  V-1;VI-2;VII-2; VIII-2; IX –1; | **м2** | **500** | **8** | | | | | |
|  | -У улици В.Караџића 3-9: IV-1;V-2;VI-2;  VII-2; VIII-2; IX –2, Х-1; | **м2** | **579** | **14** | | | | | |
|  | -У Француској улици ''Бизнис центар'': V;VI;VII; VIII и IX– по 1-дном; | **м2** | **173** | **5** | | | | | |
|  | -Зелени појас код Робне куће у ул.В.Мишића (иза окретнице и ограде Р.Митровића VI;VII и VIII – по 1-дном; | **м2** | **30** | **3** | | | | | |
|  | -У ул. Карађорђева бр.1-3;V-1,VI-1,VIII-1и IX-1 | **м2** | **500** | **4** | | | | | |
|  | -У ул.Карађорђева бр.5 уз саобраћајницу између живе ограде V-1,VI-1, VIII-1и IX-1 | **м2** | **350** | **4** | | | | | |
|  | -Карађорђева бр.3 и 5/1 (зелени простор у самбеном кварту и око платоа дечијег игралишта) V-1,VI-1, VIII-1и IX-1 | **м2** | **1.590 /иза 3/ 1.500 /иза 5/** | **4** | | | | | |
|  | -У ул. Устаничка 1-3:V-1,VI-1, VII-1,VIII-1и IX-1 | **м2** | **210** | **5** | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
|  | -У ул.Змајева: V-1,VI-1, VII-1,VIII-1и IX-1 | **м2** | **100** | **5** | | | | | |
| -У ул.К.Милоша код ''Планике'': V-1,VI-1, VII-1, VIII-1и IX-1 | **м2** | **64** | **5** | | | | | |
| -У ул.К.Александра код ''Борова'': V-1,VI-1, VII-1, VIII-1и IX-1 | **м2** | **3** | **5** | | | | | |
| -Ул.В.Мишића бр.6-10 ''Будимке'' V-1,VI-1, VII-1, VIII-1и IX-1 | **м2** | **45** | **5** | | | | | |
|  | -Ул.В.Мишића бр.12-14-стам.кварт V-1,VI-1, VII-1, VIII-1и IX-1 | **м2** | **30** | **5** | | | | | |
| -Ул.В.Мишића–Аутобуско стајалиште ''Гајо'' V-1,VI-1, VII-1, VIII-1и IX-1  - Избегличко насеље - парк | **м2**  **м2** | **12**  **2000** | **5**  **3** | | | | | |
| **СВЕГА:** | **м2** | **47 464** |  | | | | | |
| **5.** | **Кошење и крчење градског и градско-грађевинског земљишта од дивљег растиња до Ø-10см и осталог корова –(амброзије и сл.** тако да висина не прелази **10 см**.) /започети у V и VII мес./ |  |  |  | | | | | |
|  | -ручно или машински са грабуљањем и одвозом на депонију | **м2** |  |  | | | | | |
|  | -третирање хербицидима | **м2** |  |  | | | | | |
|  | **-VI и VIII месец:** |  |  |  | | | | | |
|  | **-Споменик природе ''Висибаба-стабла лужњака '' по Реш. надл. органа Управе** | **м2** | **1.105** | **2** | | | | | |
|  | **-Излетиште на Лисишту ''Борићи'' по налогу НО** (VI месец) | **м2** | **55.500** | **1** | | | | | |
| **I-ва ЕКИПА** | | | | | | | | | |
|  | - СУП-ово двор.(одVдоVIII) - рубови | **м2** | **215** | **4** | | | | | |
|  | **(до промене намене у паркинг сервис)- за случај по Решењу надлежног органа** |  |  |  | | | | | |
|  | -ул.Н.Пашића (лева и десна страна од тртоара преко улице Ц.Лазара - мост на ''Скрапежу'' (V-VIII) сваког месеца | **м2** | **1383** | **4** | | | | | |
|  | -у ул.Змајева уз ограду Дечијег вртића на новопросеченој улици од ул.Устаничке поред ТС за ширину 1м (V-VIII) сваког месеца | **м2** | **100** | **4** | | | | | |
|  | -око слободног простора у III-реону између ул.Карађорђеве и Змајеве (одV-VIII) месеца | **м2** | **150** | **4** | | | | | |
|  | -у ул.Цара Душана /ограда код школе ''Петра Лековића'' ка „Пекари“ |  |  |  | | | | | |
|  | **м2** | **150** | **4** | | | | | |
|  | -В.Мишића простот иѕмећу спортске хале и ограде кућа | **м2** | **300** | **4** | | | | | |
|  | -В.Мишића (слепи крак водовод око ТС) | **м2** | **240** | **4** | | | | | |
|  | -ул.К.Александра од Југ Богдана до моста уз саобраћај. ка ''Храму''/са чишћењем риголе/ (V-VIII) сваког месеца | **м2** | **1264** | **4** | | | | | |
|  | -ул.К.Александра уз саобраћајницу до парка ''Младост'' (V-VIII) сваког месеца | **м2** | **192** | **4** | | | | | |
|  | -ул.Француска-зелени појас поред „Младости“ (V-VIII ) сваког месеца | **м2** | **100** | **4** | | | | | |
|  | -Тротоар у ул.В.Караџића уз ограду ''Младости'' наспрам ''Гимназије'' (V-VIII) сваког месеца | **м2** | **200** | **4** | | | | | |
|  | - уз ограду „Младости“ код нове Аут.станице (V-VIII) сваког месеца | **м2** | **160** | **4** | | | | | |
| **II-га ЕКИПА** | | | | | | | | | |
|  | -Кварт у двор. МЗ Пожега у (V иVIII) мес. | **м2** | **150** | **2** | | | | | |
|  | -Бедем код Дома здравља, насип и спољна страна /у шир. 2+3+5м/ до тен. игралишта | **м2** | **1.466** | **2** | | | | | |
|  | -део ул. Манојла Смиљанића и Олге Ђокић уз Бакионички поток за по 3 м ширине (V-VIII) | **м2** | **386** | **4** | | | | | |
|  | -ул.К.Милоша уз Радник (V-VIII) сваког мес. | **м2** | **200** | **4** | | | | | |
|  | -ул. М.Тешића од В.Путника од пешачке стазе за базен – изнад риголе (V-VIII) сваког месеца | **м2** | **225** | **4** | | | | | |
|  | -Бедем ка Ж. станици /лева и десна страна/ у ширини од 3м - 4м (V-VIII) сваког месеца | **м2** | **1.950** или **2.600** | **4** | | | | | |
|  | -ул.К.Александра ка ''Прудовима'' (мост-надвожњак-лева страна у ширини од 15-4м а десна од 4м/~/7м/ (V-VIII сваког месеца) | **м2** | **3.700** | **4** | | | | | |
|  | -ул.Висибабска од надовожњака ''Прудови'' до прве раскрснице иза моста код ''Гранекспорта'' /десна страна у ширини  Од 2-10-4-1м и лева 3-6-2 м/ (V-VIII) сваког месеца | **м2** | **6.200** или |  | | | | | |
|  | **7.400** | **4** | | | | | |
|  | -ул.Болничка од ул.Висибабске до капије болнице лева 2-3м и десна страна у ширини од 5-3м.обухватајући канал у раскрсници до ул.Браће Лазић(или 1-3м) (V-VIII) сваког месеца | **м2** | **1.300**или |  | | | | | |
|  | **2.500** | **4** | | | | | |
|  | -Видосава Маријановића лева300х1,5 | **м2** | **450** | **4** | | | | | |
| десна (400х4-2-5 м | **м2** | **4400** | **4** | | | | | |
| **III-ћа ЕКИПА** | | | | | | | | | |
|  | -Кошење путног земљишта,ван подручја ГУП-а по налогу НО | **м2** | **По реализацији** | **По налогу** | | | | | |
|  | -мост на ''Скрапежу'' до краја подвожњака Зеленац/ у ширини за 1,5-3-5м/ -десно | **м2** | **1.329,00** | **4** | | | | | |
|  | -Сквер под шибљем у М.Ливаде | **м2** | **70** | **4** | | | | | |
|  | -ул.Б.Мићић од сквера до подвожњака /десна страна/ изнад риголе | **м2** | **1.000** | **2** | | | | | |
|  | -од подвожњака ''Зеленац'' до паркинг простора Железничке станице - ''бедем'' /у шир.за 1,5-5 м, /3м/-десно | **м2** | **2.657** | **2** | | | | | |
|  | -лево (200х2) | **м2** | **400** | **2** | | | | | |
|  | -улица Железничка /десна и лева страна/у ширини за 5м делом 1,5м - 4м/ (V-VIII) сваког месеца /са спољном страном Бедема-шеталиште код железничке станице | **м2** | **3.382** | **4** | | | | | |
|  | - Ул.Висибабска (крак ка Железничкој од кућа Вукајловића ка подвожњаку) до ножице канала са кривинама у оба правца | **м2** | **1.900** | **2** | | | | | |
|  | - Железничка око ППОВ постројења | **м2** | **150** | **2** | | | | | |
| **IV-та ЕКИПА** | | | | | | | | | |
|  | -Плац ''Јелис. њиве'' у ул. Б.Лековића поред Бак. потока кат.пар.бр.492/1 КО Пожега са ТС | **м2** | **1545** | **2** | | | | | |
|  | -у ул.Б.Милутина леви тротоар од ул.Ц. Душана до ''Бак. потока'' у ширини од 2м | **м2** | **240** | **2** | | | | | |
|  | -у ул.Цара Душана жива ограда десна страна у ширини од 3 метра | **м2** | **300** | **2** | | | | | |
|  | -у ул.В Поповића и делом Цара Душана поред ограде војног круга Лисиште у ширини од 0,5-2 м | **м2** | **310** | **2** | | | | | |
|  | -ул.В.Путника /као путно земљиштe/  \*(зелени појас поред ''Борића'' од стазе за ''базен'' до ул.Д.Дивизије за ширину од 8-3м) | **м2** | **1.650** | **2** | | | | | |
|  | \*(зелени појас поред старог''Водовода'' (V-VIII) сваког месеца | **м2** | **120** | **4** | | | | | |
|  | -Плац ''Шолуповина''- у насељу Лисиште | **м2** | **700** | **2** | | | | | |
|  | -у ул.Дринске дивизије жива ограда у ширини од 3 м | **м2** | **400** | **2** | | | | | |
|  | -у ул.Дринске дивизије од М.Тешића до игралишта, ''Борићи'' за ширину 3 м десна страна | **м2** | **800** | **2** | | | | | |
|  | -ул.Прудови обухватајући надвожњак до окретнице код складишта Југопетрола /леви и десни тротоар у ширини од по 2-3м углавном поред неизграђених парцела и од куће бр.18 и 28 до краја стазе **уз Решење надлежне инспекције**/ | **м2** | **2000** | **2** | | | | | |
|  | -ул. М.Тешића од Базена до Пумпе у Шофер насељу / лева страна од бр.63, у ширини од 3 метра и делом десна на шкарпама код Парк шуме и кривина испред колубарске улице/ | **м2** | **2.000** | **2** | | | | | |
|  | -ул.К.Милоша(''Напредак''-''Путеви''- ''Петља'' Пријановићи:-дес. страна у ширини од 10-5м)  -лев.страна просечно од 2-3м  **/уз налог инспекције путева/** | **м2** | **5.000** | **2** | | | | | |
| **м2** | **1.000** | **2** | | | | | |
|  | -у ул.К.Милоша преко пута ''Јадрана'' | **м2** | **135** | **2** | | | | | |
|  | -Савинац- простор око спомен чесме | **м2** | **500** | **2** | | | | | |
|  | -Сретењска –од Хлан. до Сретењске- канал | **м2** | **1.500** | **2** | | | | | |
|  | -Сретењска- зел.повр.уз улицу и косина око “Mачнковог камена“ | **м2** | **600** | **2** | | | | | |
|  | -ул.Прудови од надвожњака до краја стазе у путном зем. за Здравчиће, за местимичну ширину стазе и слободног простора поред ограде ''каца'' | **м2** | **800** или  поз.13.3 | **2** | | | | | |
|  | **СВЕГА:** | **м2** | **58.319**  **+56.306** | **2**  **+55.550 ''Борићи''**  **+1.105 Висибаба** | | | | | |
| **6.** | Потсејавање траве |  |  |  | | | | | |
|  | -оштећена места плитко прекопати на дубини 5-10 см, уситнити, затим | **м2** |  |  | | | | | |
|  | -обухвата радове на сејању мешавине семена траве са заграбуљањем металним грабуљама уз тапкање, ваљање и заливање (благим млазом- правити вештачку кишу) | **м2** |  |  | | | | | |
|  | -набавка семена, доказ рачун о набавци | **дин** |  |  | | | | | |
|  | **Пролеће IV месец** |  |  |  | | | | | |
|  | -Трг Слободе | **м2** | **100** | **-** | | | | | |
|  | -Сквер у ул.Вука Караџића бр.3-9 | **м2** | **10** | **1** | | | | | |
|  | -у ул.К.Милоша код ''Планике'' | **м2** | **-** | **-** | | | | | |
|  | - У Парку код „Лучне„ зграде  -у Парку Младости | **м2**  **м2** | **10**  **250** | **1**  **1** | | | | | |
|  | -Парк Зелена пијаца по налогу Опш.управе | **м2** | **150** | **1** | | | | | |
|  | -Змајева | **м2** | **10** | **1** | | | | | |
|  | -Устаничка | **м2** | **25** | **1** | | | | | |
|  | -Карађорђева бр.3 /угажена површина до тротоара/ | **м2** | **50** | **1** | | | | | |
|  | **СВЕГА:** | **м2** | **605** | **по потреби** | | | | | |
| **7.** | **Прихрањивање травњака** |  |  |  | | | | | |
|  | -обухвата радове на ђубрењу вештачким ђубривом /на 100 м2 –5кг. ђубрива/ | **м2** |  |  | | | | | |
|  | -набавка ђубрива: доказ рачун о набавци | **дин** |  |  | | | | | |
|  | **Пролеће: IV месец** |  |  |  | | | | | |
|  | -Трг Слободе IV и VII (ђуб. са продуже.дел.)  - СУП | **м2**  **м2** | **2.590**  **50** | **2**  **1** | | | | | |
|  | -у парку Зелена пијаца по Реш. органа Управе | **м2** | **150** | **1** | | | | | |
|  | -у Парку Младости | **м2** | **100** | **1** | | | | | |
|  | -Сквер у улици Вука Караџића 3-9 | **м2** | **10** | **1** | | | | | |
|  | - у парку код “Лучне“ зграде | **м2** | **50** | **1** | | | | | |
|  | -у ул.Књаза Милоша код ''Планике'' | **м2** | **45** | **1** | | | | | |
|  | -Карађорђева бр.5 /уг.повр. између живе огр. | **м2** | **10** | **1** | | | | | |
|  | **СВЕГА:** | **м2** | **3.005** |  | | | | | |
| **8.** | **Заливање травњака-**по потреби пре изласка сунца и по заласку од V-IX месецу. |  |  | **месечно**  **V VI VII VIII IX** | | | | | |
|  | -хидрантска мрежа | **м2** |  |  | |  |  |  |  |
|  | -цистерне и др. | **м2** |  |  | |  |  |  |  |
|  | -Трг Слободе-хидратнска мрежа  - СУП | **м2**  **м2** | **(**2.590**)**  **50** | **1** | | **4** | **4** | **4** | **1** |
|  | -у Парку Зелена пијаца по налогу орг.Управе | **м2** | **300** | **/** | | **1** | **2** | **2** | **1** |
|  | -у Парку Народних Хероја | **м2** | **2.440** | **/** | | **1** | **2** | **2** | **1** |
|  | -у Парку Младости: по налогу органа управе | **м2** | **9.500** | **/** | | **1** | **1** | **1** | **1** |
|  | -у улици Вука Караџића бр.3-9 | **м2** | **579** | **/** | | **1** | **2** | **2** | **1** |
|  | -у ул.К.Милоша код ''Планике'' | **м2** | **64** | **/** | | **1** | **2** | **2** | **1** |
|  | -у ул.К.Милоша- Лучна | **м2** | **170** | **/** | | **1** | **2** | **2** | **1** |
|  | -у ул.Војводе Мишића бр.6-10 код ''Будимке'' | **м2** | **45** | **/** | | **1** | **2** | **2** | **1** |
|  | -у ул.Устаничка | **м2** | **210** | **/** | | **1** | **2** | **2** | **1** |
|  | -у ул.Француска | **м2** | **173** | **/** | | **1** | **2** | **2** | **1** |
|  | **СВЕГА:** | **м2** | **13.531** | **49.410** | | | | | |
| **9.** | Одржавање постојећих цветних површина |  |  |  | | | | | |
|  | **Трајнице:** обухватити радове за месец IV,V,VI,VII,VIII и IX по једном |  |  |  | | | | | |
|  | -окопавање са орез. засада и одвоз на депонију уз заштиту хем.препа. /по потреби/ | **м2** |  |  | | | | | |
|  | -заливање по потреби ујутро и увече | **м2** | **месечно** | V VI VII VIII IX  / 1 2 2 1 | | | | | |
|  | - на Тргу Слободе | **м2** | **25** |  | | | | | |
|  | -сквер у ул.Вука Караџића бр.3-9 | **м2** | **2** |  | | | | | |
|  | - Зелена пијаца -жардињере | **м2** | **3** |  | | | | | |
|  | -сквер у ул.В. Мишића бр.6-10 код''Будимке'' | **м2** | **5** |  | | | | | |
|  | -у ул.К.Милоша –лучна зграда | **м2** | **7** |  | | | | | |
|  | -сквер ул.К.Александра код ''Борова'' | **м2** | **13,5** |  | | | | | |
|  | -сквер у ул.Јована Демира | **м2** | **5** |  | | | | | |
|  | -В.Мишића-„Хала“ -жардињере | **м2** | **7,5** |  | | | | | |
|  | - Парк Лисиште | **м2** | **12** |  | | | | | |
|  | **СВЕГА:** | **м2** | **80** |  | | | | | |
|  | **Сезонско цвеће:** |  |  |  | | | | | |
|  | обухвата радове за месец IV, V,VII-2,VIII-2 и IX на чишћењу, плевљењу, прекопавању тла, прихраном и заливањем (одвозом на депонију) уз заштиту хем. преп. /по потреби/ | **м2** |  |  | | | | | |
|  | -рад | **м2** |  |  | | | | | |
|  | -заливање по потреби ујутру и увече од V-IX месеца м2/kom  - заливање цвећа у кандилаберима ујутру и увече, прихрана 1-ом седмично од V-IX мес. | **м2** |  |  | | | | | |
|  | -Трг Слободе и сл./по налогу дир.“Дирекције“ | **м2** | **55** |  | | | | | |
|  | - Трг Слободе сез. цвеће у кандилабрима | **ком** | **104** |  | | | | | |
|  | **СВЕГА:** | **м2/ком.** | **55 / 104** |  | | | | | |
|  | **Руже:** |  |  |  | | | | | |
|  | **-рад:** обухвата радове за окопавање и плевљење са закидањем сувих цветова, сраћивањем грана са прецветалим пупољцима уз одвоз на депонију /сваког мес.од IVдо X/ уз прихрану и заштиту хем.препаратима /по потреби/, | **м2** |  |  | | | | | |
|  | -орезивање на 30см са загртањем земље/ у X месецу/ ,  -одгртањем и орезивањем на 15 см./у IV мес./  - прихрана у IV мес. | **м2**  **ком** |  |  | | | | | |
|  | -заливање по потреби ујутро и увече од V-IX месеца | **м2** | **месечно** | V, VI, VII. VIII, IX /, 1, 2, 2, 1 | | | | | |
|  | -Сквер ул.Д.Лапчевића и В.Степе | **ком** | **118** |  | | | | | |
|  | или | **м2** | **35** | **7** | | | | | |
|  | -Ул.В.Мишића бр.6-10 код ''Будимке'' и 12-14 стам.кварт  **ком**. 28; 9; 79; 89; 103; 13; 90; **м2:** 7; 1,5; 19; 22; 25; 3,5; 41 | **ком**  **м2** | **411**  **119** | **7** | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | | | |
|  | -Сквер у ул.Устаничка бр.1-3 | **ком** | **50+50** |  | | | | | |
|  | или | **м2** | **12+12** | **7** | | | | | |
|  | -Сквер у ул.Вука Караџића бр.3-9 | **ком** | **50** |  | | | | | |
|  |  | **м2** | **12+6** | **7** | | | | | |
|  | -Ул.Француска ''Бизнис центар'', рондела-димензија 64х1м  - Ул.Змајева – Сквер | **ком**  **м2** | **307**  **64** | **7** | | | | | |
| **ком**  **м2** | **40**  **10** | **7** | | | | | |
|  | **СВЕГА:** | **м2** | **277** |  | | | | | |
|  | **САДЊА И ПОПУНА:** За IV и X месец текуће године по потреби врсте засада, са гарантним роком од 1+1 год. |  |  |  | | | | | |
|  | **-**обухвата радове на прекопавању тла, садњи са ђубрењем, првим окопавањем, плевљењем са одвозом на депонију и првим заливањем**.** |  |  |  | | | | | |
|  | **Трајнице:** |  |  |  | | | | | |
|  | -рад за САДЊУ (*парк Н. Хероја* ***рудбејке, хеухера 12*** *м2,* | м2 |  |  | | | | | |
|  | -рад за ПОПУНУ  (*Сквер Јована Демира 3м2, Парк код Дома здравља-жардињере 3 м2 ,* | **м2** |  |  | | | | | |
|  | -набавка препарата и материјала: доказ рачун о набавци  -заливање | **м2** |  |  | | | | | |
|  | **Сезонско цвеће: садња у V мес.** |  |  |  | | | | | |
|  | -Begonija semperflorens orange -160 kom. |  |  |  | | | | | |
|  | -Agyrantherum frutescens “Мolimba Mini Yellow“ -400 kom. |  |  |  | | | | | |
|  | **-**Cinerarija maritina  **-**220 kom.  -Santolina - 40 kom.  **-**Pathenocissust „Green Spring”(девојачка петопрсна лозица за жардињере **- 2**5 kom.  -Sedum acre /за допуну/ по потреби - Pelargonijum peltatum **-**104 kom  (+ тераса Општине 34ком. 18 -жардињера**)**  **Сезонско цвеће: садња у Х месецу**  **-** Belis укупно  **-** Viola - 750kom.  **-**рад за САДЊУ | **м2**  **м2**  ком. | 104 | жардињере | | | | | |
|  | -рад за ПОПУНУ |  |  |  | | | | | |
|  | -набавка преп. и матер: доказ рачун о набавци | **дин** |  |  | | | | | |
|  | -заливање | **м2** | **55** | **пролеће** | | | | | |
|  | Руже |  | **30** | **јесен** | | | | | |
|  | -рад за САДЊУ , | **м2** |  |  | | | | | |
|  | -рад за ПОПУНУ*)* | **м2** |  |  | | | | | |
|  | -набавка препарата и материјала: доказ рачун о набавци | **дин** |  |  | | | | | |
|  | -заливање | **м2** |  |  | | | | | |
| **10.** | **Одржавање живе ограде са гарантним роком од 2 године** |  |  |  | | | | | |
|  | -**Подразумева:** |  |  |  | | | | | |
|  | -орезивање- на висину 80 cm, у V,VII и IX мес. од избојака и младара са одвозом на депонију | **м1** |  |  | | | | | |
|  | -окопавање са прихраном у IV месецу  -набавка мат. и препарата: доказ о набавци | **м2** |  |  | | | | | |
|  | -стару и прераслу орезати на ''пањ'' са одвозом на депонију | **м1** |  |  | | | | | |
|  | **Попуна:** по потреби у X месецу , |  |  |  | | | | | |
|  | *Карађорђева бр.5 -3 м1* |  |  |  | | | | | |
|  | -рад на садњи | **ком** |  |  | | | | | |
|  | -набавка материјала: доказ рачун о набавци | **дин** |  |  | | | | | |
|  | -Парк Народних хероја | **м1** | **18,50** | **3** | | | | | |
|  | -Парк Зелена пијаца по налогу органа управе | **м1** | **12,50** | **3** | | | | | |
|  | -Трећи реон (улица Карађорђева бр.5 ) | **м1** | **125,00** | **3** | | | | | |
|  | -Трећи реон (улица Карађорђева иза 5) | **м1** | **27,00** | **3** | | | | | |
|  | -Трг /орезивање четинара/ | **м1** | **70** | **1** | | | | | |
|  | **СВЕГА:** |  | **183 /192/** |  | | | | | |
| **11.** | **Одржавање дрвећа у дрвореду и по парковима са гарантним роком од 2 године**  **- Уклањање коренитих избојака**  са плитким прекопавањем земљишта око стабла и уклањање бочних избојака на стаблу са ослобађањем врата крошње уз одвоз на депонију /V,VI,VII, VIII и IX месеца/ | **ком.** | **603** | **5** | | | | | |
|  | -**резање грана које ниско падају** ка тлу, са одвозом на депонију у III мес., односно у (III и VII месецу у случају да се не врши орезивање дрвећа у пролеће) и то:  Николе Пашића 20 ком., 1300 Каплара 5 ком, К.Милоша до семафора 50ком.. К.Петра 68 ком.“, Трг-дудови 8 и др.по потреби III и VII мес. | **ком** | **231** | **2** | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | | | |
|  | -**орезивање дрвећа**: са одвозом на депонију: | **или** |  |  | | | | | |
|  | \**формирање круне-код младих садница: Трг-младе саднице,Парк код „Лучне зграде“ жалосни бест,*  *В.Мишића 58 ком., Немањина 15 ком., Војводе Степе 22, К.Александра 50 ком Уче Димитријевића 8ком., Југ Богданова 26, Негошева 12 ком. ,К.Милоша од семафора до Напретка 30 ком , Десанке Максимовић 13* и др.по потреби *III мес.* | ком | **234** | **1** | | | | | |
|  | **б/** ***прореда круне*** -/у III месецу/ и то:  -Паркови: Трг, Лисиште, Дом здравља., Зелена пијаца, Лучна, Француска, В.Караџића, Карађорђева и др.по налогу надлежне инспекције | **ком** | **30** | по потреби | | | | | |
|  | **в/** ***тотално орезивање грана изнад врата******крошње***-/у III месецу/- |  |  |  | | | | | |
|  | (по парковима и налогу надлежне инспек. ...) | **ком** | **20** | по потреби | | | | | |
|  | **-Уклањање стабала и вађења корена са одвозом на депонију** по налогу Општинске Управе -/у ХI месецу/  стара и болесна стабла на тротоарима и улицама, приликом реконструкције улица и постављања разних инсталација и то: /- на Тргу Слободе – сува после реконструкције/  - и др.по указаној потреби у оквиру реконстукције улице и тротоара мењати стара, болесна и оштећена стабла  -*Југ Богдана,В.Мишића, К.Милоша, К.Петра* | **ком** | **око 50** | по потреби | | | | | |
|  | -**Садња садница у лаком и средњем тлу (замена старих, поломљених и сувих младих садница)** -/у III и Х месецу /  /по потреби изменити земљу у отворима за садњу. |  |  |  | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | | | |
|  |  |  |  | по потреби | | | | | |
|  | **а/** код уклоњених стабала у III мес.. | **ком** | **око 30** | **1** | | | | | |
|  | **б/** по потреби у X мес.код поломљених и сувих стабала | **кон.** | **око 20** | **1** | | | | | |
|  | **в/** набавка материјала: доказ о набавци вишегодишњих садница 4+4 год. уз гарантни рок произвођача | дин |  |  | | | | | |
|  | **-Обнављање везива и кочића** |  |  |  | | | | | |
|  | углавном -/ у V и X месецу/ |  |  |  | | | | | |
|  | **a/** рад | **ком** | **око 150** | **2** х по потреби и више | | | | | |
|  | **б/** набавка мат. – доказ о набавци на Л=3м1 | **дин** |  |  | | | | | |
| **12.** | **Одржавање украсног шибља са гарантним роком од 2 године** |  |  |  | | | | | |
|  | **1.** Чишћење и нега круне са проређивањем и удаљавање свих сувишних, сувих руних грана и круне са одвозом на депонију /у V месецу/ | **ком** | **414** |  | | | | | |
|  | -земљиште око саднице очистити и прекопати /уV месецу/ | **м2** | **307** |  | | | | | |
|  | -прихрањивање младих жбунова /у IV мес./ | **м2** | **307** | **-по потреби-** | | | | | |
|  | -набавка препарата: рачун о набавци | **дин** |  |  | | | | | |
|  | **2.** прерасло шибље орезати на ''пањ'' са одвоз на депонију /у Х месецу/ | **ком** | **177** |  | | | | | |
|  | -земљиште око шибља окопати /уХ месецу/ | **м2** | **419** |  | | | | | |
|  | -жбун нађубрити /у Х месецу/ | **м2** |  |  | | | | | |
|  | -набавка материјала: рачун о набавци | **дин** |  |  | | | | | |
|  | 2а. обликова-орезивање, скраћивање четинара  - окопавање, прихрана младих четинара од пролећа до августа |  |  |  | | | | | |
|  | **3. садња и попуна у лаком и средњем тлу** |  |  |  | | | | | |
|  | **а/ шибља и живе ограде:** /замена поломљених и сувих у Х месецу | **ком** |  |  | | | | | |
|  | -набавка материјала, доказ о набавци | **дин** |  |  | | | | | |
|  | **б/ четинари:** /замена поломљених и сувих у IVиХ месецу/  *Сквер Миловића ливада /ниски и полегли четинари или трајнице/* | **ком** |  |  | | | | | |
|  | -набавка материјала – доказ о набавци | **дин** |  |  | | | | | |
|  | **4. зимски период:** |  |  |  | | | | | |
|  | -код жбунова са густим гранама сакупити и везати канапом са стресањем снега | **ком** |  |  | | | | | |
|  | **ШИБЉЕ И ЧЕТИНАРИ:** |  |  |  | | | | | |
|  | **I. Трг Слободе:** |  |  |  | | | | | |
|  | а/ орезати на исту висину | **ком** | **70** | **1 /IV/ мес.** | | | | | |
|  | б/ окопати | **м2** | **35** | **2 /V и X/** | | | | | |
|  | в/ прихрана | **м2** | **35** | **1 /IV/** | | | | | |
|  | **II. Парк Народних хероја:** |  |  |  | | | | | |
|  | а/ орезати-на ''пањ'' | **ком** | **96** | **1 /X/ мес.** | | | | | |
|  | б/ окопати | **м2** | **96** | **2 /VиX/** | | | | | |
|  | в/ прихрана | **м2** | **96** | **1 /IV/** | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | | | |
|  | **III. Парк Младости: по Реш. органа Управе** |  |  |  | | | | | |
|  | а/ орезати-на ''пањ'' | **ком** | **70+10** ''хиб.'' | **1 /X/ мес.** | | | | | |
|  | б/ окопати | **м2** | **70+5** ''хиб'' | **2 /VиX/** | | | | | |
|  | в/ прихрана | **м2** | **70+5** ''хиб'' | **1 /IV/** | | | | | |
|  | **IV. Сквер у ул.Уче Димитријевића са Немањином** |  |  |  | | | | | |
|  | а/ проредити /суве гране/ | **ком** | **15** | **по пот./X/ мес.** | | | | | |
|  | б/ окопати | **м2** | **7,5** | **2 /VиX/** | | | | | |
|  | в/ прихрана | **м2** | **7,5** | **1 /IV/** | | | | | |
|  | **V. Сквер у ул.Хиландарској** |  |  |  | | | | | |
|  | а/ проредити /суве гране/ | **ком** | **4** | **по пот./X/ мес.** | | | | | |
|  | б/ окопати | **м2** | **2** | **2 /VиX/** | | | | | |
|  | в/ прихрана | **м2** | **2** | **1 /IV/** | | | | | |
|  | **VII. Сквер у ул.Карађорђева 5:** |  |  |  | | | | | |
|  | а/ проредити /суве гране/ | **ком** | **1** | **1 /V/ мес.** | | | | | |
|  | б/ окопати | **м2** | **1** | **1 /V/** | | | | | |
|  | в/ прихрана | **м2** | **1** | **1 /IV/** | | | | | |
|  | **VIII. У Француској улици** |  |  |  | | | | | |
|  | а/ орезати | **ком** | **1** | **1 /X/ мес.** | | | | | |
|  | б/ окопати | **м2** | **2,5** | **2 /VиX/** | | | | | |
|  | в/ прихрана | **м2** | **2,5** | **1 /IV/** | | | | | |
|  | **IX.Сквер у улици В. Мишића бр.6-10 код ''Будимке'' и бр.12-14** /-стамбени кварт-/ |  |  |  | | | | | |
|  | а/ орезати на ''пањ'' /суве гране/ | **ком** | **3** | **1 /VиX/ мес.** | | | | | |
|  | б/ окопати | **м2** | **5** | **2 /VиX/** | | | | | |
|  | в/ прихрана | **м2** | **5** | **1 /IV/** | | | | | |
|  | **X.Сквер у улици В.Караџића 3-9** |  |  |  | | | | | |
|  | а/ проредити- /суве гране/ | **ком** | **9** | **1 /V/ мес.** | | | | | |
|  | б/ окопати | **м2** | **4,5** | **2 /VиX/** | | | | | |
|  | в/ прихрана | **м2** | **4,5** | **1 /IV/** | | | | | |
|  | **XI. Сквер у ул.Устаничка** |  |  |  | | | | | |
|  | а/ проредити /суве гране/ | **ком** | **44** | **1 /V/ мес.** | | | | | |
|  | б/ окопати | **м2** | **22** | **2 /VиX/** | | | | | |
|  | в/ прихрана | **м2** | **22** | **1 /IV/** | | | | | |
|  | **XII. У ул.К.Милоша код ''Планике''** |  |  |  | | | | | |
|  | а/ проредити /суве гране/ | **ком** | **2** | **1 /V/ мес.** | | | | | |
|  | б/ окопати | **м2** | **12** | **2 /VиX/** | | | | | |
|  | в/ прихрана | **м2** | **12** | **1 /IV/** | | | | | |
|  | **XIII. У ул.К.Александра код ''Борова''** |  |  |  | | | | | |
|  | а/ орезати- на ''пањ'' | **ком** | **2** | **1 /X/ мес.** | | | | | |
|  | б/ окопати | **м2** | **0,5** | **2 /VиX/** | | | | | |
|  | в/ прихрана | **м2** | **0,5** | **1 /IV/** | | | | | |
|  | **XIV. Николе Пашића- Нова аутоб.станица –мост на ''Скрапежу'' (зелени појас)** |  |  |  | | | | | |
|  | а/ орезивање грана | **ком** | **88** | **1 /V/ мес.** | | | | | |
|  | б/ окопати | **м2** | **44** | **2 /VиX/** | | | | | |
|  | в/ прихрана | **м2** | **44** | **1 /IV/** | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | |
|  | **Кошење,чишћење путних косина, ригола и обала корита од талога и раз. корова-амброзије и сл., по налогу органа Управе:** |  |  |  | | | | | |
| **13.1** | **1. КРИЛА''Бакионич. потока'': IVиXмес.** | **м2** | **980** | **2** | | | | | |
|  | **- уз зид ограде „Будимке“** |  |  |  | | | | | |
|  | **са парапета крила у горњем току од моста у ул.П.Лековића до каскаде у ул.Б.Милутина** |  |  |  | | | | | |
| **13.2** | **2.Отворени канал кишне канализ. .** |  |  |  | | | | | |
|  | **2.1.ОБАЛЕ корита “Бакионичког потока“:**  **V иVIII мес.**  **- десно од I-ог моста „Будимке“120** м2(ка ушћу уз поток) | **м2** | **2160** | **2** | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
|  | **- лево од II-ог моста -//- 1500** м2**(**уз поток ка ушћу) |  |  |  | | | | | |
|  | **-лево од улаза у „Шумску“** између новопросечене улице и пољског пута **240**м2 |  |  |  | | | | | |
|  | -поред град.гробља у ул. Д.Максимовић **300**м2  или третирање корова до висине око 20 см хербицидима за тотално уништавање корова и дивљег растиња (у X месецу **:**) **СВЕГА** | **м2** | **3.300** | **1** | | | | | |
| **13.3** | 3. Пешачка зона: |  |  |  | | | | | |
|  | За ширину од 1,2 до 3 м кошење са крчењем траве и дивљег растиња и осталог отпада и корова уз стазе, по стазама обухватајући надвожњаке и подвожњаке, заштитне ограде и ивичњаке, са одвозом на депонију |  |  |  | | | | | |
|  | **Просечо:**  **ПУТНА ПЕТЊА-''РАМПА''/V,VIII и X мес.** |  |  |  | | | | | |
|  | **а) СТАЗЕ - М.Ливаде** (лево 3м, десни 1,5м) | **м2** | **880** | **3** | | | | | |
|  | **б)СТАЗЕ - за Татојевицу**(десно 3м, лево 1,5м) | **м2** | **580** | **3** | | | | | |
|  | -почев од моста на Скрапежу- |  |  |  | | | | | |
|  | **ПО ПАРКОВИМА:/IV,VI,VIII и X мес./** |  |  |  | | | | | |
|  | **а/** **СТЕЗЕ - Парк Народних хероја** | **м2** | **374** | **4** | | | | | |
|  | **б/ СТЕЗЕ - Парк Младости** | **м2** | **950** | **4** | | | | | |
|  | **ПО ТРОТОАРИМА:/VI и VIII мес./** |  |  |  | | | | | |
|  | **Прудови** од надвожњака до краја стазе у путном земљишту лок.пута Здравчићи | **м2** | **400** | **2** | | | | | |
| **13.4.** | **У ул.М.Тешића и В.Путника**-пот.зид и уз степенице за ширину од 3 м /**VI** и **VIII мес./** | **м2** | **205** | **2** | | | | | |
| **13.5** | **Чишћење бетонских канала - ригола са шкарпирањем косина:** |  |  |  | | | | | |
|  | Обухвата радове на крчењу и кошењу траве и дивљег растиња и осталог отпада и корова са путне косине-тротоара поред риголе за 1,5-3м ширине и чишћење ригола у ширини од 0,8м узимајући у обзир и ивичњаке уз одвоз на депонију (у IV,VI,VIII и X месецу) |  |  |  | | | | | |
|  | Просечно: |  |  |  | | | | | |
|  | а) у **ул.К.Милоша** – преко пута ''Дрине'' /отворени канал са **''бермом''- риголом** поред потпорног зида до „петље“/ | **м2** | **1050** | **4** | | | | | |
|  | б/ у **ул.М.Тешића** –уз потпорни зид од стазе из ул.В.Путника до базена /поред парк шуме ''Борићи'' | **м2** | **50** | **4** | | | | | |
|  | в/ у **ул.К.Александра**-од решетке „Лорд“ са пропустом у трупу улице | **м2** | **25** | **4** | | | | | |
|  | г/ **ул.К.Александра**- „Храм“ | **м2** | **20** | **4** | | | | | |
|  | д/ **Браће Мићић**-„Красића канал“ | **м2** | **5** | **4** | | | | | |
|  | ђ/ **Б. Мићић** – ригола испод потпорног зида | **м2** | **176** | **4** | | | | | |
|  | е) **Б.Милутина**-Цара Душана канал | **м2** | **50** | **4** | | | | | |
|  | ж) В.Мишића –„Беко“-ригола | **м2** | **12,60** | **4** | | | | | |
| **14.** | **Прореда парк шуме ''Борићи'' и Споменик природе ''Висибаба-стабла лужњака''** по потреби и налогу органа управе са гарантним роком од 2 године /у IVи XI месецу/ | **ком** | по потреби | **1** | | | | | |
|  | -уклањање оштећених, трулих, закржљалих и болесних стабала са кореном уз одвоз на депонију | **м2** | **55.500+1.105** | **1** | | | | | |
|  | -чишћење терена од осталог дрвећа, сувих грана и др.са одвозом на депонију |  |  |  | | | | | |
| **15.** | **Одржавање и поправка клупа на јавним површинама**  **-Трг Слободе (**састоји се од 5 храстових талпи, дим. једне талпе 186,5х9,3х3,5 см, дим.дрвене облоге 186,50/60). Обухвата шмирглање клупа, скидање старог слоја садолина до здравог слоја и премаз садолином у два премаза (боју одређује инвеститор).  На обојеним површинама не смеју се познавати трагови четке, нити сме бити мрља; тон мора бити уједначен. Обојене површине не смеју се отирати нити љуштити. Израђене линије морају бити целом дужином исте ширине било да су хоризонталне, вертикалне или косе.  Уколико има неких недостатака било по питању материјала или површина која ће се бојити, дужност је радника да и то укаже, како би се ти недостаци отклонили (GN-531). Обавезно приликом фарбања заштитити бетон. У току фарбања обележити тракама (клупе, оградице и дрвене облоге око бетонских стубова) са назнаком „свеже офарбано“. |  |  |  | | | | | |
|  | -Обухвата радове на замени оштећених и недостајућих летви до премаза заштитном бојом и два премаза (садолином) по потреби /у Vмесецу/ |  |  |  | | | | | |
|  | -Трг Слободе (боју садолина одређује инвеститор **садолин екстра дански-бр.2**) | **ком** | **206** | **по потреби** | | | | | |
|  | -Парк Народних хероја (садолин бр.7) | **ком** | **3** |  | | | | | |
|  | -Дечије игралиште у ''Борићима''(сад.бр.7) | **ком** | **2** |  | | | | | |
|  | -Парк Младости (сад.бр.7) | **ком** | **12** |  | | | | | |
|  | -Бедем за Железничку станицу (сад.бр.7) | **ком** | **4** |  | | | | | |
|  | -Сквер ''Планика'' (сад.бр.7) | **ком** | **4** |  | | | | | |
|  | -Дечије играл. ''Тећи реон''(2+2) (сад.бр.7)  - Шеталиште Н.Пашића (сад.бр.7) | **ком**  **ком** | **4**  **3** |  | | | | | |
|  | -Сретењска  -Савинац код чесме | **ком**  **ком** | **2**  **4** |  | | | | | |
|  | - Бедем Жел. станице | **ком** | **3** |  | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | | | |
| **16.** | **-Фарбање дрвених облога на бетонским стубовима** (ком 25), дрвене ограде на амфитеатрима и дрвене ограде (дрвене конструкције) на павињону, уз претходно шмирглање старе фарбе до здравог слоја фарбање садолином (боју одређује инвеститор), са заменом недостајућих летви. Опис у свему исти као код клупа: | **м2**  **м2** | **13,26** | по потреби | | | | | |
|  | **I АМФИТЕАТАР**  ***ограда***  6 ком. х (3,4х0,1х0,1) м1  2ком.х (1х0,1х0,1) м1  1ком.х(7,3х0,11х0,1) м1  1ком. х(1,1х0,1х0,1**)** м1  2ком. х(1х0,1х0,1) м1 |  |  |  | | | | | |
|  | ***облога око бетонских стубова* х 7 стубова**  6ком х (0,6х0,05х0,1) м1  6ком х (0,7х0,05х0,1) м1  4 ком х (0,5х0,1х0,1) м1  4ком х (3,2 х0,1х0,1) м1  **II АМФИТЕАТАР**  ***ограда***  4ком. х (3,4х0,1х0,1) м1  2ком.х (1х0,1х0,1) м1  3ком. х(1х0,1х0,1**)** м1  1ком. х(5,6х0,1х0,1) м1  ***облога око бетонских стубова* х 5 стубова**  6ком х (0,6х0,05х0,1) м1  6ком х (0,7х0,05х0,1) м1  4 ком х (0,5х0,1х0,1) м1  4ком х (3,2 х0,1х0,1) м1  **ПАВИЉОН**  ***ограда- попречне гредице***  (3,75х0,1х0,05) м1 х 36 ком.гредица  ***кровна конструкција павиљона***  ***облога око бетонских стубова* х 3 стубова**  6ком х (0,6х0,05х0,1) м1  6ком х (0,7х0,05х0,1) м1  4 ком х (0,5х0,1х0,1) м1  4ком х (3,2 х0,1х0,1) м1  **ПРОМЕНАДА**  ***облога око бетонских стубова* х 10 стубова**  6ком х (0,6х0,05х0,1) м1  6ком х (0,7х0,05х0,1) м1  4 ком х (0,5х0,1х0,1) м1  4ком х (4,2 х0,1х0,1) м1  ***облоге око бет.стубова и оградице***  ***хоризонталне даске инад променаде*** | **м2**  **м2**  **м2**  **м2**  **м2**  **м2**  **м**2  **м2**  **м2** | **57,82**  **9,68**  **41,30**  **40,50**  **20**  **24,78**  **98,60**  **286**  **250**  **556 м2** | **по потреби**  **по потреби**  **по потреби**  **по потреби**  **по потреби**  **по потреби**  **по потреби**  **по потреби**  **по потреби** | | | | | |
| **17** | **Фарбање огласних табли**  уз претходно чишћење ( скидање чиода) шмирглање до здравог слоја и премаз садолином у два премаза (боју одређује инвеститор. Опис у свему исти као код клупа.  **Одржавање бетонских површина** | **ком** | **19** | **у V мес.** | | | | | |
|  | -Обухвата бојење бојом за бетон: |  |  |  | | | | | |
|  | жардињере, носаче корпи за отпатке и др.са претходним предрадњама на чишћењу зависно од указане потребе /у VI месецу/ |  |  |  | | | | | |
|  | ***жардињере:*** | **м2** | **59,57** | **по потреби** | | | | | |
|  | -В.Мишића /стара аут.станица 4 ком.х 1.40м2/ =5.6м2  - В.Мишића/ Спортска хала 18 ком. х 1,51м2/=27,18м2  -В.Мишића/ „Гајопромет“ 4ком.х 0,8 м2/ =3.20 м2 |  |  |  | | | | | |
|  | 1ком.х1,49м2=1,49м2v |  |  |  | | | | | |
|  | 1 ком.х2,10 м2=2,10м2  -Парк код Дома здравља /6ком.х 1,33м2/=7,98м2  - Парк „Зелена пијаца“ /8ком.х1,50м2/ =12м2 |  |  |  | | | | | |
|  | ***стопе на клупама: (1,33м2/ком)*** | **м2** | **30** | **по потреби** | | | | | |
|  | -Парк Н.Хероја | **ком** | **3** |  | | | | | |
|  | -Дечије игралиште „Борићи“ | **ком** | **2** |  | | | | | |
|  | -Парк Младости | **ком** | **12** |  | | | | | |
|  | -Бедем за Жел.станицу | **ком** | **3** |  | | | | | |
|  | -Н.Пашић-шеталиште | **ком**  **ком** | **4**  **2** |  | | | | | |
|  | -Сретењска | **ком** | **4** |  | | | | | |
|  | -Савинац око чесме |  |  |  | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | | | |
|  | ***носачи за корпе: (0,73м2/ком)*** | **м2** | **12,40** | **по потреби** | | | | | |
|  | -Парк Младости | **ком** | **8** |  | | | | | |
|  | -Парк Народних хероја, | **ком** | **3** |  | | | | | |
|  | - К.Милоша | **ком** | **6** |  | | | | | |
|  | ***склониште за контејнер:***  (спољ.и унут.страна) |  |  |  | | | | | |
|  | -Парк Увелих цветова 1991-1999 | **м2** | **67,00** | **по потреби** | | | | | |
|  | **Фарбање металних справа**  ***-Дечија дворишта:*** |  |  |  | | | | | |
|  | цев Ø 60 mm |  |  |  | | | | | |
|  | -у улици Краља Петра (љ-3 + к-4 седишта) | **м1** | **35** |  | | | | | |
|  | -у Трећем реону (љ-4 + к-6 седишта) | **м1** | **35** |  | | | | | |
|  | -у парк шуме ''Борићи'' (љ-4 + к-6 седишта | **м1** | **35** |  | | | | | |
|  | -Школска (љуљашка-2) | **м1** | **11** |  | | | | | |
|  | - у парку Народних хероја ( љ-4 + к-4) | **м1** | **20** |  | | | | | |
|  | -Ограда на степеништу за „Лисиште“  Ø 25-42mm=81м= 40м Ø 60mm | **м1** | **40** |  | | | | | |
|  | -Метална клупа у Трећем реону- Дечије игралште | **м1** | **10** |  | | | | | |
|  | - Дрвене справе –Војводе Степе /дечије двориште/ | **фарбање и замена седишта** |  | **по потреби** | | | | | |
|  | **а/** обухвата радове на бојењу металних носача са свим потребним радњама на чишћењу рђе уз шмирглање и премаз извесним средствима,  зависно од указане потребе /у VI месецу/ 3x35m | **м1** | **176+10** | **по потреби** | | | | | |
|  | **б/** замена оштећени седишта за љуљашке и клацкалице од блажујке са окивањем и уградњом | **ком** | **37** | **по потреби** | | | | | |
|  | **в/** замена ланаца са варењем алатки или рукохвата на справама 3х3 ком | **ком** | **9** | **по потреби** | | | | | |
| **18.** | 1. **Замена оштећених или постављање**   **бетонских баштанских ивичњака**  око стабала у дрвореду, зависно од указане  потребе у току године за извесну улицу и по  налогу надлежног општинског органа  (**просечно)** | **м1** | **120** | | **по потреби** | | | | |