# РЕПУБЛИКА  СРБИЈА

ОПШТИНА  ПОЖЕГА

# ОПЕРАТИВНИ  ПЛАН

ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ

ПОЖЕГА ЗА ВОДЕ II РЕДА

У 2020. ГОДИНИ

# Пожега, 2020. године

# 1.

I  ОПШТИ ДЕО

А.  ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА  ЗА ВОДОТОКЕ  II  РЕДА

План за одбрану од поплава доноси се у складу са чланом 55, став 5, Закона о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010; 93/12, 101/16, 95/18) и Закона о смањењу ризика од катастрофа и упрвљању у ванреднима ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/18) , Уредбе о утврђивању Општег плана за одбрану од поплава за период од 2019 до 2025 године и Наредбе о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава бр.325-00-1405/2019-07 („Сл. Гласник РС“ бр.91/2019.)

Овим планом обухваћене су мере и радови на неуређеним водотоковима (на водама II реда) на којима не постоје објекти за заштиту од штетног дејства вода. Реч је о речним токовима који су ван система редовне одбране од поплава које спроводи Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“-Броград, ВПЦ „Морава“ Ниш.

Планом одбране од поплава за период од  2019 до 2025 године Уредбом Владе Републике Србије („ Сл. гласник РС“ број 18/2019) дефинисано је:

  - Институцијално организовање одбране од поплава

  - Одбрана од поплава и руковођење одбраном од поплава

  - Фазе одбране од поплава

  - Превентивни радови и мере у циљу одбране од поплава

ван периода у коме се спроводи одбрана од поплава

  - Проглашење и укидање одбране од поплава

  - Овлашћења и дужности лица која кординирају одбраном од поплава

  - Дужности лица која руководе одбраном од поплава

  - Дужности предузећа и других субјеката која учествују у одбрани од поплава

План је израђен на основу садржаја утврђеног чланом 55.став 2 и 55. став 5. и 6. Закона о водама.

Општина је у обавези да изради потребна планска документа за своју територију и да иста спроведе у дело, јер је овај план основна подлога за пројекте у области заштите  од поплава, пре свега од бујичних поплава.

Класична одбрана од бујичних поплава је могућа једино путем изградње објеката за уређење бујичних токова. Обзиром да је тај систем веома скуп и захтева дуг временски период за реализацију до изградње система сталне заштите примењује се метод активне заштите у реалном времену.

План има задатак да у постојећу организацију унесе правовремене узбуне и активне одбране примењене проблему, као и да дефинише све величине и услове потребне за активну одбрану од бујичних поплава.

Циљ овог плана је избегавање или смањење штетних утицаја поплава у оквирима законских овлашћења, превенције, заштите и ублажавања последица уз ангажовање расположивих ресурса у општини, окружењу и Републици Србији.

Опeративним планом се утврђују и прописују обавезе о организовању и спровођењу одбране од поплава. За успешно спровођење одбране од поплава Планом мора бити предвиђено ангажовање стручњака, специјализованих организација и јавних и приватних предузећа.

2.

Б. ИЗВОД ИЗ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДОТОКОВЕ

I  РЕДА

Током одбране од поплава јавно водопривредно предузеће обезбеђује:

- У редовној одбрани од поплава од спољних вода свакодневно осмочасовно дежурство руководећег особља из овог плана као и чуварске службе у току радног времена;

- У ванредној одбрани од поплава од спољних вода особље за дежурство од 24 часа (две смене по 12 часова или три смене по 8 часова).

Извештаје о хидролошкој и метеоролошкој ситуацији, прогнозе и упозорења РХМЗ Србије доставља:

- Министарству пољопривреде, шумарства и воопривреде, Републичкој дирекцији за воде – главном координатору.

- Покраинском секретаријату за водопривреду, пољопривреду и шумарство АП Војводине – координатору.

- ЈВП „Србијаводе“ Главном руководиоцу и руководиоцима на водним подручјима.

-  Секретаријату за комуналне и стамбене послове града Београда, Управи за воде – координатору.

-  ЈВП „ Воде Војводине“ – главном руководиоцу и руководиоцима на водним подручјима.

-  ЈВП „Београдводе“ – Главном руководиоцу и руководиоцима на водним подручјима.

- МУП, Сектору за ванредне ситуације, Републичком и градском центру за обавештавање

-  Генералштабу ВС, Управи за оперативне послове.

НАРЕДБА О ПРОГЛАШЕЊУ И УКИДАЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ДОСТАВЉА СЕ:

- Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичкој дирекцији за воде – главном координатору.

- Покраинском секретаријату за водопривреду, пољопривреду и шумарство АП Војводине – координатору.

- ЈВП „Србијаводе“ Главном руководиоцу и руководиоцима на водним подручјима.

-  Секретаријату за комуналне и стамбене послове града Београда, Управи за воде – координатору.

-  ЈВП „ Воде Војводине“ – главном руководиоцу и руководиоцима на водним подручјима.

-  ЈВП „Београдводе“ – Главном руководиоцу и руководиоцима на водним подручјима.

- МУП, Сектору за ванредне ситуације, Републичком и градском центру за обавештавање.

-   Надлежном предузећу које спроводи одбрану од поплава секторском руководиоцу

РХМЗ.

- МУП Сектору за ванредне ситуације- републичком и градском центру за обавештавање и надлежном Штабу за ванредне ситуације.

Републички центар за обавештавање доставља упозорење о великим поплавним водама потенцијално угроженим градовима и општинама.

Обавештење о проглашењу редовне и ванредне одбране од поплава на водама  I реда граду и општине на чијој територији је проглашена одбрана од поплава.

3.

Имена одговорних лица и називи предузећа надлежних за организовање и спровођење

Одбране од поплава на подручју Републике Србије и општине Пожега по основу Наредбе о утврђивању Опшративног плана одбране од поплава за 2020. годину.

Бр. 325-00-1405/2019-07 од 10.децембра 2019. године.

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ, Булевар Уметности 2а, Београд Тел. 011/201-33-60, факс 011/311-53-70 e-mail: vodoprivreda@minpolj.gov.rs ГЛАВНИ КООРДИНАТОР ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА: Наташа Милић, моб. 064/840-40-41 e-mail, nataša.milić@minpolj.gov.rs ПОМОЋНИЦИ: Милицa Павловић тел.011/201-33-47, E-mail:milica.pavlovic@minpolj.org.rs e-mail, radovanka.pavlovic@minpolj.gov.rs Мерита Борота, тел.011/201-33-50 e-mail, merita.borota@minpolj.gov.rs

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“, Булевар уметности 2а. Београд Тел. 011/311-94-00, 311-94-02,201-33-82, Факс 011/311-94-03 e-mail, odbrana@srbijavode.rs ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА Горан Пузовић, моб. 064/840-40-07 e-mail goran.puzovic@srbijavode.rs ЗАМЕНИК: за спољне воде и загушење ледом Звонимир Коцић, моб. 064/840-40-03 e-mail,zvonimir.kocic@srbijavode.rs ЗАМЕНИК ,за унутрашње воде Милош Радовановић,моб. 064/840-40-71 e-mail, milos.radovanovic@srbijavode.rs

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“,ВПЦ „МОРАВА“ Трг Краља Александра 2, Ниш Тел.0184258-81-85,4258-184, факс 018/4513-820 e-mail, vpc.morava@srbijavode.rs РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: Бранко Кујунџић, моб. 064/8404108 e-mail branko.kujundzic@srbijavode.rs ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: Зоран Станковић моб. 064/840-41-17 e-mail, zstankovic@srbijavode.rs ПОМОЋНИК ЗА БРАНЕ М.13.11 Светлана Живковић, моб. 064/84-04-082;

4.

Предузећа задужена за спровођење одбране од поплава на територији општине Пожега по основу Наредбе о утврђивању Оперативног плана одбране од поплава за 2020. годину.

ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА Директор, Микан Јанковић моб.тел. 065/9205555 „ПУТЕВИ“ Пожега Директор, Ракић Бобан моб.тел. СПГР „АРСА“ Директор, Александар Арсовић Моб.тел.064/6462228

В. КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА

Основни подаци о територији општине Пожега

Територија општине Пожега покрива 42 насељена места у 40 Месних заједница укључујући и градско подручје МЗ Пожега у којима живи по задњем попису 29488 становника.

Површина  територијe општине Пожега је 42696 ha.

| Ред. Бр. | НАСЕЉЕНО МЕСТО | БРОЈ СТАНОВНИКА | ПОВРШИНА У ХЕКТАРИМА | НАПОМЕНА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | БАКИОНИЦА | 650 | 664 85 20 |  |
| 2. | ВЕЛИКА ЈЕЖЕВИЦА | 368 | 587 88 58 |  |
| 3. | ВИСИБАВА | 1191 | 941 22 04 |  |
| 4. | ВРАЊАНИ | 438 | 595 07 00 |  |
| 5. | ГЛУМАЧ | 679 | 1230 91 30 |  |
| 6. | ГОДОВИК | 233 | 778 61 82 |  |
| 7. | ГОРЊА ДОБРИЊА | 428 | 1330 95 51 |  |
| 8. | ГОРОБИЉЕ | 1274 | 1409 84 06 |  |
| 9. | ГУГАЉ | 250 | 703 48 85 |  |
| 10. | ДОЊА ДОБРИЊА | 417 | 1306 48 40 |  |
| 11. | ДРАЖИНОВИЋИ | 303 | 836 62 42 |  |
| 12. | ДУШКОВЦИ | 292 | 1111 48 28 |  |
| 13. | ЗАСЕЉЕ | 384 | 1333 69 62 |  |
| 14. | ЗДРАВЧИЋИ | 442 | 986 03 50 |  |
| 15. | ЈЕЛЕН ДО | 105 | 253 33 92 |  |
| 16. | КАЛЕНИЋИ | 285 | 796 78 27 |  |
| 17. | ЛОПАШ | 529 | 1007 85 83 |  |
| 18. | ЛОРЕТ | 202 | 1290 66 60 |  |
| 19. | ЉУТИЦЕ | 351 | 1779 33 57 |  |
| 20. | МАЂЕР | 104 | 450 64 75 |  |
| 21. | МАЛА ЈЕЖЕВИЦА | 257 | 710 75 13 |  |
| 22. | МИЛИЋЕВО СЕЛО | 663 | 1192 50 29 |  |
| 23. | МРШЕЉИ | 167 | 1152 50 31 |  |
| 24. | ОТАЊ | 322 | 607 59 97 |  |

5.

| 25. | ПАПРАТИШТЕ | 209 | 1129 11 31 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. | ПИЛАТОВИЋИ | 697 | 1162 09 30 |  |
| 27. | ПОЖЕГА | 12957 | 1195 59 50 |  |
| 28. | ПРИЈАНОВИЋИ | 393 | 795 02 85 |  |
| 29. | ПРИЛИПАЦ | 284 | 378 84 98 |  |
| 30. | РАДОВЦИ | 414 | 544 64 90 |  |
| 31. | РАСНА | 993 | 612 50 84 |  |
| 32. | РЕЧИЦЕ | 192 | 757 53 80 |  |
| 33. | РОГЕ | 352 | 1647 30 20 |  |
| 34. | РУПЕЉЕВО | 368 | 1103 08 05 |  |
| 35. | СВРАЧКОВО | 157 | 1191 30 16 |  |
| 36. | СРЕДЊА ДОБРИЊА | 408 | 817 06 24 |  |
| 37. | ТАБАНОВИЋИ | 119 | 464 93 19 |  |
| 38. | ТВРДИЋИ | 257 | 639 31 22 |  |
| 39. | ТОМЕТИНО ПОЉЕ | 294 | 5296 32 65 |  |
| 40. | ТУЧКОВО | 144 | 496 42 71 |  |
| 41. | УЗИЋИ | 490 | 474 95 71 |  |
| 42. | ЧЕСТОБРОДИЦА | 261 | 826 11 75 |  |
| У К У П Н О: |  | 29488 | 42696 |  |

Табела 1. Подаци и класификација насеља на територији општине Пожега

Град Пожега лежи у плодној котлини која је са свих страна испресецана речним токовима што представља велики хидропотенцијал. На климу општине Пожега која је врло специфична са припадајућим падинама од којих се углавном састоји општина Пожега имају велики утицај суседне планине које је окружују. Пожешка котлина се налази на надморској висини нешто већој од 300 метара док се непосредно изнад котлине дижу површи и планински масиви и до 1000 метара.

На планинама постоје стална ваздушна струјања па се често догађа да се хладан ваздух спушта низ падине у пожешку котлину и ту се дуже задржава што проузрокује доста магловитих  и екстремно хладних дана у току зимског периода.

У погледу земљишта, земљиште у брдском подручју је слабијег квалитета  и већином се користи за сточарство, воћарство и производњу појединих ратарских култура, док је земљиште у пожешкој котлини поред река Западна Морава, Моравица, Ђетиња, Скрапеж и Лужница доброг квалитета и користи се за ратарску и повртарску производњу.

Сам простор испресецан је речним долинама који су основни правци комуникација.

- ГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРИТОРИЈЕ

Територију општине Пожега пресецају пожешка и добрињска котлина. Пожешку котлину чине неогени пескови, шљункови и глине које се пењу према околном побрђу. Најнижи део котлине, дуж речних токова су површине под песковитим  шљуковима и глинама. У добрињској котлини преовлађују пешчари пескови, лапори и лапорске глине. Сличан овоме је и јужни део општине, реон села Горобиље. Две су зоне агилошиста, филита и шкриљаца од којих се већа простире од Засеља до Пријановића, правац северозапад-југоисток и друга мања од Здравчића до Узића и Расне. Долине Скрапежа Западне Мораве су прекривене алувијалним наносима. Крајњи југозапад територије као и атар села Горобиље су зоне лапораца, песковитих кречњака и глинаца. Кречњаци и доломита су заступљени у јужним и источним деловима. Северни део општине је зона серпентина.

6.

Подручје општине није угрожено на већим површинама ерозивним процесима већег интезитета. Међутим има локалних жаришта екцесивне ерозије ( I  категорије), као и јаке ерозије  ( II  категорије) на јужним падинама Маљена у горњем току Каменице и Добрињске реке. У осталим планинским зонама се углавном ради о (III категорији) ерозије (средња)

Најновија евиденција клизишта мај 2014. децембар 2019. године показала је да  осим у насљима Годовик, Врањани, Мађер, Отањ, Прилипац, Сврачково, Табановићи и Тометино Поље у свим осталим насељима укупно (34) дошло је до активирања клизишта у већој или мањој мери, с тим што у 2019. години није било појава озбиљнијих клизишта.

- ХИДРОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

а) Хидрографска мрежа на ширем подручју општине Пожега

Хидрографска мрежа општине Пожега веома је разграната и обухвата више од 80 водотокова (река и потока).

Од свих токова најбитније су воде првог реда реке Западна Морава, Моравица, Ђетиња, Рзав и Скрапеж, као и воде другог реда од којих се издвајају реке Лужница, Каменица, Добрињска река, Краваричка река, Градња, Мађерска река, Засељска река као и многобројни потоци.

| Шифра водотока | Главни (матични) водоток | Притока првог реда (примарна) | Притока другог реда (секундарна) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Западна Морава | Моравица | Ерића поток |
| 1.1. |  | Ђетиња | Гугаљски поток |
| 1.2. |  | Скрапеж | Јелендолско врело |
| 2. | Моравица | Краваричка река | Чолића поток |
| 2.2. |  | Лопашка река | Николића поток |
| 2.3. |  |  | Маркићевића поток |
| 2.4. |  |  | Бојића поток |
| 2.5. |  |  | Павловића поток |
| 2.6. |  |  | Буквића поток |
| 2.7. |  |  | Горобиљски поток |
| 3. | Ђетиња | Шенгољско врело | Узићки поток |
| 3.1. |  | Потпећка река | Рупељевски поток |
| 3.2. |  |  | Речички поток |
| 3.3. |  |  | Говички поток |
| 4. | Рзав | Бањски поток |  |
| 5. | Скрапеж | Лужница |  |
| 5.1. |  | Градња |  |
| 5.2. |  | Добрињска река | Мађерска река |
| 5.3. |  | Засељска река | Пејића поток |
| 5.4. |  |  | Палучак |
| 5.5. |  |  | Отањски поток |
| 5.6. |  |  | Јордовића поток |
| 5.7. |  |  | Савиначки поток |
| 5.8. |  |  | Бакионички поток |

* С обзиром на значај одбране од поплава реке Западна Морава, Моравица, Ђетиња, Скрапеж и Рзав су третиране као главни токови.

7.

б) Геоморфолошке карактеристике сливова и морфолошке карактеристике бујичних водотока

Горњи делови сливова већине бујичних водотокова припадају брдским подручјима, са релативно великим падовима слива и речног корита. Са друге стране доњи токови се налазе већином у равничарским зонама-долинама река у које се ови бујични водотокови уливају.

Познато је да је главни геоморфолошки фактор који утиче на генезу великих вода, пад речног слива као и веће површине земљишта у речном сливу које нису затрављене и пошумљене.

Већина бујичних токова на територији општине Пожега има развијене речне долине у доњем делу тока. Дужине и ширине речних токова су променљиве у зависности од геоморфолошких и геолошких услова. У оквиру морфолошких фактора водотока, посебан значај има уздужни пад. Уздужни пад речног корита је детерминантни фактор хидрауличног режима тока.

Код већине природних водотокова, димензије речног корита и њихова пропусна моћ нису у сагласности са протицајима великих вода, што је основни узрок феномена поплава, поготово у случајевима када је шири регион и читава територија општине захваћена обилним падавинама и наглим отапањем снежног покривача.

в) Подземне воде

Подземне воде на територији општине Пожега јављају се на разним дубинама у зависности од геолошког састава земљишта, конфигурације терена и нагиба.Сондирањем терена у северним деловима општине установљено је да се ниво подземних вода креће између 50 и 80 метара док се у равничарском делу општине у сливовима река креће од 3 до 10 метара.

3.  МЕТЕОРОЛОШКО КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Територија општине Пожега припада зони умерено-континенталне климе у субалпској варијанти. У току године разликују се два максимума и два минимума падавина. Главни максимум јавља се у мају и јуну као последица честих временских депресија које се у то доба јављају у овим крајевима. Од јуна висина воденог талога постепено опада све до октобра када достиже секундарни минимум а у новембру и свој секундарни максимум који настаје под утицајем највeћих падавина које се пред зиму јављају дуж источне обале Јадрана.

Средња годишња висина падавина на територији општине Пожега креће се од 730 мм по м2 до 950 мм по м2. Средња годишња температура је око 12 степени целзијуса. Средња влажност ваздуха је око 78%. Максимална висина снега је 55 цм. Максимална температура ваздуха + 38 степени  целзијуса. Минимална температура – 31,7 степени целзијуса.

На климу општине Пожега која је врло специфична у односу на окружење-шири регион имају велики утицај суседне планине које је окружују. Пожешка котлина се налази на надморској висини нешто већој од 300 метара док се непосредно изнад котлине дижу површи и планински масиви и до 1000 метара. На планинама постоје стална ваздушна струјања па се често догађа да се хладни ваздух спушта низ падине у пожешку котлину и ту се дуже задржава што проузрокује доста магловитих и хладних дана , поготово крајем јесени и почетком зимског периода.

8.

| Година | Укупно дана | Интезитет падавина |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30-40 мм | 40-50 мм | 50-60 мм | 60-80 мм | 80-90 мм |
| 1978 | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 1979 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |
| 1980 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 1981 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 1982 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1983 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |
| 1984 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |
| 1985 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1986 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
| 1987 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 1988 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
| 1989 | 5 | 4 | 1 |  |  |  |
| 1990 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 1991 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 1992 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 1993 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |
| 1994 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 1995 | 3 | 2 |  | 1 |  |  |
| 1996 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |
| 1997 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |
| 1998 | 2 | 2 |  | 1 |  |  |
| 1999 | 6 | 4 | 1 |  |  |  |
| 2000 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2001 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 2002 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |
| 2003 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |
| 2004 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2005 | 3 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 2006 | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 2007 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 2008 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2009 | 6 | 4 | 1 |  | 1 |  |
| 2010 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
| 2011 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2012 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2013 | 1 | 1 |  |  |  |  |

| Укупно | 79 | 60 | 11 | 3 | 3 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Табела 2. Број дана са повећаним интезитетом падавина

(период 1978-2013. године)

4.      ЕРОЗИОНИ ПРОЦЕСИ

Пошто пожешка општина спада у ред брскопланинских подручја, сврстава се у групу општина са већом надморском висином, великим нагибима терена и развијеном речном мрежом. Све то представља предуслов за поремећај земљишта, што је један од главних услова за појаву ерозије.

Водна ерозија је најуочљивија и обухвата скоро целу територију, а поготово у северном делу општине (Тометино Поље, Љутице, Мршељи) као и у делу Рогу , Рупељева и Сврачкова  где је због великих пространстава-голети која нису пошумљена и затрављена ерозија најизраженија. Њен интезитет зависи првенствено од великих нагиба терена и падова и сливова.

9.

У нашем подручју карактеристични су следећи видови ерозије:

-Регионална или плувијална ерозија (изазвана радом кише)

-Флувијална ерозија (изазвана радом речне воде) ова ерозија посебно је изражена на токовима свих река у делу пожешке котлине.

-Подземна ерозија суфзија (ерозија подземном водом).

Регионална ерозија, водом практично је заступљена на целој територији општине. Она није подједнако изражена  већ постоје делови где је она блажа нормална, (природна ерозија) и јача убрзана ерозија. Око 30 % територије  општине угрожено је јаком ерозијом, док у осталим деловима преовладава нормална ерозија која се не може спречити јер је део природног циклуса који ствара алувијалне наслаге земљишта у речним долинама.

Флувијална ерозија, је у суштини комбинација регионалне ерозије потпомогнуте снагом текуће воде, која протиче кроз корита сливова од потока до река. Она је израз ерозивних процеса у сливовима. Уколико је речни слив мање захваћен процесима ерозије, утолико се ради више о мирном речном водотоку и обрнуто. У моменту када у речном сливу процеси регионалне ерозије узму већи замах, тада речни слив постаје бујични слив без обзира на његову величину. То је посебно изражено на рекама Скрапеж, Рзав и Лужница.

Узимајући у обзир да већ више од 30 година на речним сливовима пожешке општине  поготово на водама I реда није било већих интервенција на противерозивним радовима осим на територији градског подручја, постои реална опасност да штете од ерозије земљишта и појаве бујичних поплава буду још веће. Познато је да је поред земљишта вода један од главних елемената за унапређење свих врста производње, те се озбиљно мора приступити смањивању ерозивних процеса јер то директно доводи до смањења корисних вода. Штете које настају услед јаке ерозије огледају се првенствено у великом губитку, плодног обрадивог земљишта на теренима који имају велике падове као и губитку плодног земљишта у пожешкој котлини које набујале реке односе и таложе у језеро „Међувршје“ у Овчар Бањи, чиме се прави дупла штета.

Да би се могло приступити заштити еродираних и деградираних терена неопходно је предходно проучити стање вегетације на територији целе општине, а посебно на деловима са великим нагибима. У том циљу извршене су одређене анализе терена из којих се може закључити да су најугроженији терени Тометиног Поља, Љутица, Мршеља, Папратишта, Лорета, Сврачкова, Рогу и Рупељева. У циљу спречавања даље деградације ових терена потребно је приступити мерама заштите које подразумевају праћење и проучавање самих процеса деградације, вегетативног покривача, регресију биљних заједница и тд.

Израдом Плана за заштиту од ерозије тла предочиће се низ мера које ће довести до смањења проблема са ерозијом али и другим видљивим нестабилностима терена првенствено мислећи на клизишта и нестабилне падине. Обзиром да општина Пожега није израдила план ерозије и одредила ерозивна подручја, то податке о површинама захваћеним ерозијом у овом плану не можемо дефинисати.

- ПРОЦЕНА МОГУЋЕ УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОПЛАВА

1. Опште напомене

У условима повећане количине падавина постои реална опасност од поплава на свим већим водотоковима како у градској зони тако и ван ње. Обично се могу очекивати у јесен и рано пролеће када долази до отапања снегова.

Такође до већих штета може доћи у току године услед наглог наиласка већих облачних система који доводе до повећане количине падавина. Посебна опасност постои уколико дође до падавина већих од 30 мм у сливном подручју главних токова, када све речице и потоци у горњим токовима нагло набујају и у веома кратком интервалу слију се ка пожешкој котлини.

10.

Главна опасност од поплава прети од великих вода Западне Мораве, Моравице, Рзава, Ђетиње,Скрапежа и Лужнице као и бројних већих водотокова који се уливају у ове реке. Једна од карактеристика режима речних токова на територији општине је да су токови са средњим нагибом са доста стамбених и економских објеката у плавном подручју, као и да приликом наиласка бујице долази до транспорта велике количине наноса или другог отпада који се депонује уз речне обале.

Пре више деценија у градској зони изграђен је заштитни бедем са једне и друге стране корита реке Скрапеж у дужини од 3,5 километра чиме су град као и инфраструктурни објекти (железничка станица, саобраћајне комуникације,петља Ариљска Рампа и други индустријски објекти и насеља као и само градско насеље углавном заштићени од изливања реке Скрапеж у овом делу). Међутим у мајским поплавама 2014. године услед огромних падавина које су задесиле наше подручје дошло је до пробијања бедема где је део града био поплављен.

Такође је планирана потпуна регулација корита реке Скрапеж које пролази кроз градско подручје у дужини од 2 км. од гвозденог моста до моста код петље , као и регулација и чишћење осталих водотокова ради повећања пропусне моћи и изградња заштитних бедема на најкритичнијим местима где се реке углавном изливају.Треба напоменути да је већи део потока који пролазе кроз градско подручје углавном регулисан изградњом каскада и уређењем обала, тако да је у случају бујичних вода могућност плављења сведена на минимум.

И поред изведених радова на изградњи заштитних објеката угроженост од поплава на територији града Пожеге није сасвим отклоњена већ је делимично умањена. Посебно је угрожено градско подручје звано „Татојевица“ као и део око пољопривредне Школе „Љубо Мићић“ (школа и економски објекти) које плави поток са „Јањића Клена“, и „Висибабски поток“ где су у току прошле године изведени радови на подизању заштитног бедема у деловима где се вода прелива као и чишћење и продубљивање корита ради што веће пропусне моћи.

Сагласно одредбама члана 29. и 30. став 2. Закона о водама („Сл.гласник РС“, бр. 30/10) Оперативним планом одбране од поплава на територији општине Пожега обухваћен је већи број водотокова. Према процени Комисије за заштиту од елементарних непогода , Штаба за ванредне ситуације, дејства од поплава су најчешћа и наносе највеће штете а уједно су најизраженији облик угрожавања уз које се перманентно јављају клизишта и одрони при чијем је заједничком деловању штета веома велика.Треба напоменути да на територији општине Пожега посебно у делу плавног подручја нема довољно водомерних и других осматрачких станица, осим на реци Скрапежу код метеоролошке станице и на Западној Морави код Кратовске Стене. На територији општине Пожега не постои ни једна кишомерна станица  за рану најаву.

Последњих година рађено је доста на изграњи и уређењу кишне канализације посебно у градском језгру приликом реконструкције улица и градског трга. Самим тим одвођење вода је прилично регулисано тако да сам град није превише угрожен дејством унутрашњих вода.

Такође постои и евентуална опасност од плављења великог дела територије општине у случају тотално-тренутног рушења бране „Врутци“.

2. Оцена ризика од поплава – сценарија поплава

Генерално поплављене површина на територији општине Пожега за описано присуство природних токова, може се јавити под околностима које су систематизоване по узроцима значају и рангу штета.

Овакве околности се могу сматрати сценаријима. За сваки сценарио примениће се дефинисане надлежности и подела улога на спровођењу активности и мера у одбрани од поплава. На основу датих сценарија од поплава, због карактера појаве, могућности прогнозе и најаве у циљу спровођења благовремених мера неминовна је интегрална одбрана.

11.

Велике поплаве и значајне штете могу се јавити при изливању из корита великих река на подручју општине Пожега. Ризик од поплава великим водама реке Скрапеж директно је условљен степеном  изграђености и одржавања заштитних објеката који штите градско насеље и насељена места Ариљска Рампа и Зеленац.

Особеност ових поплавних таласа је могућност благовремене прогнозе и најаве, односно најаве непосредно пред појаву (бујични токови). Ранг штета у условима оваквих бујичних таласа може бити катастрофалан. Значајне поплаве и штете на објектима и пољопривредном земљишту могу се десити при изливању и осталих река, Ђетиње, Западне Мораве,Моравице а делимично и Рзава у делу МЗ Роге, Лижнице, Добрињске реке, Краваричке реке као и из делова неуређених корита потока у доњим сливовима.

Ризик од поплава условљен је интезитетом и трајањем бујичних киша у сливовима и пропусној моћи корита. Особеност ових плавних таласа је велика брзина концентрације и брза појава. Ранг штета је тада директно условљен и близином вредних добара у приобаљу река, мада у случају дела територије МЗ Гугаљ,Пријановићи,Јелен До, Тучково, и Пилатовићи на око 700 ха. поплаве се не јављају као последица бујичних таласа већ као последица формирања језера, због мале пропусне моћи бране у Овчар Бањи.

У зони ушћа притока у матичну реку, ризик од поплава је условљен водостајем у матичној реци и стањем корита у зони ушћа. Поплаве у деловима токова су неминовне у случају већих дотока воде.

Поплаве се могу десити и при изливању мањих потока и канала који су изграђени кроз насеља у склопу прикупљања вишка воде у случају већих падавина. Ризик од поплава условљен је интезитетом и временом трајања бујичних киша у сливу који гравитира ка каналима.

3. Оцена ризика по локацијама

Према Процени ризика од катастрофа на територији општине Пожега, дејства од поплава су најчешћа и уједно су најизраженији облик угрожавања уз које се перманентно јављају клизишта и одрони при чијем је заједничком деловању штета која настаје велика на следећим локалитетима:

- Иако је у градском делу поред реке Скрапеж изграђен заштитни бедем са обе стране реке  ради заштите градског подручја и главних инфраструктуралних објеката и даље постои угроженост од поплава посебно у Трећем Реону, насељу Радовина, делу изнад Дома здравља према стадиону ФК „Слога“ као и у делу код ресторана „Две Липе“, хладњаче „Агрокомерц“, газдинству „Србијашуме“ –Расадник и тд.

- Опасност од поплава реке Ђетиње умањена је изградњом бране „Врутци“ као и низом других водних објеката на територији града Ужица. У случају већих хаварија на брани Врутци постоји посебан план евакуације, обавештавања и узбуњивања становништва на деловима територије општине Пожега и то у МЗ Узићи, Годовик, Речице, Горобиље, Пријановићи и градском подручју насеља Татојевица и Ариљска Рампа.

Утврђене су коте евентуалног плављења до којих досеже евентуални плавни талас. Целим делом обележене територије постављени су маркери који обележавају ове коте, а уједно служе и као упозорење свим грађанима да се у овој зони не препоручује градња ни стамбених ни економских објеката.

- У делу МЗ Гугаљ, Јелен До, Пријановићи, Пилатовићи и Тучково (равничарски део) постои перманентна опасност од изливања реке Западне Мораве где долази до формирања језера и плављења преко 20 домаћинстава као и комплетног пољопривредног земљишта у површини од око 400 ха.

- У делу насеља Татојевица постоји опсаност плављења од вода реке Ђетиње где је угрожено више од 86  домаћинстава као и око 120 ха пољопривредног земљишта. Такође река Ђетиња плави и приобаље подручја МЗ Расна, Годовик и Речице.

12.

- У МЗ Пилатовићи у приобалном делу долази врло често до плављења пољопривредних површина дејством реке Моравице око 105 ха,међутим изградњом заштитног бедема изнад прилипачког моста 2018. године у дужини од 800 метара знатно је заштићен део горобиљског поља од изливања реке Моравице.

-У МЗ Врањани река Лужница у доњем току до уливања у реку Скрапеж плави око 40 ха. пољопривредног земљишта и неколико домаћинстава (поплаве мај 2014.)

-У делу МЗ Честобродица Добрињска река плави око 30 ха пољопривредног земљишта и неколико домаћинстава.

На водотоцима другог реда на територији општине Пожега постоји опасност од поплава на градском подручју од Јоардовића потока, Савиначког потока, Голоушког потока, Ерића потока,потока Палучак и тд.

Што се тиче подручја осталих делова општине такође постои опасност од поплава мањих речних токова и потока, али је степен угрожености доста мањи у односу на наведене локалитете.

4.  Мониторинг вода

Треба напоменути да на територији општине Пожега од краја  осамдесетих година на речним токовима нема водомерних  и других осматрачких станица осим на реци Скрапежу код Метеоролошке станице и на реци Западној Морави у код Кратовске Стене.

Обзиром да су речни токови углавном бујичног карактера сарадња на прикупљању информација о висини водостаја у случају великих вода врши се преко Штабова за ванредне ситуације и повереника са тих подручја, града Ужица и општина Косјерић и Ариље пошто из тих праваца долазе речни токови као и од повереника са територије општне Пожега.

- Опасност од унутрашњих вода

Што се тиче опасности од унутрашњих вода општина Пожега па и само градско подручје нису озбиљно угрожени са њима. Делимична угроженост се углавном јавља у раним пролећним месецима услед топљења снега или када с јаве кише великог интезитета на уском простору. То доводи до појаве да се вода нагло слије ка градском језгру углавном из делова Марјановића Брда и Лисишта где може доћи до загушења кишне канализације. Реконструкцијом улица и градског трга у многоме је побољшана кишна канализација као и број сливника и решетки па уз стално чишћење и одржавање истих неби требало да буде већих проблема. Међутим постои већа опасност од високог нивоа подземних вода где у случају већих падавина долази до подизања нивоа подземних вода до површине и плављења подрумских просторија углавном у  I  и  II  градској зони.

6. Постојеће стање уређености бујичних водотокова на ширем подручју општине Пожега

Генерална карактеристика скоро свих бујичних водотокова на територији општине Пожега је неуређеност речних корита и веома лоше еколошко стање. Оваква неповољна ситуација узрокована је интеракцијом природних и антропогених фактора.

Природни фактори се углавном манифестују кроз бујање вегетације у кориту и на обалама водотокова, као и ефектима проласка таласа великих вода. Поломљено дрвеће и грање, које се преноси у челу таласа великих вода, задржава се на постојећој вегетацији у речном кориту. Тиме се стварају природне баријере које у великој мери смањују пропусну моћ корита.

Утицај антропогених фактора на стање уређености бујичних водотокова на подручју општине Пожега манифестује се на два начина- пасивни и активни.

13.

Пасивни антропогени утицај се односи на одсуство било каквих мера и радова за отклањање негативних ефеката природних процеса. Не изводе се никакви радови на чишћењу , уклањању и проређивању вегетације у речним коритима и на обалама. После проласка таласа великих вода не предузимају се мере уклањања створених баријера у речном кориту. Ништа се не чини у циљу побољшања услова пропуштања великих вода и смањења ризика од поплава поготово на водотоцима I реда. Најнегативнији антропогени утицај на стање бујичних водотокова на територији општине Пожега односи се на активно директно погоршање постојећих природних услова, а то је стварање дивљих депонија у коритима бујичних водотокова. На основу обиласка сливова бујичних водотокова дошло се до поражавајућег закључка да нема скоро ни једног водотока без депонија отпада разне врсте у речном кориту. Дивље депоније у коритима бујичних водотокова имају веома негативне хидротехничке и еколошке ефекте. Са хидрауличког аспекта, депоније отпада проузрокују драстично смањење пропусне моћи корита и тиме повећавају ризик од поплава. Са еколошког аспекта депоније представљају директно угрожавање природе и животне средине.

Други озбиљан проблем утицаја на услове заштите од великих вода бујичних водотока односи се на објекте у речном кориту и приобаљу. Такође приликом обиласка водотокова констатовани су следећи проблеми:

-Изградња стамбених и економских објеката у непосредној близини речних корита.

-Изградња мостова преко водотока минималне пропусне моћи.

-Изградња пропуста на месту укрштања водотока и саобраћајница са недовољним капацитетом за велике воде.

-Инсталисање водних цеви, електричних каблова и водова у протицајном профилу корита.

Посматрајући хидрографску мрежу и положај насеља на ширем подручју општине Пожега може се закључити да се велики број стамбених и економских објеката као и поједина насеља налазе у близини бујичних водотокова или плавном подручју. Међутим са аспекта заштите од бујичних поплава срећна је околност да се највећи број стамбених насеља по селима налази ван домашаја поплавних таласа и изван потенцијалних плавних зона. Већина кућа у сеоским насељима налази се на брежуљкастим теренима изван домашаја плавних зона. У новије време јавља се тренд изградње кућа у непосредној близини речних обала. Узрок овакве ситуације је вероватно у слободном простору поред речних обала и близина саобраћајница. Треба истаћи да је овај тренд нарочито карактеристичан за приградска насеља.

Све ово указује на значај урбанистичког планирања као и едукацији становништва о опасностима од бујичних поплава. Изградња стамбених и пословних објеката у непосрердној близини корита и бујичних водотока има двоструке негативне ефекте.

-Заузимањем приобалног појаса битно се отежавају услови будуће регулације водотока. У случају изграђених објеката поред самог корита, регулација  самог корита је скоро немогућа без њиховог рушења.

- Стање одбрамбених линија и других објеката за заштиту од поплава

Кроз градско подручје у дужини од око 3,5 км.  са једне и друге стране тока изграђен је заштитни бедем са обалоутврдама за стогодишње воде. Такође урађен и део Бакионичког потока који непосредно протиче поред фабрике „Будимка“ тако што је 2 км. корита озидано каменом и планиране каскаде ради успоравања тока  тако да је у овом делу могућност плављења сведена на минимум. На oсталим водотоковима II реда као што су Краваричка река, Добрињска река, Засељска река, Мађерска река седамдесетих година прошлог века изграђене су преграде на неколико места које су запуњене а на Добрињској реци и оштећене услед дејства бујичних вода односно од тада нису одржаване и скоро да нису у функцији.

14.

Поред тога за одржавање водотокова  II реда у 2020. години нису планирана средства  из Буџета општине Пожега осим средстава од 2.000 000 динара за ванредне ситуације и средстава из текуће буџетске резерве, међутим планирне су активности у 2020. години, кроз активности „Развојне агенције“ на уређењу водотока  II реда и то:

На основу усвојеног средњорочног плана за период 2018-2025 година, у 2020. години се настављају започети пројекти и послови у 2019. години, а предвиђене активности се превасходно односе на санирање оштећења насталих током предходних полава.Критичне реке и потоци на којима су планиране активности и обезбеђена средства преко Владине Канцеларије за јавна улагања и Србијавода у 2020. години су: Дубоки поток- Јовићевићи,  и Засељска река. Планираним активностима повећава се систем заштите од изливања, смањује се ризик од оштећења инфраструктурних објеката, као и уништавање приватне и друштвене имовине. Предвиђена стредства за ову врсту активности су 97.000.000 динара без ПДВ-а.

Што се тиче заштите ван уређених делова угроженост од поплава је таква да се превентивне мере заштите не могу са већим ефектима предузимати, поготово на водама  I реда а радови који би се предузели и изводили на уређењу су врло скупи, јер би било потребно подизање насипа већих димензија са детаљним уређењем корита. Општина Пожега није у могућности без помоћи шире друштвене заједнице  односно виших државних институција да обезбеди средства за извођење ових радова с обзиром да постои више водотокова првенствено  I реда који су у надлежности ЈВП „Србијаводе“ као и водотокова  II реда које треба уредити. Привремене мере на подизању насипа мањих димензија на водама I реда као и подизање насипа са врећама од песка су такође нерентабилни јер ови насипи су пивременог карактера па с обзиром на њихову дужину ван градског подручја степени заштите неби били оправдани.

Међутим постоје мере заштите које се могу спроводити у мањем обиму а састоје се у следећем:

  - Да се настави континуирани рад на уређењу корита бујичних водотокова.

  - Да се у речним коритима изврши сеча стабала и њихово уклањање из корита

  - Да се из корита потока врши редовно чишћење наноса и другог депонованог материјала који доводи до смањења протицајног профила и пропусне моћи корита.

Из свега наведеног види се да је за заштиту од поплава и бујица потребно редовно одржавање корита водотокова, као и пошумљавање и затрављивање површина на брдским теренима, нарочито онима који су подложни ерозији. Изведеним радовима смањило би се засипање корита наносом што би довело до већег протока воде и спречило плављење.

8. Хидролошке карактеристике водотока и ризици на подручју општине Пожега

Све сливне површине на подручју општине Пожега показују високе вредности специфичног отицаја вода што је последица више фактора: висока вредност падвина, мала примена противерозивних радова на обрадивим површинама, висок степен урбанизације на рубним подручјима града као и смањење шумске површине на тим деловима. Наведени фактори и брза концентрација вода у бујичним сливовима условљавају нагли надолазак и кратко трајање великих вода које се из речних токова изливају у пожешку котлину и ту у јелендолском, гугаљском, делу пријанског поља и горобиљског поља формирају језеро због тога што брана у Овчар Бањи не може да прими веће количине воде због засутости муљем а и због тога што је количина воде која у одређеном временском интервалу пристигне из наведених река већа него пропусна моћ бране.

15.

а) Водотоци у сливу реке Скрапеж

Водотокови у слеву реке Скрапеж представљају водотокове појачаног ризика а у појединим деловима притока и великог степена ризика с обзиром на обим последица које поплаве производе пошто се ради о водотоковима који пролазе кроз насељена места.

Слив Скрапежа се налази у Западној Србији тачније припада регији Српска Црна Гора у оквиру Западног поморавља. Простире се између 43 степена 49 минута и 44 степена 08 минута 29 секунди  N 19 степени 43 минута 02 секунде и 20 степени 06 минута 58 секунди Е на површини од 647.65 км2.

Слив углавном заузима правац северозапад – југоисток што је последица тектонске активности (правац пружања Динарида). Аналогно томе као последица блоковских структура овај правац делимично следе и токови, али делимично и пресецају заузимајући меридијански правац. Скрапеж у Западну  Мораву уноси 4,73 м3/сек. воде. Средња надморска висина слива износи 600,76 м.

| РЕКА | ПРОФИЛ | PSR (mm) | Y (mm) | C (%) | G (l/s km2) | F (km2) | Q (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЕЧА РЕКА | УШЋЕ | 904,1 | 313 | 0,35 | 9.93 | 93.25 | 0.93 |
| КЛАДОРУБА | УШЋЕ | 835,9 | 199 | 0,24 | 6.31 | 113.70 | 0.72 |
| ГРАДЊА | УШЋЕ | 838,6 | 200 | 0,24 | 6.34 | 27.99 | 0.18 |
| СКРАПЕЖ | БЈЕЛОПЕ РИЦА | 867,5 | 262 | 0,30 | 8.31 | 351.84 | 2.92 |
| ДОБРИЊСКА РЕКА | УШЋЕ | 823,5 | 187 | 0,23 | 5.93 | 62.65 | 0.37 |
| ЛУЖНИЦА | УШЋЕ | 833,5 | 198 | 0,24 | 6.28 | 145.34 | 0.91 |

PSR – средње падавине у сливу, Y – висина отицаја, C – коефицијент отицаја,

G – специфични отицај, F – површина слива, Q – протицај

На основу израчунавања модулног коефицијента К за станицу Пожега израчунате су месечне вредности за све поменуте профиле. На овај начин добијени подаци могу се сматрати поузданим за станицу Пожега, док се вредности за остале профиле могу окарактерисати као процењени са великом вероватноћом поузданости.

Највеће вредности протицаја у сливу реке Скрапеж бележе се од марта до маја а најмање у септембру. Теренска испитивања и мерења протицаја вршена су у лето и јесен 2003. године и у јесен 2005. године. Проблем великих вода реке Скрапеж могао би да се ублажи изградњом бране - акумулације на профилу низводно од Бјелоперице и узводно од Каленића у клисурастом сужењу. Појаве плављења пожешке котлине  и потребе за водом у време ниских вода представљају велики водопривредни проблем.

Потребно је урадити вероватноћу  појава максималних и минималних протицаја и по њиховој анализи адекватно приступити решавању наведених проблема. Што је већи период осматрања великих вода већа је вероватноћа прорачуна њихове појаве обзиром да велике воде зависе од великог броја истовремених узрока.

Анализирајући узроке видимо да се максимални протицај Скрапежа који би могао да се деси једном у хиљаду година износи око 625 м3/s. Максималн  протицај Скрапежа у овом периоду који износи 313 м3/s може да се деси сваке 58 године. Вероватноћа од 95% одговара вредности велике воде од 17.85 м3/s, а таква вода може се очекивати сваке десете године.

16.

б) Водотоци у сливу реке Лужнице

Лужница је најдужа притока Скрапежа (22,43) км. од чега на територији општине Пожега протиче у дужини од око 5,5 км. до улива у Скрапеж у месту Врањани недалеко од Пожеге на надморској висини од 320 метара.

На делу речног корита који протиче кроз територију општине Пожега нема ни једне озбиљније притоке осим  природних извора. На Лужници нема хидролошких осматрања али је на основу регионалних анализа у зависности од висине отицаја од падавина израчунато да просечни протицај Лужнице на уливу износи око 1м3/s. Укупна дужина водотокова у сливу реке Лужнице од значаја за одбрану од поплава износи око 107 км. На делу тока кроз територију МЗ Врањани и Здравчићи 1974. године прокопано је корито у дужини од 3,5 км. и река уведена у ток који представља и природну границу између ових месних заједница, а тиме и значајно смањена опасност од изливања и поплава у овом делу. На реци Лужници на делу територије општине Пожега нема изграђених водних објеката. Процена опасноси од поплава врши се на основу података о евентуалним штетама од поплава у 2009,2012 , 2014 и 2017 години.

Остале воде  I  реда које делом протичу кроз територију општине Пожега као што су Рзав, Моравица, Ђетиња које у МЗ Пријановићи заједно са реком Скрапеж формирају реку Западна Морава неће бити предмет детаљне анализе у овом делу плана пошто је заштита од поплава у делу улива ових река и формиране Западне Мораве па низводно до бране у Овчар Бањи практично потпуно небрањена зона где се у случају великих вода формира језеро. Заштита овог дела територије требала би да буде предмет дубље анализе виших истансци, првенствено ЈВП „Србијаводе“.

в) Опасност од рушења бране „Врутци“

Рушење бране „Врутци“ довело би до екстремно велике опасности у којој би непосредно било угрожено око 2000 становника као и 1/5 територије општине Пожега. Био би потопљен велики број саобраћајница магистралног,регионалног и општинског карактера, део пруге Београд-Бар као и велики број домаћинстава, предузећа пољопривредних површина и имовина велике вредности. Приликом изградње бране установљен је систем за јавно узбуњивање становништвa пнеуматским сиренама  који се налази на згради општине Пожега  али није у функцији због недугогодишњег одржавања.

Према проценама стручњака из ове области бетонска брана изграђена је са великим степеном сеизмичке заштите тако да је вероватноћа настанка појаве рушења мала.

III. ОПЕРАТИВНИ ДЕО

1. Мере поступци и радови на превенцији од поплава

У циљу спречавања штета од поплава, благовременог предузимања мера, оспособљавања и реаговања у случају настанка поплава потребно је предузети следеће мере:

1. Кроз израду и усвајање просторних и урбанистичких планова надлежних  орагана локалне самоуправе обезбедити да се  у наведене планове уграде сви елементи и захтви у вези заштите од поплава.

2. Код легализације објеката који се налазе у плавним зонама, зонама бујица и клизишта у потпуности применити законом утврђену процедуру.

3. Кроз урбанистичко уређење насеља нарочито насељених места и индустријских зона, обезбедити прилагођавање истих потребама и захтевима заштите становништва и материјалних добара од поплава и бујица;

4. Планирати  извођење антиерозионих радова, првенствено пошумљавањем и санирањем клизишта;

17.

- Израда недостајућих одбрамбених насипа, обалоутврда и одржавање постојећих;

- Чишћење и одржавање водотокова;

- Санација пропуста и канала на водотоковима;

- Израда брана и преграда на бујичним водотоковима и одржавање постојећих;

- Пре изградње мостова и пропуста исте градити са већом пропусном моћи воде;

- Обележавање на терену линије допирања максимално могућег поплавног  таласа

који би настао рушењем и преливањем брана на хидроакумулацији.

11. Осавремењавање и довођење у оперативно стање система јавног узбуњивања на рекама које протичу кроз пожешку општину ради благовременог  обавештавања о опасностима од поплава и спровођења евакуације;

12. Оспособљавање становништва за заштиту и спасавање од поплава кроз личну и узајамну заштиту;

13. Оспособљавање предузећа која ће бити ангажована на заштити од поплава и уношење нових задатака у планове одбране од поплава;

14.Оспособљавање јециница ЦЗ, посебно специјализоване за спасавање на води и под водом;

15. Оспособљавање спортских клубова и организација који могу бити укључени у спашавање на води и дефинисање задатака које они моги завршити у оквиру одбране од поплава;

16. Оспособљавање и увежбавање чланова Штаба за ванредне ситуације и других одговорних лица за руковођење акцијама заштите и спасавања од поплава;

17. Кроз практичне вежбе организованих снага цивилне одбране увежбати радње и поступке из области заштите и спасавања од поплава;

18. Дефинисање процедура ране најаве и упозоравања у случају појаве великих падавина или наглог топљења снага;

19. Изградња система ране најаве постављањем кишомерних и мерно регулационих станица у сливовима (Ђетиња,Моравица, Рзав, Скрапеж, Лужница);

2. Оперативне мере заштите од поплава проглашење и укидање одбране од 	     	    бујичних  поплава

Одбрану од бујичних поплава на водотоцима  II  реда на подручју општине Пожега проглашава и укида командант Општинског Штаба за ванредне ситуације, у складу са условима и критеријумима утврђеним Оперативним планом одбране од поплава за 2020. годину а на основу предлога оперативног тима за одбрану од поплава и бујица.

2.1 Фазе одбране од поплава

Са обзиром на изразито бујични карактер водотокова на подручју општине Пожега које одликује нагли пораст водостаја у кратком временском интервалу од појаве великих киша или наглог топљења снега, оперативна одбрана од бујичних поплава организује се и спроводи према следећим фазама које су утврђене сходно Плану мера приправности.

а)  Рана најава и праћење опасности о бујичних поплава

Подразумева постојање околности које указују на могућност настанка предвиђене елементарне непогоде или друге опасности на основу верификоване прогнозе. Прогнозирана опасност може изазвати последице чије превазилажење није могуће кроз редовне активности, већ је потребно ангажовање додатних снага предвиђених овим планом.

Подразумева и стање када се на основу процене угрожености и насталих околности може очекивати настанак опасности.

18.

Најава обухвта следеће активности:  Обвештавање лица која руководе и организују снаге и средства о могућој опасности, прикупљање информација од значаја за процену способности снага и средстава за ангажовање, израда процене ризика могућих последица и спремности снага и средстава за предстојећу опасност. Рана најава спроводи се од 5 до 1 дана пре дана кад се очекује ванредни догађај.

У случају бујичних поплава у фази ране најаве прате се следећи индикатори:

Индикатор/Статус

Индикатори прогнозиране појаве:

- Најављени степен опасности                                                                                       Ранг

| - Врло опасне временске појаве | 3 |
| --- | --- |
| - Опасне временске појаве | 2 |
| - Потенцијално опасне временске појаве | 1 |

2. Најављене временске појаве које доводе до поплава и бујица

| - Велике екстремне кишне падавине | 3 |
| --- | --- |
| - Нагло топљење снежног покривача | 3 |
| - Период обилних кишних падавина | 1 |

3. Најављени периоди трајања опасности

| - 1 дан | 1 |
| --- | --- |
| - До 3 дана | 2 |
| - Преко 3 дана | 3 |

4. Најављени развој опасности

| - Опасност се временом смањује | 2 |
| --- | --- |
| - Опасност се временом повећава | 3 |

Индикатори природних опасности које увећавају ризик:

5. Влажност земљишта

| - Јако влажно | 1 |
| --- | --- |
| - Екстремно влажно | 2 |
| - Изузетно влажно | 3 |
| - Остало | 0 |

6. Снежни покривач између 600 и 1000 мнв.

| - Нема | 0 |
| --- | --- |
| - До 50 цм | 1 |
| - Преко 50 цм | 2 |
| - Преко 100 цм | 3 |

Индикатори стања критичних локација и спремности за одбрану

7. Стање критичних локација

| - Задовољавајуће | 1 |
| --- | --- |
| - Делимично задовољавајуће | 2 |
| - Незадовољавајуће | 3 |

19.

8. Пропусна моћ водотока

| - Задовољавајуће | 1 |
| --- | --- |
| - Делимично задовољавајуће | 2 |
| - Незадовољавајуће | 3 |

9. Пропусна моћ канала и пропуста

| - Задовољавајућа | 1 |
| --- | --- |
| - Делимично задовољавајућа | 2 |
| - Незадовољавајућа | 3 |

10. Стање комуналне инфраструктуре за одвод атмосферских вода у градском подручју

| - Задовољавајуће | 0 |
| --- | --- |
| - Делимично задовољавајуће | 1 |
| - Незадовољавајуће | 2 |

11. Околности које умањују редовну мобилност за поступање (нпр. најава у нерадне дане

већ велики степен ангажовања снага, исправност механизације субјеката предвиђених

за одбрану од поплава.

| - Не постоје | 0 |
| --- | --- |
| - Постоје у малој мери | 1 |
| - Постоје | 2 |

б) Редовна одбрана од поплава

Редовна одбрана од бујичних поплава се проглашава када водостај на меродавној водомерној станици или другом мерном месту достигне ниво редовне одбране из оперативног плана а очекује се даљи пораст водостаја или када је заштитни објекат угрожен услед дуготрајно високог водостаја.

У току редовне одбране од поплава предузимају се следеће мере:

- Мере осматрања и праћења кретања водостаја на местима утврђеним оперативним планом.

- Праћење стања заштитних објеката, критичних локација и стања водотокова.

- Мере умањења последица од бујичних поплава (чишћење канала и пропуста уз објекте и путну инфраструктуру).

- Приправност субјеката који подразумевају мере на заштити од поплава провера спремности механизације и људства.

- Мере информисања јавности а посебно становништва на потенцијално угроженим подручјима о могућности настанака опасности од бујичних поплава.

- Друге мере према процени оперативног тима за одбрану од поплава и Општинског Штаба за ванредне ситуације, као и мере из  I степена мера приправности према Плану мера приправности (приправност дежурних служби, припрема и ажурирање докумената за поступање и прдузимање мера, прогноза ванредне ситуације, расположива средства, расположиво људство и др.)

- Увођење дежурства у Општинском штабу за ванредне ситуације, јавним предузећима и другим овлашћеним и оспособљеним правним субјектима за поступање у случају ванредне ситуације и у месним заједницама.

- Успостављање комуникације са одељењем МУП-а за ванредне ситуације, Окружним штабом за ванредне ситуације и другим надлежним државним органима, успостављање локалног центра за обавештавање, предузимање мера појачаног осматрања, активирање оперативних тимова за поступање у ванредној ситуацији у циљу припреме за евентуално предузимање мера, процена ризика и услова за постојање већег ризика.

Приправност инвентивних радих тимова или дела састава јединица Цивилне заштите и субјеката.

20.

в) Ванредна одбрана од бујичних поплава

Ванредна одбрана од бујичних поплава проглашава се:

- Када водотокови, изграђени системи за одводњавање и канализациона мрежа нису у могућности да у задовољавајућем року одведу поплавне воде са угроженог подручја где постоји ризик од угрожавања сигурности грађана и штета на материјалним добрима.

- Када водостај на меродавној мерној станици или другом мерном месту достигне ниво ванредне одбране, утврђен у складу са дефинисаним критеријумима за увођење мера одбране од поплава  из оперативног плана, а очекује се даљи пораст водостаја.

- Када су заштитни објекти угрожени

- У случају најаве екстремно јаких пљускова, наглог топљења снега или заједничким деловањем ових појава.

У оквиру ванредне одбране од поплава спроводе се следеће мере:

- Непрекидно осматрање и праћење водостаја,појава, стања заштитних објеката као и мере и радње за очување њихових стабилности.

- Мере непосредне заштите угрожених објеката.

- Мере упознавања становништва и јавности на опасности од поплава.

- Након проласка велике бујичне воде, предузимају се неопходне мере на отклањању последица у водотоку и на постојећим заштитним објектима.

Према проценама општинско штаба за ванредне ситуације предузимају се мере из II степена које обухватају:

- Стално ангажовање Општинског штаба за ванредне ситуације;

- Ангажовање повереника ЦЗ и органа МЗ;

-Припрема и израда плана ангажовања оперативних тимова по мерама заштите и спасавања;

- Формирање оперативног центра;

- Провера спремности субјаката за спровођење мера заштите и спасавања, ради остваривања обавеза утврђених одговарајућим планом за ВС.

- Информисање грађана преко средстава јавног информисања ради благовременог постизања што већих ефеката на заштити од поплава и ефеката  супростављања ризицима

- Примена планираних превентивних мера;

- Појачане мере безбедности докумената и објеката;

- Припрема за евентуалну евакуацију становништва и материјалних добара.

- Уређење објеката за заштиту (ојачавање насипа, провера исправности машина и уређаја за отклањање последица).

- Поправка постојеће и набавка нове опреме.

- Извршавање припрема за активирање свих јединица за обавештавање субјеката за предузимање мера на заштити становништва.

- Провера функционисања система и средстава за узбуњивање и упозоравање становништва и поступци за спровођење мера заштите и спасавања.

г) Ванредна ситуација услед појаве бујичних поплава

Ванредна ситуација услед бујичних поплава настаје када није могуће са људством, средствима и постојећим капацитетима за одбрану оклонити опасност од бујичних поплава ширих размера и великих материјалних штета. Главни руководилац одбране од бујичних поплава обавестиће Општински Штаб за ванредне ситуације ради хитног проглашења ванредне ситуације.

У току ванредне ситуације услед бујичних поплава предузимају се следеће мере:

- Ангажовање додатне радне снаге и механизације ради предузимања одређених радњи на прокопавању нових канала, заштити бедема и обалоутврда џаковима песка, покретни црпни агрегати итд.)

- Организована евакуација становништва и имовине

21.

Неопходне мере на отклањању последица на поплављеном подручју према Плану поступања у ванредним ситуацијама.

Заштита живота људи,животиња и имовине, збрињавање посебно угрожених категорија становништва,успостављање проходности саобраћајница неопходних за извођење акција спашавања. Успостављање животних услова у делу снабдевања енергиом, водом и храном,санација виталне инфраструктуре,чишћење и дезинфекција  бунара воде за пиће. У ванредној ситуацији предузимају се мере и из  III степена приправности.

- Активирање јединица Цивилне заштите и радних јединица на свим нивоима организовања ради остваривања обавеза утврђених одговарајућим плановима. Појачано информисање грађана преко средстава јавног информисања и повереника ради благовременог и ефикасног постизања што бољих ефеката и ефикасног супростављања свим облицима изазова, ризика и претњи и прелази се на примену плана ангажовања у случају ванредних ситуација.

2.2. Критеријуми за рану најаву ,проглашене редовне одбране од поплава, ванредне одбране и ванредне ситуације

Рана најава опасности од поплава проглашава се када степен вероватноће настанка појаве пређе 70%.

Критеријуми за проглашење ране најаве су:

- Када је збир рангова прогнизиране појаве (0-3) = >9.

- Када је збир рангова индикатора околности које увећавју ризик (4-6) =>7.

- Када је збир рангова индикатора стања и спремности (7-11) = > 8.

- По наредби команданта општинског штаба.

Критеријуми за проглашење редовне, ванредне одбране  и ванредне ситуације

| ВОДОТОК | РЕДОВНА ОДБРАНА | ВАНРЕДНА ОДБРАНА | ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА |
| --- | --- | --- | --- |
| Река Западна Морава | Ниво воде у кориту износи 2 м. од коте дна корита. Ниво воде на мерној станици „Тучково“ | Када ниво воде пређе ниво редовне одбране од поплава. | Када ниво воде у кориту превазилази коту круне обале и долази до изливања у приобаље уз угрожавање објаката и инфраструктуре. |
|  |  | Или када је ниво воде у зони редовне одбране од поплава а најављују се обилне кишне падавине или нагло топљење снега у сливовима река које формирају Западну Мораву |  |
| Река Скрапеж | Када ниво воде у кориту износи 2,5 метара од коте дна корита. Ниво у ножици насипа. | Када ниво воде пређе ниво редовне одбране од поплава | Када ниво воде у кориту превазилази коту круне обале и долази до изливања у приобаље уз угрожавање објеката и инфраструктуре. За Скрапеж врло велике воде. МВ Q1% = 367m3/s |
|  |  | Или када је ниво воде у зони редовне одбране од поплава а најављују се обилне кишне падавине или топљење снега у сливу Скрапежа. Ниво на 1.5м испод круне насипа. |  |

22.

| Река Ђетиња | Када ниво воде у кориту износи 2 метар од коте дна корита. Ниво воде мерна станица Узићи. | Када ниво воде пређе ниво редовне одбране од поплава. | Када ниво воде у кориту превазилази коту круне обале и долази до изливања у приобаље уз угрожавање објеката и инфраструктуре. За Ђетињу врло велике воде. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Или када је ниво воде у зони редовне одбране од поплава а најављују се обилне падавине као и при упозорењу бране „Врутци“ о испуштању већих количина воде и упозорења Града Ужица. |  |
| Река Моравица | Када ниво воде у кориту износи 2 м. од дна коте корита. | Када је ниво воде у зони редовне одбране од поплава а најављују се обилне падавине и топљење снежног покривача у сливу реке . По упозорењу из општине Ариље. | Када ниво воде у кориту превазилази коту круне обале и долази до изливања у приобаље уз угрожавање објеката и инфраструктуре. За Моравицу врло велике воде. |
| Река Рзав | Када ниво воде у кориту износи 1 м. од дна коте корита. | Када је ниво воде у зони редовне одбране од поплава а најављују се обилне падавине и топљење снежног покривача у сливу реке. По упозорењу из општине Ариље. | Када ниво воде у кориту превазилази коту круне обале и долази до изливања у приобаље уз угрожавање објеката и инфраструктуре. За Рзав врло велике воде. |
| Остали мањи водотокови -Река Лужница -Добрињска река -Каменица -Лопашка река -Мађерска река -Многобројни потоци | Када ниво воде у кориту износи до 1 метара од коте дна корита. | Када ниво воде пређе ниво редовне одбране или када се најављују обиле падавине | Када ниво воде у кориту превазилази коту круне обале и долази до изливања у приобаље уз угрожавање објеката и инфраструктуре. |

23.

Меродавна места за праћење нивоа воде у водотоку

| ВОДОТОК | МЕРОДАВНО МЕСТО НАДЗОРА |
| --- | --- |
| Река Западна Морава | На локацији Пријановићи – „ Борачко“ |
| Река Западна Морава | На локацији Јелен До - Тучково |
| Река Скрапеж | На локацији Каленићи, игралуште ФК „Јединство“ |
| Река Скрапеж | На локацији Пожега , Метеоролошка станица |
| Река Скрапеж | На локацији Пожега, „Будимка“ кланица |
| Река Ђетиња | На локацији Рупељево „Шенгољ“ |
| Река Ђетиња | На локацији „Лековића мост“ |
| Река Рзав | На локацији „Луке“ код моста |
| Река Моравица | На локацији „ Вироштак“ |
| Река Моравица | На локацији „Прилипачки мост“ |
| Река Лужница | На локацији „Врањански мост“- Мирковићи |
| Река Каменица | Код школе у Т. Пољу |
| Река Каменица | На локацији „Орлово гнездо“ |
| Река Добрињска | На локацији „Честобродица“ мост |
| Река Лопашка | На локацији „Мајсторовићи“ |
| Река Мађерска | На локацији „Мост“ |

2.3 Подела територије општине на рејоне употребе снага ради заштите од бујичних поплава

Рејон 1

| Обухват водотокова | Река Западна Морава, од формирања у Пријановићима низводно до краја територије општине Пожега у селу Тучкову са водотоцима II реда: Голоушки поток,Ерића поток,Гугаљски поток, Река Бјелица са територије општине Лучани, Јелендолско врело |
| --- | --- |
| Шифра рејона | Р-1 |
| Руководиоц | Микан Јанковић |
| Заменик руководиоца | Драган Петронијевић |
| Одговорна лица: |  |
| -За ангажовање механизације | Милан Муњић |
| За ангажовање људства | Драган Бојић |
| Обезбеђење алата, опреме | Општински Штаба за ВС, Јавна предузећа, Путеви – Пожега,овлашћена правна лица и други субјекти |
| Обухват насеља | Пријановићи, Гугаљ, Пилатовићи,Гугаљ, Јелен До, Тучково |

24.

Рејон 2

| Обухват водотокова | Река Скрапеж, од уливања реке Градње у Бјелоперици низводно до уливања у реку Ђетињу у месту Борачко МЗ Пријановићи,са водотоковима II реда: Градња, Мађерска река,Добрињска река,Засељска река,Пејића поток,Отањски поток,,Палучак поток, Дробњачки поток, Прелића поток, Савиначки поток, Река Лужница и остали потоци. |
| --- | --- |
| Шифра рејона | Р-2 |
| Руководиоц | Микан Јанковић |
| Заменик руководиоца | Драган Петронијевић |
| Одговорна лица: |  |
| -За ангажовање механизације | Милан Муњић |
| За ангажовање људства | Драган Бојић |
| Обезбеђење алата, опреме | Општински Штаб за ВС, Јавна предузећа, Путеви Пожега |
| Обухват насеља | Каленићи, Засеље, Честобродица, Отањ,Врањани, Здравчићи,Градска зона,Пријановићи. |

Рејон 3

| Обухват водотокова | Река Ђетиња, од почетка територије општине Пожега на територији почетка МЗ Узићи до места Борачко- Киток у Пријановићима са водотоковима II реда: Узићки поток, Рупељевски поток,Шенгољско врело, Годовички поток, Горобиљски поток и остали водотоци. |
| --- | --- |
| Шифра рејона | Р- 3 |
| Руководиоц | Микан Јанковић |
| Заменик руководиоца | Драган Петронијевић |
| Одговорна лица: |  |
| -За ангажовање механизације | Милан Муњић |
| За ангажовање људства | Драган Бојић |
| Обезбеђење алата, опреме | Општински Штаб за ВС, Јавна предузећа, овлашћена правна лица и други правни субјекти. |
| Обухват насеља | Узићи, Рупељево, Речице, Годовик Горобиље, Пријановићи, Пожега – Татојевица. |

25.

Рејон 4

| Обухват водотокова | Река Рзав,од почетка територије МЗ Роге граница са Дрежничком Градином низводно до територије општине Ариље са свим мањим притокама- потоцима. |
| --- | --- |
| Шифра рејона | Р-4 |
| Руководиоц | Микан Јанковић |
| Заменик руководиоца | Драган Петронијевић |
| Одговорна лица: |  |
| -За ангажовање механизације | Драган Муњић |
| За ангажовање људства | Драган Бојић |
| Обезбеђење алата, опреме | Општински Штаб за ВС, Јавна предузећа |
| Обухват насеља | МЗ Роге и Сврачково |

Рејон 5

| Обухват водотокова | Река Моравица, од почетка територије општине Пожега код моста у Вирову до спајања са реком Ђетињом у месту звном Киток у Пријановићима са припадајућим притокама II реда, Краваричка река, Поток Коник, Јовичића поток, Поповића поток, Чолића поток |
| --- | --- |
| Шифра рејона | Р-5 |
| Руководиоц | Микан Јанковић |
| Заменик руководиоца | Драган Петронијевић |
| Одговорна лица: |  |
| -За ангажовање механизације | Драган Муњић |
| За ангажовање људства | Драган Бојић |
| Обезбеђење алата, опреме | Општински штаб за ВС, Јавна предузећа, „Путеви“ Пожега |
| Обухват насеља | Лопаш, Прилипац, Горобиље, Милићево Село, Пилатовићи, Пријановићи |

Рејон 6

| Обухват водотокова | Река Лужница, од почетка територије МЗ Тврдићи у Тврдићком пољу до улива у реку Скрапеж у МЗ Врањани са припадајућим притокама. |
| --- | --- |
| Шифра рејона | Р-6 |
| Руководиоц | Микан Јанковић |
| Заменик руководиоца | Драган Петронијевић |

26.

| Одговорна лица: |  |
| --- | --- |
| -За ангажовање механизације | Драган Муњић |
| За ангажовање људства | Драган Бојић |
| Обезбеђење алата, опреме | Општински штаб за ВС, Јавна предузећа, „Путеви“ Пожега |
| Обухват насеља | Тврдићи, Здравчићи, Врањани |

Рејон 7

| Обухват водотокова | Река Каменица, Од Школе у Тометином Пољу до територије града Чачка до Богданице са припадајућим притокама II реда река Козлица, Бели Поток и др. |
| --- | --- |
| Шифра рејона | Р-7 |
| Руководиоц | Микан Јанковић |
| Заменик руководиоца | Драган Петронијевић |
| Одговорна лица: |  |
| -За ангажовање механизације | Драган Муњић |
| За ангажовање људства | Драган Бојић |
| Обезбеђење алата, опреме | Општински штаб за ВС, Јавна предузећа, „Путеви“ Пожега |
| Обухват насеља | Тометино Поље, Љутице, Мршељи |

Рејон 8

| Обухват водотокова | Мађерска река, Добрињска река, Река Градња, Лопашка река,са припадајућим притокама-потоцима на територији сливова. |
| --- | --- |
| Шифра рејона | Р-8 |
| Руководиоц | Микан Јанковић |
| Заменик руководиоца | Драган Петронијевић |
| Одговорна лица: |  |
| -За ангажовање механизације | Драган Муњић |
| За ангажовање људства | Драган Бојић |
| Обезбеђење алата, опреме | Општински штаб за ВС, Јавна предузећа, „Путеви“ Пожега |
| Обухват насеља | Дражиновићи,Честобродица, Лопаш,Пилатовићи, Каленићи ,Засеље |

27.

2.4. Преглед оперативних мера које се предузимају у случају поплаве од бујица

- Оперативне мере

На основу Закона о водама, Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама и Општег Плана одбране од поплава предузимаће се следеће оперативне мере код поплава и бујица:

- Праћење водостаја и процена угрожености од поплава.

Праћење водостаја вршиће се на меродавним местима утврђеним овим Планом у временским интервалима које одреди руководилац одбране од поплава. Поред тога вршиће се прикупљање података од повереника ЦЗ, грађана и из других извора.

У спровођењу ове активности руководилац одбране од поплава ослања се на одељење за ванредне ситуације у Ужицу и Пожеги.

Процена угрожености од поплава вршиће се на основу индикатора за јавну најаву и праћење који су садржани у овом плану. Процену врши стручно оперативни тим и оперативни штаб за поплаву од бујица. О процени се обавезно извештава командант општинског штаба, а по његовој процени на предлог руководиоца одбране од поплава и други субјекти.

- Увођење дежурства

Увођење дежурства врши се у Општинском штабу за ванредне ситуације, у субјектима одговорним за спровођење активности, као и дежурство поверерника ЦЗ односно Одбора МЗ на подручјима посебно угроженим од појаве бујичних вода;

Увођење дежурства врши се на начин предвиђен Планом мера приправности општине Пожега. Руководилац одбране од поплава, стручно оперативни тим или оперативни штаб дају предлог команданту за увођење дежурства(врста дежурства,субјекти који организују дежурство, начин извештавања и друго).

3. Активности оперативних веза на подручју угроженом од поплава

Активирање оперативних веза подразумева успостављање стабилног система комуникације са угроженим подручјем. Поред коришћења постојећих телекомуникационих веза, успоставити у случају ниховог прекида систем радио веза, а ако то није могуће систем јављања преко курира са најближе тачке на којој постоји комуникација.

4. Ангажовање водопривредних организација за одбрану од поплава

Координацију у вези са ангажовањем водопривредних организација врши руководилац одбране од поплава.

5. Обустављање и ограничавање саобраћаја на подручју угроженим од поплава

У циљу спречавања саобраћајних загушења или прекида саобраћаја, умањења материјалних штета, омогућавање несметаног приступа механизације и људства ангажованог на одбрани од поплава и бујица и несметаног спровођења евакуације становништва и имовине вршиће се контрола саобраћаја или забрана проласка одређених врста возила. Активности контроле саобраћаја обавља саобраћајна полиција.

Наредбе у вези са обустављањем саобраћаја доноси Општински Штаб за ванредне ситуације.

28.

- Учествовање запослених у јавним предузећима и установама чији је оснивач општина и  учествовање грађана на одбрани од поплава

У циљу ангажовања потребног људства Општински штаб на предлог оперативног штаба донеће Наредбу о обавезном ангажовању запослених у јавним предузећима и установама чији је оснивач општина.

Ангажовање грађана ће се вршити на добровољној основи, осим у случају настанка великог степена опасности, када ће се Наредбом на основу Закона о смањењу ризика од каастрофа и управљању внредним ситуацијама увести радна обавеза, радно способном становништву пре свега на угроженом подручју.

7. Ангажовање на одбрани од поплава предузећа која располажу покретним стварима 	неопходним у изради насипа, просека, копању одводних канала и других битних 	радова за одбарану од поплава

У предузимању мера на заштити од поплава најпре се ангажују средств ЈКП „Наш Дом“ и „Путеви“ Пожега затим средства овлашћених и оспособљених правних лица која располажу механизациојом и приватних предузећа СПГР „Арса“; „Кип Коп“; „Кипер Коп“ и други по потреби.

Њихово ангажовање врши се наредбом општинског штаба односно команданта општинског штаба. Руководилац одбране од поплава може бити овлашћен да у случају високе хитности непосредно изврши ангажовање средстава правних лица.

8. Ангажовање специјализованих јединица ЦЗ опште намене

Ангажовање специјализованих јединица ЦЗ (опште намене) врши се на основу процене. Ангажовање се врши преко МУП-а – Одељења за ванрдне ситуације Ужице. Ангажовање се врши на основу захтева који упућује Општински штеб за ванредне ситуације на основу предлог оперативног штаба или руководиоца одбране од поплава.

9. Ангажовање осталих структура  на заштити и спасавању становништва и 		    материјалних добара од поплава

Ангажовање се врши на основу наредбе општинског штаба засноване на процени оперативног штаба. Може се ангажовати људство здравствених и хуманитарних организација као и оспособљени тимови и удружења.

10. Ангажовање јединица војске Србије на пружању помоћи угроженом и     	  	     настрадалом  становништву

Ангажовање јединица Војске Србије врши се преко републичког штаба за ванредне ситуације на основу захтева Општинског штаба за ванрдне ситуације.

11. Коришћење маеријалних средстава и опреме физичких лица и правних лица на подручју захваћеном поплавом и стављање на располагање Општинском штабу за ванредне ситуације.

Сходно одредбама Закона о ванредним ситуацијама на основу Наредбе Општинског штаба за ванредне ситуације може се извршити мобилизација материјалних средстава и опреме физичких и правних лица на подручју захваћеном поплавом. Такође се може наредити власницима објеката пријем евакуисаних лица. Ова активност спроводи се на основу нардбе Општинског штаба за ванредне ситуације.

29.

12. Евакуација становништва и материјалних добара са подручја угроженог поплавама

Наредбу о евакуацији доноси Општински штаб за ванредне ситуације. Наредбом се одређују категорије лица које имају предност у евакуацији, места прикупљања, правци кретања, места на којима ће се евакуисано становништво разместити. Општински штаб може донети наредбу о обавезној евакуацији која може укључивати и принудну евакуацију уз асистенцију полиције.

За спровођење евакуације формира се оперативни тим а активности се спроводе на основу плана евакуације.

Спровођење евакуације обухвата следеће активности:

- Обавештавање угроженог становништва о свим детаљима битним за спровођење евакуације.

- Организацију превоза или преношења непокретних, болесних и настрадалих до места прикупљања.

- Утврђивање приоритета за евакуацију (повређени, болесни, мајке са децом,труднице,стари.)

-Евидентирање евакуисаних лица и пружање прве помоћи настарадалим.

13. Збрињавање угроженог и пострадалог становништва

Поред надлежних органа Општине (социјалне и здравствених установа)  и Општинског штаб за ванредне ситуације, у збрињавању угроженог и настрадалог становништва учествују привредна друштва и друга правна лица, власници и корисници угоститељско туристичких објеката, школа, спортских хала, ученичких домова, као и привредна друштва у области трговине, производње воде, прехрамбених артикала и артикала опште намене.

Збрињавање подразумева и обезбеђење здравственог, социјалног и психолошког збрињавања које реализују здравствене службе и центри за социјални рад у сарадњи са Штабом за ВС, Црвеним крстом, повереницима ЦЗ. Припремање хране у угоститељско туристичким објектима где је то могуће, односно допремање и расподела оброка лицима у привремено нужном смештају, обезбеђење воде за пиће, одржавање хигијене, спровођење хигијенско-епидемиолошких мера, редовно информисање збринутог становништва.

14. Снабдевање здравом пијаћом водом подручја угроженог поплавама

Снабдевање здравом пијаћом водом врши ЈКП „Наш Дом“  Пожега преко покретних и стационарних цистерни.

15. Организација и спровођење санације терена и објеката  на подручју захваћеног поплавом односно дејством  бујичних вода.

Санација терена и отклањање последица на поплавном подручју, односно на подручју погођеном бујицом, у водотоку, на постојећим заштитним објектима, саобраћајницама  врши се руководећи се следећим приоритетима:

- Отклањање непосредне опасности и спречавање ширења опасности.

- Заштита живота људи животиња и имовине

- Евакуација становништва животиња и имовине

- Збрињавање посебно угрожених категорија становништва

- Успостављање проходности саобраћајница неопходних за извођење акција 		   спашавања

- Успостављање животних услова у делу енергије, снабдевања водом и храном

30.

Општински штаб за ВС формира посебан тим за спровођење санације терена. У складу са планом дефинише приоритете, одређује правна лица која ће спровести активности, начин праћења изведених радова  и тд.

2.5. Хидротехничке активности у одбрани од поплава на бујичним водотоцима

1. Прогноза уочавање поплава и упозорење

Са обзиром да је основни узрок поплава на мањим водотоцима појава интезивних киша на сливном подручју, осматрање падавина је први и основни предуслов за прогнозу великих вода. У зависности од величине слива и дужине водотока, постои одређени временски интервал између појаве интезивних падавина у сливу и почетка поплава на низводном подручју. Овај интервал је од великог практичног значаја за организацију одбране од поплава. Међутим да би се овај интервал што боље искористио неопходно је остварити поуздане комуникације између сливног подручја и угроженог сектора водотока, који се морају остварити преко повереника у сливном подручју или у сарадњи са Штабовима за ВС других општина.

За сваки слив у зависности од величине и природних карактеристика постои одређени праг падавина који условљава појаву великих вода на рекама. Овај праг се може дефинисати помоћу три параметра висина падавина, њихов интезитет и трајање.

На основу искуства из претходног периода на реци Скрапеж од појаве великих киша и настанка бујице и поплаве поготово у доњим деловима сливова притока, процењује се на око 3 до 4 часа а у мањим притокама између 1 до 2 часа.

2. Активности на одбрамбеној линији

У зависности од решења регулације постоје два основна типа одбрамбених линија поред водотокова. Први тип одбрамбене линије представљају одбрамбени насипи који се граде на одређеном растојању од речног корита (пример одбрамбеног насипа поред корита реке Скрапеж у градском подручју). Нивелета круне насипа пројектована је са одређеним сигурносним надвишењем изнад нивоа меродавне велике воде за стогодишње воде. (пример поплава 1965 године када је град био у потпуности поплављен после чега је изграђен одбрамбени бедем). Други тип је када се ова линија налази у склопу регулисаног корита, односно на самој обали, (случај код регулисаних корита вода  II реда (Бакионички поток, Ерића поток, Гугаљски поток).

У периоду одбране од поплава постоје три основне врсте активности на одбрамбеним линијама:

- Надвишење одбрамбене линије (постављањем џакова са песком на ризичним местима),

-  Затварање пропуста, испуста и других отвора на насипима и обалоутврдама,

- Изградња секундарне одбрамбене линије

- Контрола ерозије око објеката у речном кориту

Ерозија речног дна у зони објеката се такође може јавити у речном кориту. Највише угрожени објекти у речном кориту су стубови мостова а такође могу бити угрожени и приобални објекти, потпорни зидови, ножице обалоутврде и др. што је посебно изражено на реци Скрапеж и Ђетиња (пример поплаве у мају  2014. године). Када су у питању водни објекти врло је важно уочити  појаву деструктивних процеса: испадање и одношење камења  напрслине у бетону и друго. Радови на уклањању површинских наноса и уских грла на водотоку морају бити детаљно планиране. Ово подразумева свеобухватно и прецизно регистровање свих потенцијално уских грла на посматраним деоницама водотокова, мостова, устава, сужених делова корита великих вода.

31.

Такође морју бити припремљена приручна средства за уклањање површинских наноса (чкаље, мотке и др.) . Уколико је могуће, у зависности од приступа појединим локацијама, пожељно је користити механизацију за уклањање-извлачење крупнијих предмета (стабала,дрвећа итд.)

  - РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА

Одбраном од бујичних поплава на водотоцима  II реда на територији општине Пожега руководи Општински штаб за ванредне ситуације. У циљу ефикаснијег деловања у одбрани од бујичних поплава формира се оперативни штаб и именују одговорна лица.

Оперативни штаб чине

| Ред. Бр. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ФУНКЦИЈА | ЗАДУЖЕЊЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЂОРЂЕ НИКИТОВИЋ | Председник општине,Командант Штаба за ВС. | Руководилац оперативног тима |
| 2. | МИКАН ЈАНКОВИЋ | Руководилац одбране од бујичних поплава,Члан Штаба за ВС | Заменик руководица оперативног тима |
| 3. | ДРАГАН БОЈИЋ | Начелник Штаба за ВС | Координација спровођења наложених мера. Координација са другим државним органима |
| 4. | ДРАГАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ | Координатор за рад МЗ и водопривреда, члан Штаба за ВС | Координација ангажовања снага и средстава за одбрану од бујичних поплава |
| 5. | АНА ГАВРИЛОВИЋ | Одељење за инвестиције и развојне пројекте | Организација учешћа грађана и правних субјеката који поседују механизацију и опрему |
| 6. | ЗОРАН ЂОКОВИЋ | Заменик директора ЈКП Наш Дом члан Штаба за ВС | Задужен за градско подручје координација ангажовања субјеката на одбрани од поплава |
| 7. | РАДЕ ВУЧИЋЕВИЋ | СО-е Пожега , члан Штаба за ВС | Акција спашавања евакуације и збрињавања становништва |
| 8. | РАДОИЦА БУРЛИЋ | СО-е Пожега | Лице одређено за евидентирање поплавних догађаја |

У раду оперативног штаба за одбрану од поплава учествују и друга лица у зависности од процењене потребе за предузимање одговарајућих мера а на основу наредбе команданта Општинског Штаба.

32.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ВИШЕГ РЕДА

(Окружни, Покраински, Републички)

РХМЗ СРБИЈЕ –РАДАРСКА СЛУЖБА

МУП РС – ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВС

( Центар за обавештавање)

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

(Командант –Председник општине)

ПОМОЋНИК ЗА ПОПЛАВЕ

ПОВЕРЕНИЦИ

ПОДРУЧЈЕ ГРАДА

СЕОСКА  НАСЕЉА

(МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ)

ОПШТИНСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

Јавна комунална предузећа

Медицинске службе

Противпожарна заштита

ЕПС

ПТТ

Медији

НГО

ДРЖАВНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

Муп РС

(сектор за заштиту и спасавање)

Министарство одбране

(Управа за ВС)

Дирекција за воде

(главни руководилац за одбрану од поплава)

ЈВП (секторски руководилац за водно подручје

ПРИВРЕДНИ ОБЈЕКТИ И            ИНДУСТРИЈСКИ ПОГОНИ

Шема руковођења и координације рада штаба за ВС

33.

Ш  Е  М  А

АКТИВИРАЊА СУБЈЕКАТА ОДБРАНЕ И

СПАСАВАЊ А ОД ПОПЛАВА

МУП СВС ОД. УЖИЦЕ

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

ЛИНИЈА ПРЕДЛАГАЊА И

СПРОВОЂЕЊА МЕРА

ЛИНИЈА КОМАНДОВАЊА

ЛИНИЈА СПРОВОЂЕЊА

МЕРА

НАЧЕЛНИК

ОПШТИНСКОГ ШТАБА

ОДСЕК ЗА ВС

СТРУЧНО ТЕХНИЧКА ПОМОЋ

ИЗРАДА ПЛАНОВА И ПРОЦЕНА

СТРУЧНО ОПЕРАТИВНИ ТИМОВИ

СТАЛНИ САСТАВИ ПО ВРСТАМА ОПАСНОСТИ И МЕРАМА

КОМИСИЈЕ

ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТА ОД

ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ

ЧЛАНОВИ ОПШТИНСКОГ ШТАБА У СТАЛНОМ САСТАВУ

ЛИЦА ОВЛАШЋЕНА ЗА

ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА

УЧЕСТВУЈУ У РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ПО ЗАДАЦИМА

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ПОВЕРЕНИЦИ   ЦЗ

- ПО МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

- ПО ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА

ОПЕРАТИВНИ ТИМОВИ ЗА     ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА

- формирају се у случају

настанка ВС

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

ОСТАЛА ОВЛАШЋЕНА И ОСПОСОБЉЕНА ПРАВНА ЛИЦА

ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ КОЈИ СЕ

АНГАЖУЈУ

УСТАНОВЕ

ЈЕДИНИЦА ЦЗ ОПШТИ НАМЕНЕ И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ САСТАВИ

ТИМОВИ ЗА ПОСЕБНЕ СИТУАЦИЈЕ

ТИМОВИ ЗА ОПШТУ ПОДРШКУ

34.

2.7.  ЗАДАЦИ ОДГОВОРНОСТ И КООРДИНАЦИЈА СУБЈЕКАТА

У ОДБРАНИ ОД БУЈИЧНИХ ПОПЛАВА

Командант Општинског штаба

Командант штаба за ванредне ситуације координира са руководиоцем за одбрану од поплава и врши следеће послове по фазама (у току одбране од поплава)

Фаза 1.  Најава и редовна одбрана од поплава

- Заказује и руководи седницама штаба за одбрану од поплава,

- Обезбеђује услове за имплементацију општинског плана код свих општинских субјеката,

- Врши усаглашавање општег и оперативног плана,

- Обезбеђује услове за реализацију активности у склопу припрема за одбрану од поплава и организован рад у ванредним условима,

- Обезбеђује услове за израду техничке документације за одбрану од поплава за подручје општине,

- Обезбеђује услове за реализацију програма мера информисања и едукације шире јавности и грађана,

- Организује сарадњу са другим субјектима и спроводи програм мера активности за обезбеђење и прихват људи и имовине у ванредним условима,

- Прати реализацију радова у складу са усвојеним плановима рада.

Фаза 2. Ванредна одбрана од поплава

- Руководи радом Општинског штаба за одбрану од поплава,

- Координира активности са другим градским и општинским штабовима за одбрану од поплава и Окружним штабом,

- Сарађује са руководством за одбрану од поплава из Оперативног плана,

- Издаје Наредбу о предузимању мера заштите здравља људи и добара,

- Издаје Наредбу о предузимању мера за спречавање поплава које се односе на ангажовање радне снаге, механизације и других средстава,

- Даје предлог надлежном органу за евакуацију  стновништва и имовине,

- Проглашава ванредну ситуацију на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације.

Фаза 3. Ванредна ситуација

- У случајевима када постојећи планирани одбрамбени системи нису довољни и прети изливање воде и налет бујице, командант штаба за ванредне ситуације проглашава ванредну ситуацију. Анализира информације са угрожених подручја и по потреби ангажује друге надлежне органе.

- Организује – руководи и координира спровођење програма евакуације становништва до прихватних центара у координацији са другим субјектима задуженим за ову област.

По завршетку поплава и бујица у циљу санације и отклањања последица:

- Обезбеђује услове за спровођење мера и руководи активностима и радовима на отклањању последица поплава по престанку активности,

- Обезбеђује контакте са финансијским институцијама за благовремено пружање финансијске  и материјалне помоћи угроженом становништву и привреди на територији општине.

35.

Заменик команданта Општинског штаба

У одсуству команданта штаба или по његовом налогу, у свему замењује команданта штаба.

Руководилац одбране од поплава (помоћник команданта)

У фази најаве припрема за одбрану од поплава (редовна одбрана од поплава)

- Директно обезбеђује примену оперативног плана код субјеката који учествују у одбрани од поплава

- Координира рад повереника и о томе обавештава команданта (руководиоца ) штаба

- Врши непосредан увид у стања на подручју које може бити угрожено, предлаже Општинском штабу посебне мере из његове надлежности.

У осталим фазама одбране од поплава

- Врши непосредан увид стања на угроженом подручју у сарадњи са Општинским штабом, предлаже посебне мере,

- Спроводи наредбе команданта штаба, информише га о стању на терену и предлаже предузимање радова и мера у току одбране као и за отклањање последица поплава.

- Организује реализацију потребних мера за неопходне хитне радове на угроженим подручјима по добијању сагласности команданта штаба или по својој процени уколико су мере такве природе да би њиховим не чињењем били угрожени животи грађана.

- Води евиденцију о предузетим радовима, мерама и утрошеним средствима у току одбране и отклањању последица од поплава.

- Подноси извештај команданту и општинском штабу по завршетку одбране од поплава а по потреби и у току одбране.

Повереници

Повереници врше следеће послове у свим фазама

- Врше непосредан увид у стање на подручју и достављају информације помоћницима,

- Предлажу спровођење радова и мера на свом терену у зони одбране,

- Организују и руководе хитним радовима и мерама у свом реону

- Извештавају помоћника о предузетим мерама и воде евиденцију о стању на терену, ангажованом људству механизацији и друго,

Активности стручно-оперативног тима штаба

- Стручно – оперативни тим обезбеђује  благовремено стручне оцене очекиване опасности (хидролошке услове) дефинише техничке могућности одбране и извођења превентивних и ванредних интервенција расположивим људством механизацијом и опремом.

- Основ за ове активности је техничка документација за одбрану од поплава за подручје општине. Представници ЈВП „Србијаводе“ обезбеђују координацију штаба са водопривредном оперативом и субјектима који спроводе одбрану на водотоцима са изграђеним водопривредним системима.

36.

2.8. МЕРЕ И ПОСТУПЦИ ЗА САНИРАЊЕ ШТЕТА ОД ПОПЛАВА

- После проласка бујичних таласа на теренима захваћеним поплавом остају штете већег или мањег обима на стамбеним и помоћним објектима, путној инфраструктури, пољопривредним површинама и другим материјалним добрима која нису склоњена пре наиласка бујица. После проласка бујичног таласа прво треба рашчистити најкритичније тачке на водотоцима а то је чишћење мостовских пропуста од нагомиланог грања и другог депонованог материјала, прочишћавање цевастих пропуста као и копање канала ради одвођења сувишне воде која се задржала на равним теренима и не отиче.

- Укљањање наноса земље , шута и другог отпада са саобраћајне инфраструктуре, из стамбених и помоћних објеката, чишћење ригола и запушених решетки и тд.

По проласку поплавног таласа терен обилазе стручне службе Завода за јавно здравље Ужице које констатују дали је одређене делове који су били под дејством бујице потребно дезинфиковати због продора муља и фекалних вода као и провера квалитета воде за пиће уколико не постои доведена  вода из система „Рзав“ становништво на поплављеном подручју снабдеваће се водом за пиће из цистерни.

Појачава се рад медицинских екипа са задатком благовременог указивања помоћи повређеним као и ради открвања евентуалних заразних болести.

На терену раде и ветеринарске екипе уколико је дошло до помора дела сточног фонда.

Када се ради о оштећењеима на стамбеним објектима хитно се врши процена штете и приступа њиховом санирању и поправци да би се што пре довели у функционално стање за боравак у њима. Потребно је извршити делимичну или потпуну накнаду штете, оштећеним физичким и правним лицима насталу од последица поплава. Нахнада штете се најчешће реализује у новцу или грађевинском материјалу.

2.9. ПРОЦЕНА ШТЕТА ОД ПОПЛАВА И  БУЈИЦА

Оцена услова који утичу на висину штета од поплава на територији Општине Пожега.

а) Хидролошко – хидраулички и топографски услови

До поплава долази када у случају обилних падавина у ширем рерону у сливовима река Моравица, Рзав, Ђетиња, Скрапеж и Лужница које се сливају и пожешку котлину и немогућности бране у Овчар Бањи да пропусти веће количине воде које у јединици времена стижу у Пожешко односно Пријанско, Гугаљско и Јелендолско поље. Поплаве се у наведеном делу појављују у оквирном интервалу од 2 до 3 године док се на токовима осталих река појављују у интервалу од  5 до 6  са повећањем учесталости у протеклих 10 година (већег обима забележене су 2009.  2014.  2017. и 2019. године).

б) Изграђеност и коришћење поплаваних површина и вредност добара изложених          	    поплавама и бујицама

Река Скрапеж пролази кроз део градског подручја где се налази велики део стамбених  објеката, установа, привредних објеката, инфраструктурних објеката, железничка станица, магистрални путни правци, петља Ариљска рампа, спортски објекти и др. Захваљујући изграђеном бедему са обе стране корита реке у овом делу ( 1965 године) значајно је смањена могућност плављења или скоро сведена на минимум. Међутим 2014. године у мајским поплавама Скрапеж је пробио одбрамбени бедем на месту где је био оштећен и поплавио скоро 1/3 градског подручја. Том приликом причињена је велика материјална штета на стамбеним и привредним објектима као и на инфраструктури која је од стране комисије за процену штета од елементарних непогода процењена на око сто милиона динара.

37.

Низводно од градског подручја до улива у реку Ђетињу река Скрапеж плави око 15 стамбених објеката, 5 привредних објеката, 1,5 км. локалних путева, 5 ха у зони насеља и 138 ха ван зоне насеља што укупно износи 143 ха грађевинског и пољопривредног земљишта.

Река Западна Морава плави укупно 208 ха пољопривредних површина и 8 стамбених и економских објеката.

Река Ђетиња плави око 283 ха пољопривредног земљишта и око 82 стамбена и економска објекта.

Река Моравица плави око 594 ха пољопривредних површина, 80 стамбених, економских објеката и привредних субјеката.

Што укупно износи у зони насеља 147 ха, ван зоне насеља 1168 или укупно  1315 ха.

в) Доба године

Поплаве  и бујице се појављују у периоду од марта до јуна месеца а повремено и у октобру месецу. Директна зависност од ових појава проузрокује највише штета на пољопривредним површинама јер узраст култура зависи од доба године, што је нарочито изражено у равничарском делу општине.

г) Стање и организација заштите од штетног дејства поплава

Недостатак средстава за изградњу заштитних објеката (насипа) поготово на деоницама где се изливају водотокови I реда представља велики проблем. Чињеница је да се велики део територије општине Пожега (равничарски део) налази на крају сливова река где се у пољима формирају ретензије због немогућности проласка веће количине воде кроз брану Овчар Бања. На осталим водотоковима због немогућности благовремене најаве, због непостојања праћења водотокова и падавина има значајан утицај на појаву штета од поплава на територији општине Пожега.

- Класификација штета

Потенцијалне штете на територији општине Пожега које се оцењују у процесу пројектовања система за заштиту од поплава врло је тешко проценити због непостојања мониторинга водотокова и падавина. Због тога се инсистира на изградњи система ране најаве и мониторинга пошто ће се преко њега постићи двоструки ефекат.

Директне штете од поплава и бујица процењују се у складу са Упуством о јединственој методологији за процену штета од елементарних непогода („Сл. Лист  СФРЈ“, бр. 27/87) и Упуству о методологији за израду процене угрожености и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 96/2012).

Евидентирање штете врши се према важности и погођеним привредним гранама на следећи начин:

- Број утопљених, рањених и оболелих лица

- Штете у насељима ( број, врста, и вредност уништених или оштећених стамбених објеката укључујући и покретне ствари у њима).

- Штете на индустријским и пословним објектима (број , врста и вредност уништених и оштећених објеката, вредност покретне и непокретне опреме и инвентара, материјала сировина и производа),

- Штете на пољопривреди , сточарству, рибарству(зграде, покретна и непокретна средства , стока, живина, складишта), величина и вредност поплављених пољопривредних површина укључујучи и вредност поплављених пољопривредних култура и других добара.

- Трошкови санације инфраструктуралних објеката, мостова ,саобраћајница, водовода, телефонских линија, електричних мережа, канализације, путева , железничких пруга и  други објекти инфраструктуре.

38.

- Трошкови санације јавних културних, историјских и уметничких објеката и добара.

- Трошкови санације заштитних објеката, брана, насипа и др.

- Трошкови оперативне одбране од поплава

- Трошкови ЦЗ укључујући трошкове организовања евентуалне евакуације становништва и добара са угрожених подручја, као и друге трошкове учињене пре, у току и после поплаве.

2.10.  ПОДАЦИ О СУБЈЕКТИМА КОЈИ РУКОВОДЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА И БУЈИЦА

1.	Општински штаб за ванредне ситуације

| Ред. бр. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ФУНКЦИЈА | ТЕЛЕФОН |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЂОРЂЕ НИКИТОВИЋ | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВС |  |
|  |  |  | 069/750856 |
| 2. | ИВАН НОВАКОВИЋ | ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ЗАМЕНИК К-ДАНТА ШТАБА ЗА ВС |  |
|  |  |  | 069/740385 |
| 3. | ДРАГАН БОЈИЋ | НАЧЕЛНИК ШТАБА | 3717-566 |
|  |  |  | 064/2990438 |
| 4. | МИРОСЛАВ КОВАЧЕВИЋ | ХИТНО УСПОСТАВЉАЊЕ НЕОПХОДНИХ СЛУЖБИ |  |
|  |  |  | 069/750960 |
| 5. | ВЕРА МАТОВИЋ | ПРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ |  |
|  |  |  | 062/294332 |
| 6. | ЗОРАН ЂОКОВИЋ | АСАНАЦИЈА ТЕРЕНА | 715-795 |
|  |  |  | 065/9205555 |
| 7. | РАКИЋ СЛОБОДАН | ЗАШТИТА ОД РУШЕЊА И СПАСВАЊЕ ИЗ РУШЕВИНА | 811-178 |
|  |  |  | 064/8693021 |
| 8. | МИЉКО КРАГОВИЋ | ЗАШТИТА И СПАСАВАЊЕ ОД ПОПЛАВА И НЕСРЕЋА НА ВОДИ И ПОД ВОДОМ |  |
|  |  |  | 069/8977853 |
| 9. | МИЛОВАН ЈОВАНИЋ | ЗАШТИТА И СПАСАВАЊЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА |  |
|  |  |  | 064/1820397 |
| 10. | НАДА КРАСИЋ | СКЛАЊАЊЕ И УРБАНИСТИЧКЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ | 819-000 |
|  |  |  | 069/8977837 |
| 11. | ЂУРЂЕ РАКОВИЋ | ЗБРИЊАВАЊЕ УГРОЖЕНИХ И НАСТРАДАЛИХ | 3816-244 |
|  |  |  | 065/3160700 |
| 12. | МИРОСЛАВА МИЋОВИЋ | ОЧУВАЊЕ ДОБАРА БИТНИХ ЗА ОПСТАНАК | 721-730 |
|  |  |  | 064/8680465 |
| 13. | ВАСИЛИЈЕ ЧАРАПИЋ | ЗАШТИТА ОД ТЕХНИЧКО- ТЕХНОЛОШКИХ НЕСРЕЋА | 721-162 |
|  |  |  | 064/8367543 |
| 14. | СНЕЖАНА ЂУРИЋ | ЗБРИЊАВАЊЕ УГРОЖЕНИХ И НАСТРАДАЛИХ | 3817-796 |
|  |  |  | 064/5446319 |
| 15. | ЈОВИЦА ЛАЗАРЕВИЋ | БЕЗБЕДНОСТ И САОБРАЋАЈ | 715-179 |
|  |  |  | 046/8925618 |
| 16. | ДРАГОЉУБ МИХАИЛОВИЋ | ЗАШТИТА И СПАСАВАЊЕ НА НЕПРИСТУПАЧНИМ ТЕРЕНИМА | 3816-216 |
|  |  |  | 0603630630 |
| 17. | ЋАТИЋ ИВАН | ЗАШТИТА ОД НУС-а |  |
|  |  |  | 060/6333722 |
| 18. | АЛЕКСАНДАР ЈЕВТОВИЋ | УЗБУЊИВАЊЕ | 3816-444 |
|  |  |  | 064/6141397 |
| 19. | НЕНАД МАТИЈЕВИЋ | РХБ ЗАШТИТА | 713-761 |
|  |  |  | 063/8785815 |

39.

| 20. | Др РАДЕ ВУЧИЋЕВИЋ | ЕВАКУАЦИЈА И ИЗРАДА ПЛАНОВА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА | 829-375 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 069/8977832 |
| 21. | ДРАГАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ | ЕВАКУАЦИЈА И ИЗРАДА ПЛАНОВА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА | 3814-658 |
|  |  |  | 069/1119756 |
| 22. | СЛАВКО ДРАГУТИНОВИЋ | ВОЗАЧ | 811-651 |
|  |  |  | 069/897 |
| 23. | МИЛАН ТИМОТИЈЕВИЋ | КУРИР | 714-921 |
|  |  |  | 069/8977822 |

2.  РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

Микан Јанковић, тел. 065/9205599

- ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

Драган Петронијвић, тел. 069/1119756

3. Стручно оперативни тим за одбрану од бујица и поплава на територији

Општине Пожега

| Р.Б. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ФУНКЦИЈА | ТЕЛЕФОН НА ПОСЛУ | МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЂОРЂЕ НИКИТОВИЋ | ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ |  | 065/6628630 |
| 2. | ДРАГАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ | КООРДИНАТОР. ЗА МЗ.И ВОДОПРИВРЕДУ | 3 816-401 Лок. 124 | 069/1119756 |
| 3. | МИЛАН МУЊИЋ | ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ | 816-583 | 069/8977827 |
| 4. | МИЛОШ МАРКОВИЋ | ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ | 816-583 | 069/750957 |
| 5. | ЗОРАН ЂОКОВИЋ | ЈКП НАШ ДОМ | 3 816-361 | 065/9205555 |
| 6. | РИСТОВИЋ ЂОРЂЕ | ПУТЕВИ-ПОЖЕГА | 3816-355 | 064/8693048 |
| 7. | МИЛОВАН ЈОВАНИЋ | ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА | 811-123 | 060/3204072 |
| 8. | ДРАГАН БОЈИЋ | ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ПОЖЕГА | 3816-573 | 064/2990438 |
| 9. | ЂУРЂЕ РАКОВИЋ | ЦЕНТАР ЗА СОЦ. РАД ДИРЕКТОР | 812-572 | 065/3160700 |
| 10. | ЈОВИЦА ЛАЗАРЕВИЋ | П.С. ПОЖЕГА НАЧЕЛНИК | 811-426 | 064/8925618 |

40.

4.  Оперативни штаб за одбрану  од поплава и бујица

| Р.Б. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ФУНКЦИЈА | ТЕЛЕФОН НА ПОСЛУ | МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЂОРЂЕ НИКИТОВИЋ | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОМАНДАНТ ШТАБА | 811-181 | 069/750856 |
| 2. | АНА ГАВРИЛОВИЋ | ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ |  | 069/750618 |
| 3. | ДРАГАН БОЈИЋ | ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ПОЖЕГА | 3816-573 | 064/2990438 |
| 4. | МИЛОШ МАРКОВИЋ | ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ | 816-583 | 069/750957 |
| 5. | МИРОСЛАВ КОВАЧЕВИЧ | НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ |  | 069/8977834 |
| 6. | ДРАГАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ | КООРДИНАТОР. ЗА М.З. И ВОДОПРИВРЕДУ | 3816-401 | 069/1119756 |
| 7. | МИЛОВАН ЈОВАНИЋ | ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА | 811-123 |  |
| 8. | ЗОРАН ЂОКОВИЋ | ЈКП НАШ ДОМ | 3 816-361 | 065/9205555 |
| 9. | СНЕЖАНА ЂУРИЋ | ЦРВЕНИ КРСТ | 811-884 | 064/5446319 |

5.  Повереници за одбрану од поплава по МЗ

| Ред. број | МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | Т Е Л Е Ф О Н |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ФИКСНИ | МОБИЛНИ |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | БАКИОНИЦА | MИЛУТИНОВИЋ МИЛОШ | 3 715-360 | 065/8715360 |
| 2. | ВИСИБАБА | ОБРАДОВИЋ МИЛОМИР | 724-774 | 0648590291 |
| 3. | ВРАЊАНИ | ДРАГАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ | 3 814-658 | 069/1119756 |
| 4. | ВЕЛИКА ЈЕЖЕВИЦА | АРСИЋ Д. ДРАГАН | 829-414 | 065/9201189 |
| 5. | ГЛУМАЧ | БРАНКО МИЈАИЛОВИЋ | 713-631 | 064/2989951 |
| 6. | ГОДОВИК | СТЕВО ЈЕШИЋ | 817-195 | 065/8064834 |
| 7. | ГОРЊА ДОБРИЊА | ЧАРАПИЋ ВАСИЛИЈЕ | 818-474 | 064/8367543 |
| 8. | ГОРОБИЉЕ | ДИМИТРИЈЕВИЋ ДАРКО | 721-724 | 063/639166 |
| 9. | ГУГАЉ | ОБРАДОВИЋ СТОЈАН |  | 062/8088626 |
| 10. | ДОЊА ДОБРИЊА | ПАВЛОВИЋ ЉУБИША | 818-447 | 064/6531633 |
| 11. | ДУШКОВЦИ | ФИЛИПОВИЋ МИЛОРАД |  | 064/2682692 |
| 12. | ЗАСЕЉЕ | ДИМИТРИЈЕВИЋ МИРОСЛАВ | 828-226 | 063/1020311 |
| 13. | ЗДРАВЧИЋИ | ДРАГОМИР ШОЈИЋ | 826-187 | 061/2437962 |
| 14. | ЈЕЛЕН ДО | ЈОВАНОВИЋ КРСМАН |  | 0645477376 |
| 15. | КАЛЕНИЋИ | МИХАИЛОВИЋ ВИДАН |  | 065/2724447 |
| 16. | ЛОПАШ | ЈОВАНОВИЋ ЖЕЉКО | 827-171 | 064/9332497 |
| 17. | ЛОРЕТ | ОСТОЈИЋ МИЛОШ | 818-101 | 064/1820397 |

41.

| 18. | ЉУТИЦЕ | СТОЈАНОВИЋ МЛАДЕН |  | 064/2817146 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | МИЛИЋЕВО СЕЛО | МИЛОРАД КУЗОВИЋ | 894-074 | 064/4653312 |
| 20. | МРШЕЉИ | ПЕТРОВИЋ РАДОМИР | 032 846-259 | 065/4223801 |
| 21. | ОТАЊ | ЈЕЗДИЋ ВЕСЕЛИН | 829-146 | 064/2990086 |
| 22. | ПАПРАТИШТЕ | СТЕФАНОВИЋ МИЛИСАВ |  | 060/0105961 |
| 23. | ПИЛАТОВИЋИ | МАРКИЋЕВИЋ ЈАНКО |  |  |
| 24. | ПОЖЕГА | ЉУБИВОЈЕ ДИКОВИЋ | 713-718 | 063/7739864 |
| 25. | ПРИЈАНОВИЋИ | ТЕОФИЛОВИЋ МИЛЕНКО |  | 062/43031 |
| 26. | ПРИЛИПАЦ | ЈАКОВЉЕВИЋ АЛЕКСАНДАР | 725-175 | 064/4362226 |
| 27. | РАДОВЦИ | МИХАИЛОВИЋ БЛАГОЈЕ |  | 064/3879946 |
| 28 | РАСНА | КУРМАЗОВИЋ МИОДРАГ | 724-530 | 060/7245300 |
| 29. | РЕЧИЦЕ | ПЕТРОВИЋ ВИДОЈЕ | 816-757 | 064/8687613 |
| 30. | РОГЕ | ЦВИЈОВИЋ МИЛУТИН | 820-648 | 065/8204522 |
| 31. | РУПЕЉЕВО | ВЕЉКО МИЛЧАНОВИЋ | 3 820 198 | 064/8687611 |
| 32. | СВРАЧКОВО | БОШКО ИЛИЋ | 583-016 | 064/6155309 |
| 33. | ТВРДИЋИ | МИЛОШ ИЛИЋ | 826-563 | 063/7397337 |
| 34. | ТОМЕТИНО ПОЉЕ | МИЛОЈКО ДИВНИЋ | 032/846-660 | 063/8639973 |
| 35. | УЗИЋИ | ЈАНКОВИЋ МИЛАН | 724-611 | 065/8882769 |
| 36. | СРДЊА ДОБРИЊА | КОВАЧЕВИЋ МИЛАН | 818-448 | 064/3243692 |

| 37. | ЧЕСТОБРОДИЦА | САША ИЛИЋ | 818-219 | 064/2871818 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38. | МАЛА ЈЕЖЕВИЦА | ЈОВИЧИЋ МИЛИВОЈЕ | 829-327 | 063/359327 |
| 39. | ДРАЖИНОВИЋИ | ЗИРИКОВИЋ МЛАЂО | 829-774 | 064/5531071 |
| 40. | МАЂЕР | АЋИМОВИЋ СЛАВОЉУБ | 829-272 | 069/1796706 |

2.11. ОПЕРАТИВНИ ТИМОВИ И ОДГОВОРНА ЛИЦА ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ

МЕРА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА

а) Одговорна лица

- Координација извођења радова од стране јавних предузећа  и других ангажованих субјеката, Милан  Муњић Општинска управ Пожега, грађ. инг. хидро струке.

- Организација ванредног снабдевања становништва угроженог временским непогодама, Милоје Ковачевић , начелник Одељења за привреду и локални економски развој.

- Организација прихвата немоћних лица угрожених временским непогодама, Ђурђе Раковић, Центр за социјални рад ,директор, члан Штаба за ВС.

- Организација снабдевања и збрињавања угроженог становништва, Ђурић Снежана, Ц.К. Пожега, члан Штаба за ВС.

42.

- Организација спасилачке функције, Милован Јованић, Ватрогасно спасилачка јединица, командир, члан Штаба за ВС.

- Организација здравствене помоћи  и неге угрожених лица, Вера Матовић, директор Дома здравља у Пожеги, члан Штаба за ВС.

- Организација стручне помоћи и ангажовања инспекцијских служби, Матијевић Ненад, еколошки инспектор, члан Штаба за ВС.

- Организација месних заједница и служби општине, Мирослав Ковачевић, начелник Општинске управе, члан Штаба за ВС.

б) Мере које предузимају повереници у Месним заједницама

За праћење и спровођење мера одговоран је Драган Бојић, Начелник Штаба за ВС.

За набавку додатних количина горива за потребе појачаног ангажовања у чишћењу локалних и некатегорисаних путева на подручју месних заједница према одлуци Општинског Штаба за ванредне ситуације одговорни су Милоје Ковачевић и Оливера Видић.

г) Мере за снабдевање и помоћ угроженом становништву

- За обезбеђење помоћи у храни (пакети) за најугроженије становништво према Одлуци Штаба за ВС извршавају Милоје Ковачевић и Снежана Ђурић.

- За снабдевање огревним дрветом , Милоје Ковачевић.

- За снабдевање сточном храном, Милоје Ковачевић и Мирослава Мићовић.

- За логистичку подршку обезбеђење транспортних средстава, Славко Драгутиновић.

д) Мере Здравствене заштите

др. Вера Матовић

е) Мере спашавања и дотура хране угроженом становништву

Андрија Тошић и Снежана Ђурић

ж) Мере за евакуацију становништва

др Раде Вучићевић

з) Мере збрињавања евакуисаног становништва

Раковић Ђурђе и Снежана Ђурић

и)  Мере редукције рада јавних служби, испоруке комуналних услуга, јавног превоза и контроле саобраћаја

Мирослав Ковачевић

ј)  Мере информисања јавности

Драган Бојић

43.

2.12.   ПОДАЦИ О СУБЈЕКТИМА КОЈИ СЕ АНГАЖУЈУ У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА

1. Овлашћења и оспособљена правна лица за заштиту и спасавање

| Ред. бр. | НАЗИВ СУБЈЕКТА | ОДГОВОРНО ЛИЦЕ | ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ |
| --- | --- | --- | --- |
| а) ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА |  |  |  |
| 1. | ЈКП НАШ ДОМ - ПОЖЕГА | Директор, Микан Јанковић Зам. директора, Спаић Мирослав | 065/9205599 065/9201114 |
| 2. | „РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА“ ПОЖЕГА | Директор, Славко Добрић | 062/8813730 |
| б) УСТАНОВЕ |  |  |  |
| 1. | БОЛНИЦА - ПОЖЕГА | Директор, Љиљана Велетић | 062/284871 |
| 2. | ДОМ ЗДРАВЉА - ПОЖЕГА | Директор, Вера Матовић | 062/294332 |
| 3. | ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД | Директор, Ђурђе Раковић | 065/3160700 |
| 4. | АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА ПОЖЕГА | Директор, Радовановић Борика | 062/8878114 |
| в) ПРИВРЕДНА ДРУШТВА |  |  |  |
| 1. | ПУТЕВИ- ПОЖЕГА | Директор, Бобан Ракић | 064/8693021 |
| 2. | РАТКО МИТРОВИЋ – БЕОГРАД ПОГОН ПОЖЕГА | Директор, Звездан Стефановић | 064/8786201 |
| 3 | ГП. ДАНИЧИЋ - ПОЖЕГА | Директор, Даничић Константин | 064/2074833 |
| 4. | АУТОПРЕВОЗ - ЧАЧАК | Директор,Александар Петронијевић | 063/6396000 |
| 5. | ПЛАН - ПОЖЕГА | Директор, Горан Ристивојевић | 065/9000225 |
| 6. | СПГР АРСА - ПОЖЕГА | Директор, Александар Арсовић | 064/6462228 |
| 7. | КИП-КОП - ПОЖЕГА | Директор, Зоран Радовановић | 065/6551555 |
| 8. | ТОМИЋ - ПОЖЕГА | Директор, Томић Обрад |  |
| г) ДРУШТВЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УДРУЖЕЊА |  |  |  |
| 1. | ЦРВЕНИ КРСТ - ПОЖЕГА | Директор, Снежана Ђурић | 064/5446319 |
| 2. | ГСС УДРУЖЕЊЕ СОКО - ПОЖЕГА | Председник, Тошић Андрија | 069/4466880 |
| д) САОБРАЋАЈ |  |  |  |
| 1. | ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА | Управник, Бабић Бранко | 064/8050439 |
| 2. | ЦРВЕНИ КРСТ - ПОЖЕГА | Директор, Снежана Ђурић | 064/5446319 |
| 3. | ЦИТРОЕН ТАКСИ - ПОЖЕГА | Директор, Мишко Дрндаревић | 715-715 |
| 4. | ЈУГОПЕТРОЛ БС -ПОЖЕГА | Шеф, |  |
| 5. | БС ПЕСАК - ПОЖЕГА | Директор, Лука Томић | 063/623645 |
| ђ) МИДИЈИ |  |  |  |
| 1. | ТВ ПОЖЕГА | Директор, Рајко Миловановић |  |
| 2. | РАДИО ПОЖЕГА | Директор, Саша Петровић | 069/740559 |
| е) ВОЈСКА СРБИЈЕ, МУП –ПС ПОЖЕГА |  |  |  |
| 1. | КОМАНДАНТ КАСАРНЕ | Ћатић Иван | 064/8329900 |
| 2. | НАЧЕЛНИК СУП-а ПОЖЕГА | Јовица Лазаревић | 064/8925618 |
| ж) СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА |  |  |  |
| 1. | СТАРЕШИНА ЦРКВЕ | Протојереј, Ненад Величковић | 064/2975222 |

44.

2.13      РЕСУРСИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА И БУЈИЦА

1. ЈКП  „ НАШ  ДОМ“

- Скип -1 ком.

- Камион ФАП

- 2 цистерне за воду 8 м3

- Трактор

2. ПУТЕВИ - ПОЖЕГА

- Комбинована машина – Катепилар - 2 ком.

- Утоваривач – 3 ком.

- Грејдер -3 ком.

- Булдозер – 2 ком.

- Багер – 2 ком.

- Цистерне за воду -3 ком.

3.  Г.П.  РАТКО МИТРОВИЋ

- Услуге грађевинских радова, производња бетона

4. Г.П.  ДАНИЧИЋ

- Услуге грађевинских радова

5. СПГР АРСА

- Багер гусеничар -1 ком.

- Багер точкаш – 1 ком.

- Утоваривач – 1 ком.

- Булдозер – 2 ком.

- Скип -2 ком.

- Камиона 5 ком. – 0д 20 до 30 тона

- Боб Кет – 1 ком.

- Багер мали – 1 ком.

6. КИП КОП

- Булдозер ПГ -200 -  1 ком.

- Багер гусеничар ОК 623  - 1 ком.

- Багер точкаш „Липхер 202“ – 1 ком.

- Скип  - 1 ком.

- Камион 17 тона – 3 ком.

45.

2.14.         РАДНА И МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКА СРЕДСТВА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА

| Ред. Бр. | ВРСТА МАТЕРИЈАЛА | ЈЕДИНИЦА МЕРЕ | КОЛИЧИНА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЏАК ЈУТАНИ | Комад | 2000 |
| 2. | КАНАП ЗА ВРЕЋЕ | Клубе | 20 |
| 3. | ЧИЗМЕ РИБАРСКЕ | Пар | 15 |
| 4. | ЧИЗМЕ ГУМЕНЕ | Пар | 40 |
| 5. | ПАЉЕНА ЖИЦА | Кг | 6 |
| 6. | ЕКСЕРИ РАЗНИ | Кг | 6 |
| 7. | ПРИРУЧНА АПОТЕКА | Комад | 8 |
| 8. | АШОВИ | Комад | 40 |
| 9. | ЛОПАТЕ | Комад | 40 |
| 10. | СЕКИРЕ | Комад | 10 |
| 11. | ЧЕКИЋИ | Комад | 5 |
| 12. | КЛЕШТА | Комад | 5 |
| 13. | КРАМПОВИ | Комад | 40 |
| 14. | МОТОРНЕ ТЕТЕРЕ | Комад | 2 |
| 15. | КАБАНИЦЕ | Комад | 30 |

- Алати

Алати за извођење радова на одбрани од поплава и бујица обезбеђују се из средстава јавних предузећа, ЈКП Наш Дом и Дирекција за изградњу Пожега, као и од других правних лица и грађана.

- Опрема

Опрема, пумпе за испумпавање воде из објеката, исушивачи просторија и др, обезбеђује се преко ВСБ – Пожега, Црвеног Крста и других јавних предузећа.

- Материјалне резерве

У циљу подизања спремности на реаговање у случају настанка поплаве и бујице у граду Пожега одређене су фирме које ће обезбедити џакове са песком 2000 ком. као и предузеће „Путеви“ које ће обезбедити песак где ће се вреће пунити.

2.15.  ЉУДСТВО

У циљу предузимања хитних мера у случају изненадне појаве бујица и поплава формирају се интервентне екипе. Интервентне екипе чине људство „ЈКП Наш Дом“, Пожега,

„Путеви“  Пожега, СПГР „Арса“ Пожега, ГСС „Соко“ , Пожега

- Јавна предузећа и установе које обезбеђују људство

У случају потребе за ангажовањем већег броја људи најпре се формирају радне јединице састављене од запослених у јавним предузећима и установама. Број потребног људства одређује се на основу процене коју сачињава  Општински Штаб.

- Ангажовање грађана по Месним заједницама

Повереници ЦЗ преко Одбора Месних заједница обавезни су да у складу са наредбом Оперативног или Општинског Штаба изврше ангажовање радно способног становништва са потребном опремом и средствима за предузимање мера на заштити од поплава и бујица            ( мере припреме за заштиту од поплава и бујица, мере заштите у току поплава и бујица и мере санације након поплава и бујица).

46.

- Ангажовање добровољаца

Ангажовање добровољаца врши се на основу наредбе Општинског Штаба за ВС. Ангажовање се врши преко удружења грађана или непосредним позивањем преко средстава информисања. Ангажовани добровољци се разврставају у радне групе највише до 10 људи на чијем челу се налази лице одређено од стране Општинског Штаба за ванредне ситуације.

Новим Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама  предвиђена је обавеза да се на нивоу општине формирају јецинице ЦЗ опште намене  а у нацрту је и одлука о формирању специјалистичких јединица које ће бити оспособљене за извршавање одређених задатака у случају да дође до поплава.

2.16.    РЕСУРСИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИЈА СПАШАВАЊА, ЕВАКУАЦИЈЕ И ЗБРИЊАВАЊА

- Начин обавештавања и узбуњивања

Обавештавање становништва, у случају погоршања метеоролошких услова и процене падавина које могу утицати на повећање водостаја река и одводних токова у сливним подручјима и до појаве изливања воде из речних корита врши се преко средстава јавног информисања и преко повереника и Одбора месних заједница. Дато обавештење и упозорење упућиваће се руководиоцу плана одбране од поплава и председницима Месних зајдница као и одговорним лицима са те триторије.

У случају настанка бујичних поплава и потенцијалног угрожавања становништва у плавном делу реке Западне Мораве, Ђетиње и Скрапежа узбуњивање становништва вршиће се путем система за јавно узбуњивање знаком за опасност од елементарних непогода и других већих несрећа из Центра за обавештавање пнеуматском сиреном са зграде општине Пожега, електронским сиренама са силоса „Максипротеина“ и пословне зграде Будимке као и сиренама предузећа Јелен-До, комбинацијом једноличних завијајућих тонова у укупном трајању од 60/шездесет секунди, два једнолична тона по 20/двадесет секунди и један завијајући тон између поменутих тонова од 20/двадесет секунди.

Употреба сирена вршиће се селективно по наређењу Штаба за ванредне ситуације, а њихово активирање вршиће се из оперативног центра службе за ванредне ситуације из зграде МУП-а. Након престанка опасности, Оперативни центар за обавештавање емитује престанак опасности једноличним тоном у трајању од 60/шездесет секунди.

- Спашавање

У извођењу акција спашавања Општински Штаб за ванредне ситуације се ослања на Ватрогасно спасилачко одељење Пожега и ГСС „Соко“ Пожега а по формирању јединица Опште намене  и специјалистичких јединица ЦЗ и оне ће бити укључене у акције спашавања становништва и материјалних добара од поплава.

На основу добијених информација и појаве великих бујичних вода Штаб за ванредне ситуације процењује степен опасности, активира надлежно људство и механизацију ради евакуације. Битно је благовремено алармирање јавности и становништва на угроженим подручјима преко локалних медија и повереника јер је кратак временски период а становништво мора благовремено дочекати наредбу о евакуацији.

Главни кораци у операцији спашавања становништва су идентификација простора који се евакуише, развијање процедуре за евакуацију ( правац, дестинација, време), формирање центара за пријем и правовремени боравак угрожених, ургентне мере (хитна медицинска помоћ,превенција комуналних служби у случају прекида снабдевања водом и струјом.

Евакуација становништва врши се померањем на ближа и безбеднија места код родбине и комшија. У случају поплава ширих размера капацитети у којима ће се вршити смештај угрожених су јавни објекти, (сале, домови, школе, објекти угоститељско-туристичких организација и др.).

47.

Одлуку о евакуацији доноси председник општине (Командант Штаба за ВС на предлог начелника одељења за ВС).

Након саопштавања Одлуке о евакуацији процењује се да ће 1/3  угрожених грађана сама извршити евакуацију и померање са угрожене територије.

- Евакуација

За  потребе спровођења евакуације ангажује се за превоз становништва, локални градски превозник, комби превозници, такси возила и возила у власништву других правних лица. За превоз посебних категорија лица по потреби се ангажују возила здравствених установа. За превоз стоке и материјалних добара, камиони и друга адекватна превозна средства јавних установа и предузећа.

- Збрињавање

Ради збрињавања угроженог и настрадалог становништва код поплава предузети мере за привремени смештај, исхрану, здравствену заштиту и обезбеђење других неопходних потреба становништва.

Збрињавање угроженог и настрадалог становништва планира и организује Штаб за ВС преко носиоца збрињавања: Општинско веће, ООЦК и Цивилна заштита.

Сарађују: Дом здравља, Центар за социјални рад,Општинска управа, ЈКП „Наш Дом“, Санитарна инспекција, Полиција, хуманитарне невладине организације. Смештај становништва ће се организовати у објектима државних установа као и појединих привредних субјеката где за то постоје услови. Објекти за посебну категорију становништва , Болница „Савинац“ Дом за старе „Савинац“. Објекти за смештај имовине: Објекти приватних лица, Објекти предузећа „ Будимка „ Пожега, као и објекти - магацини других привредних субјеката.

- Смештај стоке

Објекти предузећа „Будимка“ (штале Здравчићи), као и код локалног становништва где за то има услова.

- Снабдевање пијаћом водом

Организује ЈКП „Наш Дом“ са две аутоцистерне и потребним бројем стационарних цистерни које обезбеђује Општински Штаб за ванредне ситуације.

- Здравствена заштита

Врши се средствима и људством Дома Здравља – Пожега.

- Хигијенско-епидемиолошке мере

Организује Завод за јавно здравље Ужице својим средствима и људством уз ангажовање инспекцијских служби (комунална инспекција, санитарна инспекција, инспекција за заштиту животне средине.

48.

4.  ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

Финансирање ће бити реализовано на следећи начин:

- Средства за финансирање одбране од поплава у делу надлежности општине Пожега обезбеђују се из Буџета општине Пожега и то:

- Средства за редовно одржавање инфраструктуралних објеката и водотокова

Средства се реализују кроз планове „Развојне агенције“. Средства су намењена за извођење радова на објектима којима се штити од поплава на водама  II реда (санација, реконструкција, делимично изградња, чишћење пропуста и зацевљених речних и поточних токова.)

- Наменска средства за инвестиције којима се спречава настанак штете од поплава

Средства се реализују кроз планове „Развојне агенције“. Средства су намењена за изградњу нових објеката за заштиту од поплава  на токовима  II реда, санацију постојећих објеката на токовима  II реда ( поправка оштећених преграда и обалоутврда) и биотехничке радове (пошумљавање и озелењавање)

- Средства за предузимање мера ради отклањања опасности од поплава по живот и здравље становништва и сигурности објеката.

Средства се обезбеђују из сталне буџетске резерве. Налог за коришћење ових средстава даје председник општине на предлог Општинског Штаба за ВС или Комисије за процену штета од елементарних непогода. Извор: Буџетска средства.

- Средства за набавку опреме за ванредне ситуације

Средства се обезбеђују у Општинској управи из средстава сталне буџетске резерве или средстава предвиђених за елементарне непогоде. Одлуку о коришћењу средстава доноси Општински Штаб за ВС и Општинско веће.

- Средства за покривање трошкова ангажовања људства и механизације

Средства се обезбеђују из сталне буџетске резерве и користе се за накнаде ангажованих припадника цивилне заштите, ангажовање механизације других правних лица,плаћање трошкова смештаја привремено расељених и евакуисаних лица, санацију последица од елементарних непогода и друге трошкове (набавке горива, мазива, ангажовање средстава других правних лица и сл.).

- Средства за помоћ социјално угроженим категоријама становништва за санацију последица елементарних непогода и других несрећа

Средства се обезбеђују из сталне или текуће буџетске резерве. Одлуку о додели помоћи доноси Општинско веће у складу са Правилником о критеријумима и поступку за доделу једнократне помоћи због штете настале у случају ванредне ситуације, елементарних непогода и других несрећа.

У случају настанка материјалних штета од елементарних непогода изнад 10% 	националног дохотка општине, у санацији користиће се средства Буџета 		Републике Србије и други приходи у складу са Законом и прописима који регулишу 	ову област.

49.

5.   РАДОВИ НА ЗАШТИТИ ОД ПОПЛАВА И БУЈИЦА

Радови на заштити од поплава и бујица који ће бити изведени у 2020. години огледају се углавном кроз планиране активности „Развојне агенције“, на регулацији и чишћењу водоокова другог реда као и првог реда у сарадњи са ЈВП „Србијаводе“.

На основу усвојеног средњорочног плана за период од 2018. до 2025. године биће извођени радови на следећем водотцима другог реда:  Речичка река, Дубоки поток, Поток Савинац, Гугаљски поток, Поток Палучак, Ристовића поток, Глумачки поток, Засељска река.

- Израда пројектне документације за чишћење речних корита  I реда од нагомиланог шљунка (спрудови , речна острва) ради повећања протицајног профила.

6. АКТИВНОСТИ У ВЕЗИ СА ПЛАНСКИМ ДОКУМЕНТИМА

У 2015. години отпочело се са израдом евиденције стања водотокова и објеката у њима, евидентирањем непосредно и потенцијално угрожених објеката. Прикупљени су подаци од повереника цивилне заштите као и подаци о пријављеним оштећењима од 2009 до 2018. године и подаци од комисије за процену штета од елементарних непогода.

У циљу повећања спремности за одбрану од поплава и бујица у току 2020. године спровешће се следеће активности:

-Завршетак обраде података о стању водотокова, критичним местима на водотоцима, преглед угрожених водних објеката.

- Израда предлога превентивних мера за најкритичније локације.

-Израда евиденције-катастра критичних локација на водотоковима на територији општине  Пожега.

- Израда пројеката за уклањање већих спрудова из водотокова првог реда који онемогућују нормала проток и сужавају протицајни профил.

Република  Србија

ОПШТИНА ПОЖЕГА

Општинско веће

03 бр.325-1/20

___________године

Обрађивач:

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И  ЛОКАЛНИ				НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ                                                                                УПРАВЕ ПОЖЕГА,

План израдио,  Драган Петронијевић			                                   Мирослав Ковачевић

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,

Ђорђе Никитовић

П  Р  И  Л  О  З  И

- ПРЕГЛЕД КРИТИЧНИХ МЕСТА НА РЕЧНИМ ТОКОВИМА ПРВОГ И ДРУГОГ РЕДА ГДЕ СЕ

РЕКЕ  ИЗЛИВАЈУ И ПЛАВЕ ДЕЛОВЕ ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

- КАРТА ПОПЛАВНИХ ПОДРУЧЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

- ПРЕГЛЕДНА КАРТА СА ЛИНИЈАМА ДОПИРАЊА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ПОПЛАВНИХ ТАЛАСА

ПОЛОЖАЈЕМ КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ПРОФИЛА, ВРЕМЕНОМ ДОПИРАЊА ЧЕЛА ТАЛАСА И

ПОЛОЖАЈЕМ МЕСТА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ТЕРЕНУ У СЛУЧАЈУ ТОТАЛНО-ТРЕНУТНОГ

РУШЕЊА БРАНЕ «ВРУТЦИ».

4.	ПРЕГЛЕД УГРОЖЕНИХ НАСЕЉА, СТАНОВНИШТВА, ОБЈЕКАТА ИНФРАСТРУКТУРЕ, 	СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА И ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

5.	АДРЕСАР ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

6.	ХИДРОГРАФСКА КАРТА СЛИВА СКРАПЕЖА

7.	КАРТА ПАДАВИНА У ПЕРИОДУ ОД 1961-2000 ГОДИНЕ

8.	ТАБЛИЦА ЗА ПРОРАЧУНАВАЊЕ ВЕРОВАТНОЋЕ ВЕЛИКИХ ВОДА

9.	ГЕОЛОШКА КАРТА СЛИВА СКРАПЕЖА

10.	ПЕДОЛОШКА КАРТА СЛИВА СКРАПЕЖА

11.	КАРТА ЕРОЗИЈЕ СЛИВА СКРАПЕЖА

С А Д Р Ж А Ј

I. ОПШТИ ДЕО …………………………………………………………………………….. 1

А. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ВОДОТОКЕ  II  РЕДА …………… 1

Б. ИЗВОД ИЗ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДОТОКОВЕ I РЕДА …. 2

В. КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ ОД

ПОПЛАВА …………………………………………………………………………………………………… 4

Основни подаци о територији општине Пожега

1.  Геолошке карактеристике територије……………………………………………………. 5

2. Хидрографске карактеристике ……………………………………………………………………….. 6

а) Хидрографска мрежа на ширем подручју општине Пожега ………………………………………. 6

б) Геоморфолошке карактеристике сливова и морфолошке карактеристике бујичних

водотокова…………………………………………………………………………………………………7

в) Подземне воде ………………………………………………………………………………………….... 7

3. Метеоролошко климатске карактеристике………………………………………………………….. 7

4. Ерозиони процеси ……………………………………………………………………………………….. 8

II. ПРОЦЕНА МОГУЋЕ УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОПЛАВА………………………….. 9

- Опште напомене……………………………………………………………………………………….. 9

- Оцена ризика од поплава …………………………………………………………………………… 10

- Оцена ризика по локацијама ……………………………………………………………………….. 11

- Мониторинг вода…………………………………………………………………………………….... 12

- Опасност од унутрашњих вода ……………………………………………………………………...  12

- Пстојеће стање уређености бујичних водотокова на ширем подручју општине Пожега …… 12

- Стање одбрамбених линија и других објеката за заштиту од поплава ………………………..  13

- Хидролошке карактеристике водотока и ризици на подручју општине Пожега ……………. 14

а) 	Водотоци у сливу реке Скрапеж ……………………………………………………………………. 14

б)	Водотоци у сливу реке Лужнице ……………………………………………………………………. 16

в)	Опасност од рушења бране „Врутци“………………………………………………………………. 16

III. ОПЕРАТИВНИ ДЕО

- Мере поступци и радови на превенцији од поплава …………………………… 16

- Оперативне мере заштите од поплава проглашење и укидање

одбране од бујичних поплава ……………………………………………………… 17

  - Фазе одбране од поплава ……………………………………………………………..17

а) 	Рана најава и праћење опасности од бујичних поплава …………………………………………. 17

б)	Редовна одбрана од поплава………………………………………………………………………….. 19

в)	Ванредна одбрана од бујичних поплава…………………………………………………………….. 20

г)	Ванредна ситуација услед појаве бујичних поплава ………………………………………………20

2.2.	Критеријуми за рану најаву, проглашење редовне одбране од поплава,

ванредне одбране и ванредне ситуације …………………………………………..21

  - Подела територије општине на рејоне употребе снага ради

заштите од бујичних поплава……………………………………………………… 23

  - Преглед оперативних мера које се предузимају у случају поплаве

од бујица…………………. ……………………………………………………………………………..27

- Праћење водостаја и процена угрожености од поплава ……………………………………... 27

- Увођење дежурства ………………………………………………………………………………... 27

- Активности оперативних веза на подручју угроженом од поплава ………………………... 27

- Ангажовање водопривредних организација за одбрану од поплава ……………………….. 27

- Обустављање ограничавања саобраћаја на подручју угроженом од поплава…………….. 27

- Учествовање запослених у јавним предузећима и установама чији је оснивач општина

и учествовање грађана на одбрани од поплава ………………………………………………. 28

7.     Ангажовање на одбрани од поплава предузећа која располажу покретним стварима

неопходним у изради насипа,просека, копању одводних канала и других битних радова

за одбрану од поплава …………………………………………………………………………….....28

8.     Ангажовање специјализованих јединица ЦЗ опште намене …………………………………. .28

9.     Ангажовање осталих структура на заштити и спасавању становништва и материјалних

добара од поплава …………………………………………………………………………………..  28

10.    Ангажовање јединица Војске Србије на пружању помоћи угроженом и настрадалом

становништву …………………………………………………………………………………………28

11.   Коришћење материјалних средстава и опреме физичких и правних лица на подручју

захваћеном поплавом и стављање на располагање општинеком Штабу за ВС …………….. 28

12.   Евакуација становништва и материјалних добара са подручја угроженог поплавама …… 29

13.    Збрињавање угроженог становништва ……………………………………………………………29

14.    Снабдевање здравом пијаћом водом подручја угроженог поплавама ………………………...29

2.5. Хидротехничке активности у одбрани од поплава на бујичним водотоцима ..........30

1. Прогноза уочавања поплава и упозорење ……………………………………………………………..  30

2. Активности на одбрамбеној линији ……………………………………………………………………  30

3.  Контрола ерозије око објеката у речном кориту …………………………………………………….  30

2.6. Руковођење одбраном од поплава

2.7. Задаци одговорност и координација субјеката у одбрани од поплава …………......34

2.8. Мере и поступци за санирање штета од поплава …………………………………….. 36

2.9. Процена штета од поплава и бујица ……………………………………………………36

а) Хидролошко – хидраулички и топографски услови

б)  Изграђеност и коришћење поплавних површина и вредност добара изложених

поплавама и бујицама ………………………………………………………………………………  36

в)  Доба године …………………………………………………………………………………………. .. .37

г)   Стање и организација заштите од штетног дејства поплава ……………………………………37

- Класификација штета………………………………………………………………………………... 37

- Евидентирање штета…………………………………………………………………………………  37

2.10. Подаци о субјектима који руководе одбраном од поплава и бујица……………… 38

1. Општински штаб за ванредне ситуације …………………………………………………………… 38

2. Руководиоци одбране од полава……………………………………………………………………… 39

3.Стручно оперативни тим за одбрану од поплава на територији општине Пожега…………......39

4. Оперативни штаб за одбрану од поплава …………………………………………………………....40

5.Повереници за одбрану од поплава по МЗ…………………………………………………………….40

2.11. Оперативни тимови и одговорна лица за предузимање мера заштите

и спасавања……………………………………………………………………………… 41

- Одговорна лица ………………………………………………………………………………………… . 41

2.12. Подаци од субјектима који се ангажују у одбрани од поплава …………………….43

2.13. Ресурси који се користе у одбрани од поплава ……………………………………... 44

2.14. Радна и материјално техничка средства за одбрану од поплава …………………. 45

2.15. Људство………………………………………………………………………………….... 45

2.16. Ресурси за спровођење акција спашавања, евакуације и збрињавања …………. 46

IV. ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ………………………………………..  48

V.   РАДОВИ НА ЗАШТИТИ ОД ПОПЛАВА И БУЈИЦА………………………………. 49

VI.  АКТИВНОСТИ У ВЕЗИ СА ПЛАНСКИМ ДОКУМЕНТИМА…………………….. 49

ПРИЛОЗИ

- Преглед критичних места на речним токовима првог и другог реда где се реке изливају и плаве делове подручја општине Пожега

- Карта поплавних подручја на територији општине Пожега

- Прегледна карта са линијама допирања карактеристичних поплавних таласа положајем карактеристичних профила, временом допирања чела таласа и положајем места за обележавање на терену у случају тотално тренутног рушења бране „Врутци“

- Преглед угрожених насеља, становништва, објеката инфраструктуре, стамбених објеката и пољопривредног земљишта

- Хидрографска карта слива Скрапежа

- Карта падавина у периоду од 1966 до 2000 године

- Геолошка карта слива Скрапежа

- Педолошка карта слива Скрапежа

- Карта ерозије слива Скрапежа

- Висинске зоне слив Скрапежа

- Средње месечне и годишње количине падавина

- Упоредни приказ годишњих количина падавина