 *Јавно предузеће за газдовање шумама*

*„Србијашуме” - Београд*

**ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ПРОГРАМА**

**УПРАВЉАЊА ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА**

На подручју ШГ„Ужице” из Ужица

у 2020. години

Извештај урадио Директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Драган Ђенић, дипл. инж. Славиша Радосављевић, дипл. инж.

Ужице, 2020. Године

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Анализа извршења планова на заштити природних добара на подручју ШГ „Ужице” из Ужица, базира се на спроведеним радовима планираним у 2020. Години, који су предвиђени Програмом управљања заштићеним подручјима, а у складу са мерама дефинисаним Планом управљања заштите и развоја заштићених природних добара и на који је дало сагласност Министарство заштите животне средине, за сва заштићена добра која се налазе на подручју ШГ „Ужице” и територије општине Пожега.

Програмом се дефинишу послови спровођења прописаних режима, вођење документације. Одржавање и уређивање, посебних мера заштите флоре и фауне, прачења стања, чување и надзора и обележавање заштићених природних добара.

Све мере предвиђене Програмом управљања заштићеним подручјима чине саставни део производног-финансијског плана ЈП „Србијашуме”. Реализација програмских мера праћена је током целе године и о томе подношени извештаји.

ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА У 2020. ГОДИНИ

*Преглед заштићених подручја у општини Пожега*

У 2020. години на подручју ШГ „Ужице“ спроводиле су се мере заштите на следећим природним добрима:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ШУМСКА  УПРАВА | ПРИРОДНО ДОБРО | ВРСТА ЗПД | ПОВРШИНА  ха |
|  | Стабло храста лужњака „Љутице” | Споменик природе | 0,0510 |
| Косјерић | Стабло храста цера „Почеча” | Споменик природе | 0,0452 |
|  | Стабло храста лужњака „Беле воде” | Споменик природе | 0,0531 |
| Укупно |  |  | 0,1493 |

Мере заптите на овим природним добрима, спроводиле су се у складу са Програмом управљања заптићеним подручјима за 2020. годину на укупној површини од 0,1493 ха.

1. ***Основни циљеви и концепција заштите природних добара***

Основни циљеви били су заптита, коришћење и развој појединих вредности природних добара или комплекса природних добара као интегралне целине природних вредности са функцијама које сада има као и оним којима тежи у наредном периоду.

Концепција заштите природних добара подразумева остваривање принципа активне заштите као интегрално развојне заштите уз принцип очувања и унапређења економског и специјског диверзитета.

1. ***Програми, пројекти, основе***

У ШГ „Ужице“ у току 2020. године израђен је План управљања за сва три споменика природе за период 2021-2030. године, програм управљања за сва заштићена подручја за 2021. Годину и Извештај о остваривању Програма управљања за 2020. годину, усклађен са режимом, прописаним актима о заштити и посебним условима прописаним од стране Завода за заштиту природе Србије.

***Опште мере заштите***

У 2020. години на овим локалитетима реализована је група послова која се обавља континуирано, а имају карактер општих мера заштите. Ту спадају нарочито послови:  
спровођење режима заштите, чување и надзор, праћење стања и прикупљање документационих података.  
Спровођење режима заптите на свим добрима. На свим локалитетима на површини од 0,1493 ха вршило се, чување и надзор ангажовањем чувара заштићеног добра који има положен стручни испит и легитимацију чувара природе.  
Праћење стања спроводило се на 0,1493 ха. Вођење документације обавља се за сва заштићена природна добра. У вези са спровођењем послова праћења стања и вођења документације примљена су одговарајућа упутства.

За ове послове коришћено је возило Шумске управе Косјерић.

1. ***Заштита фауне, флоре и вегетације***

Послови који имају карактер и циљ спровођења режима заштите и посебних мера заштите за фауну и флору и вегетацију. Током 2020.године у ШГ „Ужице“ су планирани радови у целости извршени.

1. ***Уређивање заштићених природних добара***

Радови на уређивању заштићених добара су изостали због недостатка финансијских средстава (израда пешачких стаза, инфорамтивних табли, постављање корпи за отпадке и др.) а и места где се налазе. Наиме, сва ова заштићена добра се налазе на имањима и двориштима власника па је немогуће размишљати о њиховом уређењу.

1. ***Обележавање заштићених природних добара***

Послови обележавања заштићених добара реализовани су у претходном периоду и 2020.година је прошла у циљу одржавања већ постављених ознака и граница.

1. ***Презентација, популаризација***

Ова група активности представља дугорочно и континуирано опредељење предузећа. Програмске активности су конципиране тако да се континуирано врши позитиван утицај на стварању представе о заштићеним природним добрима, њиховој вредности и значаја за окружење.  
 Све мере и активности које су реализоване на заштићеним подручјима међусобно су усаглашене и кординиране како не би дошло до угрожавања природног добра.   
 Посета овим заштићеним природним добрима: запослени у ШГ „Ужице“ и надлежни инспекцијскиоргани.   
 Укупни физички обим реализованих радова и њихова вредност у динарима (за период од I – XII ) на заштићеним природним добрима у 2020.години за ШГ „Ужице“ приказан је у табелама (у прилогу).

За реализацију ових послова и задатака обезбеђено је укупно 361.500,00 динара. Основни извор за реализацију ових програма обезбеђени су из сопствених средстава ШГ „Ужице”.